18.10.2013 г.                                  №    1275                                       с. Чалтырь

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Мясниковского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Мясниковского района» на 2014 год

В соответствии постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» на 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района К.Р. Хатламаджияна.

Глава района                                                                       А.М. Поркшеян

Приложение к постановлению

Администрации Мясниковского

района от 18.10.2013г. № 1275

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Мясниковского района»

на 2014  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Мясниковского района | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Улучшение жилищных условий граждан проживающих на территории Мясниковского района | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Основное мероприятие: обеспечение жильем молодых семей в Мясниковском районе | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | обеспечение жильем молодых семей в Мясниковском районе | Весь период | 1231,0 | 190,0 | 1041,0 | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Мониторинг реализации | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Исполнение решений Собраний депутатов Мясниковского района | Весь период | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | Мероприятие: Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Принятие постановлений Администрации Мясниковкого района | Весь период | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Мероприятие: Формирование списков молодых семей для участия в Программе | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Формирование очереди предоставления социальных выплат | Весь период | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | Мероприятие: Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян |  | Июль-сентябрь | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | Мероприятие: Разработка методического обеспечения Программы, подготовка информационно- аналитических материалов | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян |  | Весь период | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.6 | Мероприятие: Организация информационно разъяснительной работы финансирования среди населения по освещению целей и задач Программы | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян |  | Весь период | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.7 | Контрольное событие программы: Обеспечение жилыми помещениями граждан участников программы | Приобретение в собственность гражданами участниками программы жилого помещения | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян |  |  | 1695,0 | X | 1695,0 | X | X | X |
| 1.2.1 | Контрольное событие Программы: | обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие: предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.3.1 | Контрольное событие программы | предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района М.Д. Бабиян | создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства | Весь период | 610,0 | 610,0 | X | X | X | X |
| 2.1 | Основное мероприятие: создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района М.Д. Бабиян | Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий граждан | Весь период | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | Мероприятие: обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района М.Д. Бабиян | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство | Весь период | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие Программы: повышение доступности жилья с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства граждан, в том числе обеспечением бесплатными земельными участками многодетных семей Мясниковского района | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 3536,0 | 800,0 | 2736,0 | X | X | X |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами                                                                                                                                      	Администрации района										А.П. Кравченко