23.07.2010 г.		                             № 424 			с. Чалтырь

О внесении изменений в постановление

Администрации Мясниковского района

от 02.06.2010г. № 310

В целях приведения муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Мясниковского района» в соответствие с постановлением Администрации Ростовской области от 02.06.2010г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008г. № 604» и постановлением Администрации Ростовской области от 02.07.2010г. № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008г. № 604»

постановляю:

- Внести  в постановление Администрации Мясниковского района от 02.06.2010г. № 310 «О муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района на 2007-2012 годы»» следующие изменения: приложение к указанному  постановлению  изложить, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                                            заместителя главы Администрации Мясниковского района (по вопросам муниципального хозяйства) К.Р. Хатламаджияна.

Глава района					                		  А.М. Поркшеян

Приложение к постановлению

Администрации района

от 23.07.2010г.  № 424

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА "

НА 2007-2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА" НА 2007-2012 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района " на 2007-2012 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Областной закон Ростовской области от 11.01.2007г. № 609-ЗС «Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы» |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Администрация Мясниковского района |
| Разработчик Программы | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Мясниковского района |
| Основные участники и исполнители Программы | Администрация Мясниковского района МУ «ЦРБ Мясниковского района» МУ «Отдел образования Мясниковского района» ОВД Мясниковского района (по согласованию) Администрации сельских поселений в составе Мясниковского района (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | целями Программы являются: - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; задачами Программы являются: - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети Мясниковского района и автомобильных дорогах общего пользования; - повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на региональном и местном уровнях управления; - совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; - повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД Мясниковского района в сфере безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2007-2012 годы и осуществляется в 2 этапа: Первый этап - 2007-2008 годы; Второй этап - 2009-2012 годы |
| Основные мероприятия Программы | - техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД Мясниковского района в сфере безопасности дорожного движения; |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | Важнейшими целевыми показателями Программы являются: сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; Важнейшими индикаторами Программы являются: - снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств); - снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения); - снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших); - сокращение количества мест концентрации ДТП; - сокращение количества ДТП с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. транспортных средств; - сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 30,386 млн. рублей, в том числе: - областной бюджет – 1,932 млн. рублей; - местный бюджет – 28,334 млн. рублей; - внебюджетные источники – 0,120 млн. рублей. Объемы финансирования по годам: 2007 год – 3,345 млн. рублей; 2008 год – 3,345 млн. рублей; 2009 год – 3,195 млн. рублей; 2010 год – 8,647 млн. рублей; 2011 год – 5,967 млн. рублей; 2012 год – 5,887 млн. рублей. Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке при формировании проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы; объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Мясниковского района, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Мясниковского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности | - Сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году. - Социально-экономический эффект от реализации Программы предположительно составит 145,246 млн. рублей |

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Так в 2006г. в районе совершено 56 ДТП, при которых погибло 12 человек

Таким образом, достигнутый уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения.

Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района показывает, что решить их можно только путем принятия и реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района» на 2007-2012 годы.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы является:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети Мясниковского района и автомобильных дорогах общего пользования;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на региональном и местном уровнях управления;

- совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2007-2012 годы и осуществляется в 2 этапа:                                      Первый этап реализации Программы – 2007-2008 годы.

Второй этап реализации Программы – 2009-2012 годы.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим подпрограммам:

- Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах Мясниковского района;

- Совершенствование контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД;

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования подпрограмм и в целом Программы приведены в таблице 2.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Контроль за исполнением Программы осуществляют Администрация Мясниковского района, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Мясниковского района.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители по согласованию с муниципальным заказчиком-координатором вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля.

В целях обеспечения взаимодействия участников, исполнителей и соисполнителей Программы может создаваться центр по координации выполнения Программы, который является коллегиальным совещательным органом управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - координатор Программы в соответствии с областным законодательством.

Помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий Программы могут участвовать иные исполнители и соисполнители в порядке, установленном областным законодательством.

Отчеты о ходе работ по районной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Мясниковского района.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации районной долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателя Программы, в качестве которого выбрано сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2012 году по сравнению с 2004 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 4 человека. Всего за время реализации Программы будут сохранены жизни 19 человек по сравнению с вариантом развития ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода.

Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определено в соответствии с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (№ Р-03112199-0502-00). При этом в качестве базового значения рассматривается показатель числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с расчетным (на конец 2004 года) нормативом величины ущерба в размере 3,817 млн. рублей.

Общий результат проведенных мероприятий даст социально-экономический эффект в 145,246 млн. рублей (с учетом прогноза цен на 2006 год).

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Расчет социально-экономической эффективности Программы приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

РАСЧЕТ

социально-экономической эффективности Программы

| № п/п | Наименование показателей | 2004 год (базовый) | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек (снижение в 1,5 раза к 2012 году) | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек (пункт 1 х коэффициент по федеральной целевой программе) | 12 | - | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек (пункт 2 – пункт 1) | - | - | 0 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей (пункт 3 х 3,817 млн. рублей) | - | - | 0 | 22,902 | 30,536 | 45,804 | 61,072 | 72,523 | 72,523 |
| 5. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей (2007 – 2009 гг. – факт и проект на последующие годы) | - | - | 3,345 | 3,345 | 3,195 | 8,647 | 5,967 | 5,912 | - |
| 6. | Индекс инфляции | – | 1,093 | 1,123 | 1,144 | 1,143 | 1,112 | 1,099 | 1,082 | – |
| 7. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год (пункт 5 / пункт 6) | - | - | 2,978 | 2,924 | 2,795 | 7,776 | 5,429 | 5,464 | - |
| 8. | Социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год (пункт 4 – пункт 7) | - | - | - | 19,978 | 27,741 | 38,028 | 55,643 | 67,059 | 72,523 |
| 9. | Коэффициент дисконтирования | – | 1 | 1,08 | 1,166 | 1,26 | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 0,127 |
| 10. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей (пункт 8 / пункт 9) | - | - | - | 17,134 | 22,017 | 25,962 | 37,878 | 42,255 | 571,047 |

Таблица №2

| № п/п / № по ОЦП | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителя) (тыс.руб.) |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Совершенствование организаций дорожного движения в населенных пунктах Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 / 1.8 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 2010 2011 2012 | - | 230,2 230,2 230,2 | - | ГУП РО «Мясниковское ДРСУ», Администрации сельских поселений | Повышение безопасности движения |
| 2 / 1.11 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ районных центров | 2010 2011 2012 | - | 20,0 20,0 20,0 | - | ОГИБДД ОВД Мясниковского района, Администрации сельских поселений | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 3 / 1.15 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | 2010 2011 2012 | - | 175,0 175,0 175,0 | - | ГУП РО «Мясниковское ДРСУ», Администрации сельских поселений | Повышение безопасности движения в местах концентрации ДТП |
| 4 / 1.16 | Выполнение работ по устройству уличного освещения, строительству и ремонту тротуаров | 2010 2011 2012 | - | 620,0 620,0 620,0 | - | ГУП РО «Мясниковское ДРСУ», Администрации сельских поселений | Повышение безопасности движения в местах концентрации ДТП |
| 5 / 1.17 | Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, барьерное ограждение) в населенных пунктах | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | - | 3250,0 3200,0 3170,0 4816,8 4816,8 4816,8 | - | Администрации сельских поселений, ГУП РО «Мясниковское ДРСУ» | Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети в населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 / 1.20 | Закупка автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения | 2010 | 1932,0 | 828,0 | - | Администрация района | Повышение безопасности перевозки пассажиров |
| Совершенствование контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 / 2.7 | Оснащение ОГИБДД Мясниковского ОВД техническими средствами регистрации нарушений правил дорожного движения | 2008 | - | - | 120,0 | Администрация района | Выявление нарушителей дорожного движения |
| Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 / 3.13 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство детского автогородка в с. Чалтырь | 2011 | - | 80,0 | - | МУ «Отдел образования администрации Мясниковского района» | Обучение детей вождению и правилам ДД |
| 2 / 3.15 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений для системы дополнительного образования детей, а также для педагогов общеобразовательных учреждений | 2007 | - | 70,0 | - | МУ «Отдел образования администрации Мясниковского района» | Обучение основам БДД и ПДД |
| 3 / 3.19 | Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | - | 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 | - | МУ «Отдел образования администрации Мясниковского района», ОГИБДД ОВД Мясниковского района | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |

Управляющий делами Администрации района                                                                                                             А.Г. Воловодов