14.10.2013г.                                       №  1214                                                  с. Чалтырь

Об утверждении муниципальной 

программы Мясниковского района
 «Развитие транспортной системы»
В соответствии с распоряжением Администрации Мясниковского района  от 19.08.2013 № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района             

                                               постановляет: 

1.  Утвердить муниципальную программу Мясниковского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию в установленном порядке.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на           заместителя главы Администрации Мясниковского района      К.Р. Хатламаджияна.

Глава района                                                                                     А.М. Поркшеян     
            Приложение к постановлению
Администрации Мясниковского района
                                                                                         от  14.10.2013 г. № 1214                               
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 Мясниковского района «Развитие транспортной системы»    
ПАСПОРТ

муниципальной программы Мясниковского района 
«Развитие транспортной системы»                 

	Наименование муниципальной программы      
	-
	Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие транспортной системы" (далее - муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
	-
	Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района

	Соисполнитель муниципальной программы
	-
	отсутствуют

	Участники муниципальной программы
	-
	Администрация Мясниковского района;
сельские поселения Мясниковского района;
МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района».

	Подпрограммы муниципальной программы
	-
	1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов.
2. Повышение безопасности дорожного движения.

	Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной программы
	-
	отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	-
	1. Создание условий для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры  и устойчивого функционирования транспортной системы Мясниковского района.
2. Повышение уровня безопасности движения.

	Задачи муниципальной программы
	-
	1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых и внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования.
3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

4. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

	Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной программы
	-
	1. Доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения.

2.Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения.

3. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

4.Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий.                       

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	-
	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	-
	общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет -  117828,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 19644,0 тыс. рублей;

2015 год – 10359,1 тыс. рублей;

2016 год – 17553,1 тыс. рублей;

2017 год – 17563,1 тыс. рублей;

2018 год – 17563,1 тыс. рублей;

2019 год – 17573,1 тыс. рублей;

2020 год – 17573,1 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета - 91958,7 тыс. рублей,

 в том числе по годам:

2014 год –  15839,8 тыс. рублей;

2015 год –  6919,9 тыс. рублей;

2016 год – 13839,8 тыс. рублей;

2017 год – 13839,8 тыс. рублей;

2018 год – 13839,8 тыс. рублей;

2019 год – 13839,8 тыс. рублей;

2020 год – 13839,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Мясниковского района – 25869,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 3804,2 тыс. рублей;

2015 год – 3439,2 тыс. рублей;

2016 год – 3713,3 тыс. рублей;

2017 год – 3723,3 тыс. рублей;

2018 год – 3723,3 тыс. рублей;

2019 год – 3733,3 тыс. рублей;

2020 год – 3733,3 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы
	-
	1. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Мясниковского района.

2. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мясниковском районе.


Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Мясниковского района.

Расположение Мясниковского района в непосредственной близости к г.Ростову-на-Дону создает выгодные условия для развития дорожной и транспортной инфраструктуры.

Несмотря на общий рост экономических показателей в сфере транспорта, а также выгодное географическое положение района,  на территории муниципального образования отсутствуют крупные складские комплексы и логистические терминалы, центры.
В настоящее время транспортный комплекс района представлен автомобильным и железнодорожным транспортом. При этом основным видом транспорта является автомобильный.

  Автомобильный транспорт:

  На современном этапе развития экономики автомобильный транспорт играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития муниципальных образований. 

  За последние годы автомобильный транспорт Мясниковского района выполняет около 60 процентов перевозок грузов и около 55 процентов перевозок пассажиров, а с учетом личных легковых автомобилей – не менее 65 процентов пассажиров, с тенденцией дальнейшего увеличения этих показателей.

Ведущими предприятиями транспортной отрасли Мясниковского района являются ОАО «ТЭК» и ОАО «Крымское Автотранспортное предприятие».

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. Так, число легковых автомобилей, зарегистрированных в Мясниковском районе, увеличилось с 10897 единиц в 2006 году до 14061 в 2010 году (темп роста – 129,03 процента).

Основными проблемами для развития автомобильного транспорта Мясниковского района являются:

  высокий износ парка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки;

  недостаточная защищенность интересов малого и среднего предпринимательства в автотранспортном комплексе;

  ограниченные возможности использования финансово-кредитных механизмов для пополнения оборотного капитала и обновления подвижного состава из-за его высокой стоимости и, как правило, отсутствие достаточного для банков залогового обеспечения. 

Железнодорожный транспорт

Основу железнодорожной сети составляет железнодорожная магистраль Ростов-на-Дону – Марцево – Донецк (25 км), обеспечивающая выход на Украину и связь двух самых крупных городов Ростовской области: Ростов-на-Дону и Таганрог.

На территории района в непосредственной близости от села Чалтырь находится железнодорожная станция Хапры. Железнодорожный транспорт обслуживает, преимущественно, внеобластные экономические связи. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта в Мясниковском районе связаны с модернизацией и развитием устройств железнодорожного транспорта.

Автодорожный комплекс

Автомобильные дороги имеют важное стратегическое значение для транспортного комплекса Мясниковского района.

Территорию района пересекают федеральная магистраль, автодороги регионального, межмуниципального и местного значения. Главные из них – федеральная магистраль М-23 «Ростов-на-Дону-Таганрог-гр. с Украиной» и железнодорожная магистраль Ростов-на-Дону – Марцево – Донецк.

Сеть автомобильных дорог района представлена федеральными, региональными и межмуниципальными и местными автодорогами общего пользования. Федеральная трасса «М-23 «Ростов-на-Дону-Таганрог-гр. с Украиной» дублирует трассу железной дороги, составляя с ней коммуникационный транспортный коридор. Трасса М-23 «Ростов-на-Дону-Таганрог-граница с Украиной» является составной частью общеевропейской магистральной автодорожной сети.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе составляет 465,3 километра, в том числе автомобильных дорог федерального значения – 30,0 километров, регионального и межмуниципального значения – 122,3 километра, местного значения – 44,8 километров, протяженность улично-дорожной сети муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, – 268,2 километра.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 34,87 процента (2010г. – 34,50 процента). 

Плотность сети дорог общего пользования составляет 11,135 км/1000 жителей и 506,0 км/1000 кв. км территории.

В соответствии с перспективными размерами движения ряд дорог нуждаются в реконструкции с доведением параметров до нормативов более высокой категории.

Также темпы развития автомобильных дорог района отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации, что приводит к снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции и капитального ремонта.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мясниковском районе, не отвечающих нормативным требованиям, в 2012 году составляла 32,0 процента.

На строительство и реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, доведение их уровня загрузки до нормативных требований уже сегодня необходимо свыше 360,0 млн. рублей при ежегодном финансировании – 50-55  млн. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях острой нехватки средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  ремонт и содержание дорог общего пользования стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является:

- создание условий для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры  и устойчивого функционирования транспортной системы Мясниковского района.

- повышение уровня безопасности движения Для достижения основной цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселковых и внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них на уровне; соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

-.сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования;
- улучшение транспортного обслуживания населения;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

          Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.                                                 
Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы..

Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Мясниковского района
- современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мясниковском районе.
Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Мясниковского района, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы обобщенная характеристика основных мероприятий 
Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»;

«Повышения безопасности дорожного движения».
Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для района в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения района, рациональной интеграции Мясниковского района в экономику Ростовской области;

внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность муниципальных образований Мясниковского района, других участников инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного бюджета, бюджета Мясниковского района и средств дорожного фонда Мясниковского района. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и районом уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах бюджета Мясниковского района, федерального, областного и бюджетов сельских поселений на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Мясниковского района осуществляется в объемах определенных  решением Собрания депутатов Мясниковского района  о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Мясниковского района утвержденным решением Собрания депутатов Мясниковского района  от 11.09.2013  № 157.
Раздел 5. Участие сельских поселений

 Мясниковского района в реализации муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы сельским поселениям Мясниковского района выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Мясниковского района приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в приложениях № 5;8 к муниципальной программе.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

 [image: image1.wmf]1

100%

n

i

i

i

F

N

E

n

=

=´

å

, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E  95%);

удовлетворительный (E  75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах №6 и 
№7  муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

                                                           Фф

                                            Уэф = ----------, 

                                                         Фп


где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E   95%);

удовлетворительный (E   75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – отделом координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района с участниками муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы утверждается постановлением Администрации Мясниковского района не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Собранием депутатов Мясниковского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 ноября текущего финансового года представляют в Администрации Мясниковского района предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

В случае принятия решения Администрацией Мясниковского района по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта решения Собрания депутатов Мясниковского района об утверждении муниципальной программы в Собрание депутатов Мясниковского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Мясниковского района об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу Министерства транспорта Ростовской области сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Собрания депутатов Мясниковского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Собрания депутатов Мясниковского района проект решения Собрания депутатов Мясниковского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Собрания депутатов Мясниковского района.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства транспорта Ростовской области;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Сельские поселения Мясниковского района как участники муниципальной программы представляют в Администрацию Мясниковского района: 

ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»муниципальной программы.
Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» муниципальной программы. 

	Наименование подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района
	–
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов.

	Ответственный исполнитель подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района 
	–
	Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района

	Соисполнитель подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района


	–
	отсутствуют

	Участники подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района
	–
	Администрация Мясниковского района;
сельские поселения Мясниковского района 


	Программно-целевые инструменты подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района


	–
	отсутствуют

	Цели подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района
	–
	развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

	Задачи подпрограммы
	–
	совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей для реализации транзитного потенциала района;
поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района
	–
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения            

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы Мясниковского района
	–
	на постоянной основе, этапы не выделяются: 
1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района


	–
	общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет -                            
117528,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 19644,0  тыс. рублей;

2015 год – 10319,1  тыс. рублей;

2016 год – 17513,1  тыс. рублей;

2017 год – 17513,1  тыс. рублей;

2018 год – 17513,1  тыс. рублей;

2019 год – 17513,1  тыс. рублей;

2020 год – 17513,1  тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета-                           
91958,7 тыс. рублей,

 в том числе по годам:

2014 год –  15839,8 тыс. рублей;

2015 год –  6919,9 тыс. рублей;

2016 год – 13839,8 тыс. рублей;

2017 год – 13839,8 тыс. рублей;

2018 год – 13839,8 тыс. рублей;

2019 год – 13839,8 тыс. рублей;

2020 год – 13839,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Мясниковского района–25569,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год –  3804,2 тыс. рублей;
2015 год –  3399,2 тыс. рублей;

2016 год –  3673,3 тыс. рублей;

2017 год –  3673,3 тыс. рублей;

2018 год –  3673,3 тыс. рублей;

2019 год –  3673,3 тыс. рублей;

2020 год –  3673,3 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Мясниковского района
	–
	улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Мясниковского района



Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» муниципальной программы 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
В настоящее время в Мясниковском районе отмечается дефицит пропускной способности дорог по ряду направлений, технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям, что сдерживает освоение территорий и замедляет темпы их социально-экономического развития.
Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения в Мясниковском районе на начало 2013 г. составила 313,0 км, Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории, на 50,0 процентах общей протяженности отсутствует усовершенствованное покрытие на 2,0 процентах твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.
На территории Мясниковского района пассажирские перевозки по 3 внутрирайонным маршрутам осуществляет ОАО «Крымское АТП».. Внутрирайонный маршрут № 5 «с. Чалтырь – х. Недвиговка» введен в 2012 году.
К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Мясниковского района относятся следующие:

наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог области;

наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог района;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

отсутствие необходимого финансирования (11,7 процента от норматива) снизили объемы капитального ремонта. 
Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Мясниковского района ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» муниципальной программы 

Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей для реализации транзитного потенциала района;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.
- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
Основные конечным результатом реализации подпрограммы муниципальной программы является улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Мясниковского района
Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Мясниковского района, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.
Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,
  реализация мероприятий позволит выполнять работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями,
- проектные работы по строительству и реконструкции ав​томобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них,
          реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному,
- возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах,
          реализация мероприятий позволит сохранить количество внутрирайонных маршрутов.
Раздел 8.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного бюджета, бюджета Мясниковского района  и средств дорожного фонда Мясниковского района.
8.6. Участие сельских поселений

 Мясниковского района в реализации подпрограммы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» муниципальной программы
В реализации подпрограммы  муниципальной программы участвуют сельские поселения Мясниковского района.

Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Расходование средств осуществляется Администрацией Мясниковского района в установленном для исполнения районного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов сельских поселений с отражением их в доходах местных бюджетов.

Администрация Мясниковского района осуществляет перечисление средств администрациям сельских поселений района на счета администраторов доходов бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства. 

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет ответственному исполнителю отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной Администрацией форме.

Ответственный исполнитель осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог»;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

8.6.1. Условия предоставления 
              субсидий и методика расчета субсидий.
В целях выполнения плановых объемов Администрация Мясниковского района заключает соглашения с сельскими поселениями, в которых предусматриваются:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам пропорционально за счет субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и за счет средств местного бюджета;

обязательства администраций сельских поселений по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций сельских поселений о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств районного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций сельских поселений по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным распорядителям средств районного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль над исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений по направлениям расходования средств, при следующих условиях:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в правовых актах представительных органов сельских поселений о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты (кроме гидротехнических сооружений, поставленных на учет в качестве бесхозяйных), отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Размеры субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставляются бюджетам муниципальных образований в объеме доходов от транспортного налога, ранее запланированных муниципальными образованиями и переданных с муниципального на областной уровень с 1 января 2012 г.

Раздел 9. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы

Раздел 9.1. Паспорт подпрограммы 

«Повышения безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы

	Наименование подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	–
	Повышения безопасности дорожного движения 

	Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района


	–
	Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района

	Участники подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района 
	–
	Администрация Мясниковского района,  МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» 

	Программно-целевые инструменты подпрограммы

муниципальной программы Мясниковского района
	–
	 отсутствуют

	Цель подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	–
	сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 



	Задачи подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	–
	создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Мясниковском районе 



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших).

	Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	–
	первый этап  2014 – 2016 годы;

второй этап  2017 – 2020 годы

	Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	–
	общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 300,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 40,0 тыс. рублей;

2016 год – 40,0 тыс. рублей;

2017 год – 50,0 тыс. рублей;

2018 год – 50,0 тыс. рублей;

2019 год – 60,0 тыс. рублей;

2020 год – 60,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств бюджета Мясниковского района – 300,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 40,0 тыс. рублей;

2016 год – 40,0 тыс. рублей;

2017 год – 50,0 тыс. рублей;

2018 год – 50,0 тыс. рублей;

2019 год – 60,0 тыс. рублей;

2020 год – 60,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	–
	сокращение к 2020 году количества лиц, погиб​ших в результате до​рожно-транспортных происшествий


Раздел 9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышения безопасности дорожного движения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. 

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В Мясниковского района в 2012 году зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, погибло 6 человек 
(на 46 % меньше, чем в 2011 году) и получили травмы 91 человек.

Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Условиями ее достижения является решение следующих задач: 

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Мясниковского района. 

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Мясниковского района:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Мясниковском районе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района:

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться 
в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2020 годы.

Раздел 9.4. Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Мясниковского района.

Достижение целей подпрограммы «Повышения безопасности дорожного движения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин.
Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышения безопасности дорожного движения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышения безопасности дорожного движения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышения безопасности дорожного движения» муниципальной программы получение субсидий из областного бюджета не планируется.

Раздел 9.6. Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации мероприятий подпрограммы «Повышения безопасности дорожного движения» планируется за счет принятия и выполнения аналогичных муниципальных программ в сфере повышения безопасности дорожного движения.
Управляющий делами

Администрации района                                           А.П. Кравченко
Приложение № 1 

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Мясниковского района ««Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор)   
(наименование)
	Единица

из-мере-ния
	Значения показателей

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	муниципальной программы Мясниковского района ««Развитие транспортной системы»                 

	1.
	Доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения.
	проценты
	32,0
	32,0
	32,0
	32,0
	31,0
	31,0
	30,0
	30,0
	28,0

	2.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения.
	проценты
	51,5
	50,0
	48,0
	46,0
	44,0
	42,0
	40,0
	38,0
	36,0

	3.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	чело-век
	–
	–
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	3

	4.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра​давших)
	услов​ные еди​ницы
	–
	–
	9,13
	9,12
	9,11
	9,10
	9,09
	9,08
	9,07

	Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения            
	проценты
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	чело-век
	–
	–
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	3

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 постра​давших)
	услов-ные еди​ницы
	–
	–
	9,13
	9,12
	9,11
	9,10
	9,09
	9,08
	9,07


Приложение  № 2

к муниципальной программе

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

	№ 
п/п
	Наименование 
показателя
	Пункт федерального (регионального)  плана     
статистических работ
	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма
	Субъект     
официального  
статистического 
учета


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доля протяженности ав​томобильных дорог об​щего пользования мест​ного значения, не отве​чающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо​бильных дорог местного значения
	п. 2.2.6  Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряже​нием Правительства Россий​ской Федерации от 06.05.2008 №671-р
	Годовая форма Федерального статистиче​ского наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользо​вания и сооружений на них местного зна​чения», утверждённая  постановлением Росстата от 08.10.2007 №72
	Росстат


Приложение № 3
к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

	№  
п/п
	Наименование 
показателя
	Еди​ница изме-рения
	Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 
	Базовые    
показатели   
(используемые в формуле)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Доля протяженности авто​мобильных дорог общего пользования местного значения, не отве​чающих нормативным тре​бованиям, в общей протя​женности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых);
	процент
	S=V1/V2х100%
	S – доля протяженности ав​томобильных дорог общего местного значения, не отве​чающих нормативным тре​бованиям, в общей протя​женности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых);

	
	
	
	
	V1 – автомобильные дороги общего пользования мест​ного значения, не отвечаю​щие нормативным требова​ниям (межпоселковых);

	
	
	
	
	V2 – общая протяженность автомобильных дорог об​щего пользования местного значения (межпоселковых);

	2
	Доля протяженности авто​мобильных дорог общего пользования местного значения, не отве​чающих нормативным тре​бованиям, в общей протя​женности автомобильных дорог общего пользования местного значения
(внутрипоселковых);
	процент
	S=V1/V2х100%
	S – доля протяженности ав​томобильных дорог общего местного значения, не отве​чающих нормативным тре​бованиям, в общей протя​женности автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых);

	
	
	
	
	V1 – автомобильные дороги общего пользования мест​ного значения, не отвечаю​щие нормативным требова​ниям (внутрипоселковых);

	
	
	
	
	V2 – общая протяженность автомобильных дорог об​щего пользования местного значения (внутрипоселковых);

	3.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения           
	процент
	S=V1/V2х100%
	S – доля протяженности ав​томобильных дорог общего местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протя​женности автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых);

	
	
	
	
	V1 – автомобильные дороги общего пользования мест​ного значения, содержание которых осуществляется круглогодично

	
	
	
	
	V2 – общая протяженность автомобильных дорог об​щего пользования местного значения (межпоселковых);

	4.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше​ствий
	человек
	плановые значения показателей рассчитыва​ются по формуле:

П = Пi*4,5%/100% – Пi,  где

П – количество лиц, погибших в результате до​рожно-транспортных происшествий; 

Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

в предшествующий год; 

4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транс​портных происшествиях.
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транс​портных происшествий, за​регистрированных ОГИБДД Мясниковского района по итогам 2012 года (6 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году



	5.
	Тяжесть последствий в ре​зультате дорожно-транс​портных происшествий 
	погиб-ших на 100 
по​стра-давших
	Тп = П/П+Р * 100, где

П – количество лиц, погибших в результате до​рожно-транспортных происшествий,

Р – количество лиц, получивших ранения в до​рожно-транспортных происшествиях
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транс​портных происшествий, за​регистрированных ОГИБДД Мясниковского района по итогам 2012 года (6 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году


Приложение №  4
к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Мясниковского района 
«Развитие транспортной системы»   

	№
п/п
	Номер и наимено​вание основного меропри​ятия,

мероприятия ве​домственной целе​вой программы


	Соисполни​тель, участ​ник, ответ​ственный за исполнение основного мероприятия, мероприя​тия ВЦП
	Срок
	Ожидаемый     
непосредствен​ный результат     
(краткое описа​ние)
	Последствия не реализации 
ос​новного мероприятия, меро​приятия ведом​ственной  целевой    
 программы
	Связь с показателями   государ​ственной 
программы    
(подпрограммы)

	
	
	
	начала  
реализа​ции
	оконча​ния 
реали​зации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»

	1.1.
	Основное        

мероприятие 1.1:
Ремонт и содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния   местного       значения и ис​кусственных со​оружений на них


	Администрация Мясниковского района, сельские поселения Мясниковского района
	2014
	2020
	Ремонт и содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих норма​тивным требова​ниям в общей про​тяженности автомо​бильных дорог об​щего пользования местного зна​чения
	уменьшение доли про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения

	1.2.
	Основное меропри​ятие 1.2:

Проектные работы по строительству и реконструкции ав​томобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Администрация Мясниковского района, 
	2014
	2020
	обеспечение проектной до​кументацией работ по строительству и реконструкции автомо​бильных дорог
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих норма​тивным требова​ниям в общей протяженности
	уменьшение доли про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности

	1.3.
	Основное меропри​ятие 1.3:

Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах 

	Администрация Мясниковского района,
	2014
	2020
	Осуществление  и доступность пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах
	Прекращение пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах
	

	2.
	Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения»

	2.1.
	Основное меропри​ятие 2.1.

Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин


	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковс

кого района»
	2014
	2020
	Профилактика детского дорожно-транспорт​ного травматизма
	увеличение количе​ства пешеходов по​гибших в резуль​тате дорожно-транспортных про​исшествий на доро​гах регионального и межмуниципаль​ного значения
	сокращение к 2020 году количества лиц, погиб​ших в результате до​рожно-транспортных происшествий


Приложение № 5
к муниципальной программе

Расходы 

бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы 
Мясниковского района ««Развитие транспортной системы»   
	Статус
	Наименование      
муниципальной  
программы, подпрограммы
муниципальной  
программы,

основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители,  
 участники
	Код бюджетной   
   классификации   
<1>
	Расходы <2> (тыс. рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная
программа       
	развитие транспортной системы
	всего 

в том числе:           
	902
	-
	-
	-
	3804,2
	3439,2
	3713,3
	3723,3
	3723,3
	3733,3
	3733,3

	
	
	Администрация Мясниковского района  
	902
	-
	-
	-
	3804,2
	3399,2
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3

	
	
	МУ «Отдел образования Администрация Мясниковского района»
	902
	-
	-
	-
	0,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0

	Подпрограмма 1  
	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»
	всего, 

в том числе:
	902
	-
	-
	-
	3804,2
	3399,2
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3

	
	
	Администрация Мясниковского района
	902
	-
	-
	-
	3804,2
	3399,2
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3

	Основное        

мероприятие 1.1:


	Ремонт и содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния   местного       значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Администрация Мясниковского района
	902
	-
	-
	-
	2924,3
	3399,2
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3

	Основное меропри​ятие 1.2.:


	проектные работы по строительству и реконструкции ав​томобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Администрация Мясниковского района
	902


	-
	-
	-
	166,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное меропри​ятие 1.3.:


	возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах
	Администрация Мясниковского района
	902
	-
	-
	-
	713,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2    
	«Повышения безопасности дорожного движения»
	всего в том числе
	
	-
	-
	-
	0,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0

	
	
	МУ «Отдел образования Администрация Мясниковского района»
	907
	-
	-
	-
	0,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0

	Основное        
мероприятие 2.1

	проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин                
	МУ «Отдел образования Администрация Мясниковского района»
	907
	-
	-
	-
	0,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0


Приложение № 6
к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный  исполнитель, соисполнители
	Оценка расходов (тыс. рублей), годы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная  
программа        
	Развитие транспортной системы

	всего            
    
	19644,0
	10359,1
	17553,1
	17563,1
	17563,1
	17573,1
	17573,1

	
	
	областной бюджет  
	15839,8
	6919,9
	13839,8
	13839,8
	13839,8
	13839,8
	13839,8

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района
	3804,2
	3439,2
	3713,3
	3723,3
	3723,3
	3733,3
	3733,3

	
	
	бюджет сельских поселений

Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1   
	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»

	всего                
	19644,0
	10319,1
	17513,1
	17513,1
	17513,1
	17513,1
	17513,1

	
	
	областной бюджет  
	15839,8
	6919,9
	13839,8
	13839,8
	13839,8
	13839,8
	13839,8

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района
	3804,2
	3399,2
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3
	3673,3

	
	
	бюджет сельских поселений

Мясниковского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения»
	всего               
	0,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0

	
	
	областной бюджет  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района
	0,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение № 7
к муниципальной программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий и направлениям расходования средств на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию межпоселковых автомобильных дорог Мясниковского района 
	№ п/п
	Ответ​ственный исполни​тель, со​исполни​тель, участник
	Наименова​ние инве​стицион​ного про​екта
	Номер и дата по​ложи-тельного заключе-ния гос​ударст-венной (негосу-дарствен​ной) экспер​тизы
	Сроки полу​чения поло​жительного заключения государствен​ной (негосу​дарственной) экспертизы на проектную (сметную) до​кументацию/ ассигнования, предусмот​ренные на разработку проектной (сметной) до​кументации (тыс. рублей)
	Объем расходов (тыс. рублей)
	в том числе по годам реализации

муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

	1.
	Администрация Мясниковского района
	Разработка проектной документации на строительство «Подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» - к г. Ростов-на-Дону (Военный городок № 140)»
	
	2014
	всего
	2166,9
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	област​ной бюджет
	2000,0
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	бюджет Мясниковского района 
	166,9
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Приложение № 8
к муниципальной программе

Распределение 
субсидий и направления расходования средств

муниципальной программы Мясниковского района ««Развитие транспортной системы» на ремонт и содержание межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения

                                                                                                                                                                                                  тыс. рублей

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Мясниковского района
	на 2014 год
	на 2015 год
	на 2016 год

	
	
	всего
	в том числе:
	всего


	в том числе:
	всего
	в том числе:

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета
Мясниковского района
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета
Мясниковского района
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета
Мясниковского района


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Администрация Мясниковского района
	7195,6
	7195,6
	2924,3
	3597,8
	3597,8
	3399,2
	7195,6
	7195,6
	3673,3

	 Итого по межпоселковым
	10119,9
	7195,6
	2924,3
	6997,0
	3597,8
	3399,2
	10868,9
	7195,6
	3673,3

	2
	Большесальское сельское поселение
	649,2
	649,2
	-
	324,6
	324,6
	-
	649,2
	649,2
	-

	3
	Калининское сельское поселение
	537,5
	537,5
	-
	268,75
	268,75
	-
	537,5
	537,5
	-

	4
	Краснокрымское сельское поселение
	881,8
	881,8
	-
	440,9
	440,9
	-
	881,8
	881,8
	-

	5
	Крымское сельское поселение
	1103,2
	1103,2
	-
	551,6
	551,6
	-
	1103,2
	1103,2
	-

	6
	Недвиговское сельское поселение


	393,60
	393,6
	-
	196,8
	196,8
	-
	393,60
	393,60
	-

	7
	Петровское  сельское поселение
	320,8
	320,8
	-
	160,4
	160,4
	-
	320,8
	320,8
	-

	8
	Чалтырское сельское поселение
	2758,1
	2758,1
	-
	1379,05
	1379,05
	-
	2758,1
	2758,1
	-

	Итого по внутрипоселковым
	6644,2
	6644,2
	-
	3322,1
	3322,1
	-
	6644,2
	6644,2
	-

	Итого по району
	16764,1
	13839,8
	2924,3
	10319,1
	6919,9
	3399,2
	17513,1
	13839,8
	3673,3


