14.02. 2013 г.                                 №   153                                               с. Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» на 2010-2015 годы по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 02.10.2012 № 1001 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Мясниковского района
постановляет:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» на 2010-2015 годы»  по результатам за 2012 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Заря» и разместить его на официальном сайте Администрации Мясниковского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р.  
Глава района





А.М. Поркшеян 

Приложение к проекту постановления 

Администрации Мясниковского района
от  14.02.2013 г. №  153
Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» на 2010-2015 годы» 

 по результатам за 2012 год 
Отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» на 2010-2015 годы» по результатам за 2012 год (далее – Программа) разработан в соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 2.10.2012 № 1001 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации» и содержит отчёт о ходе работ вышеобозначенной программы за 2012 год с приложениями № 1, № 2, № 3.

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» утверждёна постановлением Главы Мясниковского района от 30.12.2008 №1110 «Об утверждении муниципальных целевых программ».
Реализация мероприятий программы в 2012 году осуществлялась по нескольким  направлениям.

1.1. Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной 

целевой программы  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» на 2010-2015 годы»  за отчётный  год

Для участия в мероприятиях Программы в 2012 году по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по состоянию на 01.01.2012 было сформировано 15 пакетов документов молодых семей и 11 пакетов документов «граждан», признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2012 году 6 семьям вручены свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 5 молодым семьям. На софинансирование мероприятий программы из  бюджета Мясниковского района израсходовано 121,018 тысяч рублей.  За отчётный 2012 год все семьи использовали выданные Свидетельства. В связи с этим свои жилищные условия улучшили 19 жителей района.

1.2.Данные о целевом использовании и объёмах привлечённых средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Для участия в мероприятиях программы в 2012 году по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на софинансирование мероприятий программы постановлением Администрации Мясниковского района от 10.10.2012 №1052 «О внесении изменений в постановление Главы Мясниковского района от 30.12.2008 г. №1110» из бюджета Мясниковского района  предусматривалось 270,0 тысяч рублей. Уточненный план ассигнований на конец 2012 года составил 122,018 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий программы в 2012 году составили -122,018 тыс.рублей. за счет средств местного бюджета.
Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на мероприятия программы, отсутствуют. 

Общий объём фактически произведённых расходов на проводимые мероприятия программы представлен в приложении №1 к настоящему отчёту.

1.3. Оценка эффективности реализации мероприятия программы
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации выполненных в 2012 году  мероприятий программы использованы показатели результативности (приложения  №2, №3 к настоящему отчету).
Критерий «Эффективность использования бюджетных средств  на реализацию мероприятия программы» равен единице, т.к. выделенные средства из бюджетов разных уровней  использованы  семьями, совершившими сделки по  приобретению и строительству жилья,  в полном объёме. 

Не выполнение целевых показателей по этому направлению программы связано с недостаточностью её  финансирования из федерального и областного бюджетов. Только 11,54 %  семей, из числа участников программы,  смогли получить социальные выплаты в 2012 году.
1.4. Информация о степени достижения запланированных показателей 

мероприятий программы

Реализация мероприятий программы позволяет достичь следующих результатов, характеризующих развитие сельских территорий:

- создание условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села;

- привлечение средств внебюджетных источников финансирования;

- создание условий для улучшения демографической ситуации в сельской местности;

- ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов за 2012 год составил 537,9 кв. метров;

- в результате проведенных мероприятий по реализации программы 19 жителей села улучшили свои жилищные условия.
Управляющий делами

 Администрации Мясниковского района                                     А.П. Кравченко
Приложение № 1

к отчёту о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы 

 «Улучшение жилищных условий граждан,

 проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» 

на 2010-2015 годы» по результатам за 2012 год. 

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности в Мясниковском районе»
на 2010-2015 годы» по состоянию на «01» января 2013 года
(тыс. руб.)
	№

п/п
	Наимено​вание

меро​приятия
	Объем ассигнований в соответствии

с постановлением Администрации

Мясниковского района  об утверждении программы
	Уточненный план ассигнований

на 2012 год


	Исполнено (кассовые расходы)


	Объемы

Неосвоенных

средств и причины их неосвоения (по источникам

финансирова​ния)

	
	
	Всего
	Фед. бюд жет
	Обл. бюджет
	бюд​жет района
	вне​бюд.

источни ки
	все-го
	Фед.

бюджет
	Обл.

бюджет
	бюд​жет  района
	вне​бюд.

источ​ник
	всего
	фед

бюджет
	област​ной

бюджет
	бюд​жет района
	вне​бюд.

источ​ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Всего 

по

программе
	270,0
	
	
	270,0
	-
	122,018
	
	
	122,018
	-
	122,018
	
	
	122,018
	-
	-

	1
	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,  проживающих в  сельской местности, в том числе  молодых семей и   молодых специалистов – всего      
	270,0
	
	
	270,0
	-
	122,018
	
	
	122,018
	-
	122,018
	
	
	122,018
	-
	-

	1.1
	Субсидии на обеспечение жильем   молодых семей и   молодых специалистов, проживающих и работающих в  сельской местности
	170,0
	
	
	170,0
	
	100,688
	
	
	100,688
	-
	100,688
	
	
	100,688
	-
	-

	1.2.
	Субсидии на осуществление мероприя-тий по обеспечению жильем граждан    Российской Федерации, проживающих в сельской местности
	100,0
	
	
	100,0
	
	21,330
	
	
	21,330
	-
	21,330
	
	
	21,330
	-
	-


Приложение №2

к отчёту о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы 

 «Улучшение жилищных условий граждан,

 проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» 

на 2010-2015 годы» по результатам за 2012 год. 

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности в Мясниковском районе»
на 2010-2015 годы» по состоянию за отчетный 2012 финансовый год
	№

п/п
	Наименование показателей

результативности
	Едини ца измере-ния
	Ожидаемые значения целевых

показателей, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	2011
	откло​нение

от пла​нового

значения (процен​тов)
	2012
	откло​нение

от пла​нового

значения (процен​тов)


	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7


	9
	10
	11
	

	1
	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	Кв.м
	1314,3
	743,5
	662,81
	606,5
	1298,6
	823,8
	62,68
	490,5
	65,97

	2
	Ввод и приобретение жилья для Молодых семей и молодых специалистов
	Кв.м
	849,9
	380,9
	250,1
	284,9
	278,3
	469,0
	55,18
	47,4
	12,44


Приложение №3

к отчёту о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы 

 «Улучшение жилищных условий граждан,

 проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» 

на 2010-2015 годы» по результатам за 2012 год. 

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы
программы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности в Мясниковском районе» на 2010-2015 годы»
	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные  программой

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	кв.м.
	1314,3
	743,5
	662,81
	606,5
	1298,6

	2
	Ввод и приобретение жилья  для молодых семей и молодых специалистов
	кв.м.
	849,9
	380,9
	250,1
	284,9
	278,3


