26.02.2013 г.                                        №  209                                         с. Чалтырь

Об утверждении отчета о ходе работ 

по муниципальной долгосрочной целевой

программе энергосбережения и повышения энергоэффективности   в Мясниковском районе                       на период до 2020 года по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 02.10.2012 № 1001 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Мясниковского района
постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  энергосбережения и повышения энергоэффективности      в Мясниковском районе на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 12.10.2010г. № 596  по результатам за 2012 год,  согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Заря» и разместить его на официальном сайте Администрации Мясниковского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района  К.Р.Хатламаджияна.  
Глава района                                                           А.М. Поркшеян
Приложение к постановлению 
Администрации Мясниковского района 
от  26.02.2013 г.        № 209
ОТЧЕТ

о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мясниковском районе на период до 2020 года по результатам за 2012 год
1. Отчет о финансировании, освоении и проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мясниковском районе на период до 2020 года по состоянию на 01.01.2013 г.                                                                                                                                                                                                                 
	Наименование    
мероприятия
	Объем ассигнований                                     
(тыс. рублей)
	Степень
выполнения  
мероприятия

	
	уточненный план ассигнований на 2012 год   
(тыс. рублей)
	исполнено (кассовые расходы)         
(тыс. рублей)
	

	
	всего
	областной
бюджет/федеральный
	местный  
бюджет
	прочие   
источники
	всего
	областной
бюджет/федеральный
	местный   
бюджет
	прочие   
источники
	

	Проведение энергетических обследований зданий

бюджетного сектора
	1109,00
	-
	1109,00
	-
	1109,00
	-
	1109,00
	-
	выполнено

	Обеспечение оснащения зданий, используемых для размещения бюджетных учреждений района, приборами учета тепловой энергии                                (с использованием механизмов лизинга)
	99,90
	-
	99,90
	-
	99,80
	-
	99,80
	-
	выполнено

	Установка доводчиков на входные двери в зданиях, используемых для размещения бюджетных учреждений района
	1,80
	-
	1,80
	-
	1,80
	-
	1,80
	-
	выполнено

	Замена светильников с лампами накаливания на

энергосберегающие светильники в зданиях, используемых для размещения бюджетных учреждений района
	91,00
	-
	91,00
	-
	91,00
	-
	91,00
	-
	выполнено

	Всего по программе:
	1301,70
	-
	1301,70
	-
	1301,60
	-
	1301,60
	-
	


II.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мясниковском районе на период до 2020 года
	N 
п/п
	Наименование     
показателей
	Единица 
измерения
	Базовый  
показатель
2010 года
	2011 год
	2012 год
	плановое,  
к концу   
реализации  
программы

	1. 
	Снижение доли объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
	процентов
	18,2


	63,7
	70,3

	100

	2. 
	Снижение доли объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
	процентов
	10,00


	100

	100

	100



	3. 
	Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 
	процентов
	0
	0
	43,0
	100


III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

энергосбережение и повышения энергоэффективности в Мясниковском районе на период до 2020 года за 2012 год
                    (Степень выполнения программных мероприятий)

В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Мясниковском районе на период до 2020 года» (далее – Программа) реализовалась     из средств бюджета Мясниковского района:
· Бюджет Мясниковского района
         В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и   формируют значительную часть затрат бюджета МО Мясниковского района, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению руководством политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

          Основные энергосберегающие действия должны опираться на сокращение потерь тепла, т.е. теплоизоляцию зданий и тепловых сетей, повышение эффективности теплоотдачи нагревателей, переходе на использовании малоточных источников света систем контроля и управления освещенностью, системами регулирования мощностью электроприводов.
                Чтобы  реализовать данные мероприятия необходимо проведение энергоаудита зданий муниципальных учреждений, в 2012 году из 73 зданий 33 получили энергопаспорт (43%)
IV.  ДАННЫЕ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусматривалось 1301,6 тыс. руб., в т.ч.:

средства бюджета Мясниковского района - 1301,6 тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составили в целом по программе – 1301,6 тыс. руб.  в т.ч.:

средства бюджета Мясниковского района - 1301,6 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использовали по целевому назначению. Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования по программным мероприятиям приведены в таблице №1.  

	Источники финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2012 год

(тыс. руб.)
	Фактически освоено

(тыс. руб.)
	Процент исполнения

	бюджет Мясниковского района
	1301,6
	1301,6
	100

	Всего
	1301,6
	1301,6
	100


V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы): 

        - снижение доли объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
      -  снижение доли объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
       -    организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 
Оценка результатов и эффективности реализации Программы приведены в таблице № 2.
Таблица № 2

	N 
п/п
	Наименование     
показателей  результативности    
	Единица 
измерения
	Ожидаемые показатели по программе
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2012 г.
	2012 г.
	Отклонение в процентах

	1. 
	Снижение доли объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
	процентов
	70,3


	70,3


	0

	2. 
	Снижение доли объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
	процентов
	100


	100


	0

	3. 
	Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 
	процентов
	43,0
	43,0
	0


VI  СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКЛАДАМИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладам о результативности.

VII. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                 А.П. Кравченко
