27.06.2014 г.                                   №   975                                           с. Чалтырь
О внесении изменений в постановление 
Администрации  Мясниковского района 
от 18.10.2013  № 1270 
       В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013  № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», в связи  с необходимостью корректировки объемов финансирования плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», Администрация Мясниковского района                                   
постановляет:
         1.   Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 18.10.2013  № 1270  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 год» изменения, изложив план в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
           2.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р.
Главы района                                     
           А.М. Поркшеян
Приложение к постановлению Администрации 

Мясниковского района от 27.06.2014 г. № 975

План
реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»  на 2014 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов  (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	Бюджет Мясниковского района
	областной
 бюджет
	Федеральный бюджет
	Бюджет сельского поселения
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Подпрограмма 1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области».


	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	снижения потерь энергоресурсов, в том числе непроизводительных потерь
	X
	465,0
	465,0
	-
	-
	-
	-


	1.1
	Основное  мероприятие: 
 Проведение обяза​тельного энергетиче​ского обследования учреждений

	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	формирование энергетических паспортов и ме​роприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	март
	300,0
	300,0
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Мероприятие:

Проведение обяза​тельного энергетиче​ского обследования Администрации Мясниковского района
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	формирование энергетического паспорта и ме​роприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	март
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Мероприятие:

Проведение обяза​тельного энергетиче​ского обследования муниципального бюджетного учреждения культуры Мясниковского района «Районный дом культуры»
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	формирование энергетического паспорта и ме​роприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	март
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Мероприятие:

Проведение обяза​тельного энергетиче​ского обследования муниципального бюджетного учреждения культуры Мясниковского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	формирование энергетического паспорта и ме​роприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	март
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Мероприятие:

Проведение обяза​тельного энергетиче​ского обследования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств с. Чалтырь   им.  Мартироса Сарьяна
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	формирование энергетического паспорта и ме​роприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	март
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.
	Мероприятие:

Проведение обяза​тельного энергетиче​ского обследования МУ "Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района";
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	формирование энергетического паспорта и ме​роприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	март
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Контрольное событие  программы:

Получение энергетических паспортов с регистрацией в СРО
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	исполнение статьи 16 Фе​дерального закона

от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о по​вышении энергетической эффективности и о внесе​нии изменений в отдель​ные законо-дательные акты Российской Федера​ции»
	март
	X
	X
	X
	X
	X
	

	1.2.
	Основное  мероприятие: 

Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в зданиях, используемых для размещения бюджетных учреждений района
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	выполнение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	весь период
	165,0
	165,0
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Мероприятие:

Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в зданиях, используемых для размещения образовательных учреждений
	Начальник отдела Муниципального учреждения                                    "Отдел  образования Администрации  Мясниковского района"
Бзезян Р.В.
	выполнение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности
	весь период
	165,0
	165,0
	-
	-
	-
	-

	2. 
	Подпрограмма 2: 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района  «Энергоэффективность и развитие энергетики»»
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	создание эффективной информационной системы Мясниковского района в сфере энергоэффективности и развития энергетики
	весь период
	15,0
	15,0
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Основное  мероприятие: 
Информационная поддержка политики энергосбережения
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян

	обеспечение ис​полнения целей и задач программы
	весь период
	15,0
	15,0
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Мероприятие:

Изготовление информационного материала об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения
	Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района                         А.Р. Харахашян
	повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения
	весь период
	15,0
	15,0
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	
	X
	480,0
	480,0
	-
	-
	-
	-


Управляющий делами

Администрации района                                                                    А.П. Кравченко

