ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2013  595

г. Ростов-на-Дону

В редакции постановлений Правительства Ростовской области

от 27.03.2014 № 202, от 22.04.2014 № 269, от 03.07.2014 № 483,

от 01.10.2014 № 679

# Об утверждении 
государственной программы Ростовской области

# «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

# В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 297 
«Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области»  Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

# 1. Утвердить государственную программу Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты по Перечню согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики Гребенщикова А.А.

Губернатор

Ростовской области		В.Ю. Голубев

Постановление вносит

комитет по охране окружающей

среды и природных ресурсов

Ростовской области

Приложение 
к постановлению Правительства 
Ростовской области

от __________ № _____

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование»

ПАСПОРТ

государственной программы Ростовской области
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование государственной программы | – | государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – государственная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | – | министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – минприроды Ростовской области) (с 1 июня 2014 г.); комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (до 1 июня 2014 г.) |
| Соисполнители государственной программы | – | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее – министерство ЖКХ области); департамент лесного хозяйства Ростовской области (до 1 июня 2014 г.) |
| Участники государственной программы | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства РО); департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (до 1 июня 2014 г.); государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных природных заказников областного значения» (далее – ГБУ РО «Дирекция»); государственные автономные учреждения Ростовской области, подведомственные минприроды Ростовской области (далее – ГАУ РО); органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области; ООО «Экострой-Дон» |
| Подпрограммы государственной программы | – | 1. Охрана окружающей среды в Ростовской области. 2. Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области. 3. Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области. 4. Развитие лесного хозяйства Ростовской области. 5. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты государственной программы | – | отсутствуют |
| Цель государственной программы | – | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |
| Задачи государственной программы | – | снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; устойчивое обеспечение потребностей экономики Ростовской области в общераспространенных полезных ископаемых и обеспечение геологической информацией о недрах; сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов; создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | – | доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников; доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления; доля площади Ростовской области, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения; индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области; количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения; ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек; доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Ростовской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние; лесистость территории Ростовской области; количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников – 11 057 181,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 4 144 306,3 тыс. рублей; в 2015 году – 1 043 024,3 тыс. рублей; в 2016 году – 1 513 879,5 тыс. рублей; в 2017 году – 1 255 589,8 тыс. рублей; в 2018 году – 1 689 960,2 тыс. рублей; в 2019 году – 703 479,4 тыс. рублей; в 2020 году – 706 942,3 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 5 494 044,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 1 147 951,3 тыс. рублей; в 2015 году – 1 026 942,6 тыс. рублей; в 2016 году – 668 911,7 тыс. рублей; в 2017 году – 417 665,8 тыс. рублей; в 2018 году – 836 154,6 тыс. рублей; в 2019 году – 696 477,8 тыс. рублей; в 2020 году – 699 940,7 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 152 295,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 434 382,0 тыс. рублей; в 2015 году – 483 518,1 тыс. рублей; в 2016 году – 234 395,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 696 047,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 231 605,0 тыс. рублей; в 2015 году – 230 046,9 тыс. рублей; в 2016 году – 234 395,6 тыс. рублей; за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 456 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 202 777,0 тыс. рублей; в 2015 году – 253 471,2 тыс. рублей. Объем финансирования из местных бюджетов – 54 423,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 10 303,6 тыс. рублей; в 2015 году – 7 191,7 тыс. рублей; в 2016 году – 7 043,8 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 15 881,6 тыс. рублей; в 2019 году – 7 001,6 тыс. рублей; в 2020 году – 7 001,6 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников – 5 508 713,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 2 986 051,4 тыс. рублей; в 2015 году – 8 890,0 тыс. рублей; в 2016 году – 837 924,0 тыс. рублей; в 2017 году – 837 924,0 тыс. рублей; в 2018 году – 837 924,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; сохранение и восстановление численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Ростовской области; увеличение доли площади Ростовской области, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения; создание условий для разработки недропользователями месторождений общераспро-страненных полезных ископаемых; создание надежной информационной базы о структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых на территории Ростовской области; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод; сохранение лесистости территории Ростовской области; сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
сферы охраны окружающей среды,  экологической безопасности
и рационального природопользования Ростовской области

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2002 № 1225-р, стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Ростовская область относится к промышленно развитым регионам с крупными предприятиями авиационного, машиностроительного, химического, сельскохозяйственного и жилищно-коммунального комплексов, а также предприятиями производства строительных материалов.

Однако обратной стороной высокого уровня развития промышленности и сельского хозяйства в Ростовской области является усиление негативного воздействия на окружающую среду.

В целом для Ростовской области характерны те же экологические проблемы, что и для других субъектов Южного федерального округа (далее – ЮФО). К ним можно отнести: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, особенно в крупных городах, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами, деградацию почвенного покрова, участившиеся в последнее время случаи выжигания сухой растительности, опустынивание земель, неудовлетворительное состояние лесонасаждений, рост антропогенного воздействия на биоразнообразие, а также проблемы, возникшие в результате реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса.

В субъектах ЮФО, сопоставимых по уровню социально-экономического развития с Ростовской областью, такие показатели, как выбросы в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, имеют более высокие значения. В Ростовской области удельный выброс загрязняющих веществ на
1 человека составляет 126,2 кг/год, в Краснодарском крае – 142,7 кг/год, 
в Волгоградской области – 163,2 кг/год.

Одним из ключевых направлений развития Ростовской области является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие Ростовской области могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Для решения данной проблемы была разработана и успешно реализована Областная целевая программа в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007 – 2010 годы. Но в силу объективных финансово-экономических причин перечень мероприятий данной программы и объемы их финансирования были значительно сокращены.

Поскольку перспективное решение проблем экологии и природопользования на территории Ростовской области требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода, была  разработана и с 2011 по 2013 год успешно реализовывалась областная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением Администрации Ростовской области от 25.08.2010 № 143. В связи с утверждением постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 
2020 годах» в Ростовской области была разработана и с 2013 года реализуется областная долгосрочная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 16.08.2012 № 779.  Мероприятия из указанных программ составили основу для настоящей государственной программы.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Ростовской области, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, сохранению биоразнообразия, защите территорий и населения Ростовской области от негативного воздействия вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ростовской области, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, обеспечению сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и созданию условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области и повышения лесистости ее территории. Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в Ростовской области, выявившем наиболее острые проблемы.

Статьей 72 Конституции Российской Федерации определено, что обеспечение экологической безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием для улучшения качества жизни и здоровья населения.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем в Ростовской области (особенно в ее крупных городах), от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Анализ состояния атмосферного воздуха за последние годы выявил неуклонный рост объемов выбросов загрязняющих веществ. Ежегодно в Ростовской области увеличивается количество автотранспорта, и в настоящее время он является крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Объем загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от стационарных источников, составляет 37,1 процента от общего объема выбросов, тогда как доля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств в Ростовской области достигла 62,9 процента от общего объема выбросов.

Эксплуатация автотранспорта представляет реальную угрозу обеспечению экологической безопасности Ростовской области. Так, по результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха вредными примесями, практически для всех крупных городов области (Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Миллерово, Новочеркасск) характерно превышение над средними по стране показателями уровня загрязнения взвешенными веществами (пылью), оксидом углерода, окислами азота, формальдегидом. Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы в Волгодонске и  Новочеркасске превысил средний уровень по стране в 1,4 и 1,8 раз соответственно. Загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом в Волгодонске, Новочеркасске и Миллерово выше среднего по стране в 1,6 – 1,9 раза. Практически во всех городах уровень загрязнения атмосферного воздуха превышает средние показатели по Российской Федерации. Уровень загрязнения воздуха бенз(а)пиреном, веществом первого класса опасности, во всех городах Ростовской области ниже среднего по стране, однако он везде превышает санитарно-гигиенический норматив качества и остается приоритетной примесью.

Практически все водоисточники Ростовской области, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности, что подтверждается результатами многолетнего мониторинга загрязнения рек Ростовской области, водных объектов в зонах влияния шахт Восточного Донбасса и очистных сооружений Ростовской области.

Максимальное антропогенное воздействие в Ростовской области приходится на реку Дон, малые реки, расположенные между реками Дон и Северский Донец, где сосредоточены основные промышленные центры, а также в зоне орошаемого земледелия. Уровень загрязнения воды в бассейне реки Дон колеблется от «умеренно загрязненной» до «очень грязной». Основными загрязняющими показателями являются сульфаты, соединения железа, органические соединения, соединения магния, нефтяные углеводороды, соединения меди.

Причинами загрязнения водных объектов являются сброс в природные водные объекты неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс без очистки ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оросительных систем, длительные сроки навигации, неудовлетворительное состояние прибрежных зон.

Многолетние мониторинговые исследования земель сельскохозяйственного назначения неоспоримо доказывают, что многоотраслевое сельскохозяйственное производство оказывает значительное отрицательное воздействие на земельные ресурсы Ростовской области и окружающую среду. На сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее распространение негативных процессов: водная эрозия, дефляция, дегумификация, засоление, осолонцевание, переуплотнение, переувлажнение, опустынивание, загрязнение радионуклидами и тяжелыми металлами.

Региональный государственный экологический надзор как система мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, является одним из основных элементов обеспечения экологической безопасности.

В соответствии с целями и задачами регионального государственного экологического надзора государственными инспекторами Ростовской области по охране природы при проведении контрольных мероприятий выявляются нарушения и принимаются меры по принуждению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к обеспечению требований законодательства при осуществлении ими хозяйственной и иной деятельности, что, как следствие, способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Одним из наиболее актуальных направлений природоохранной политики России является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого использования природных ресурсов. Его практическая реализация невозможна без существования эффективной системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ).

На территории Ростовской области в настоящее время расположены следующие ООПТ: государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» (9,46 тыс. га), государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» (45 тыс. га), природный парк «Донской» областного значения (40,96 тыс. га), 70 памятников природы областного значения (общая площадь – 20,47 тыс. га), 7 особо охраняемых природных территорий местного значения (общая площадь – 106,65 тыс. га).

По рекомендациям Международного союза охраны природы площадь особо охраняемых природных территорий субъекта Российской Федерации должна составлять не менее 10 процентов. Данный показатель является одним из признаков цивилизованности региона.

Общая площадь ООПТ Ростовской области составляет 222,54 тыс. га, или 2,2 процента от площади Ростовской области. Этот показатель по России 
равен 9,8 процента от общей площади суши, а в ЮФО –
10,6 процента (в Астраханской области – 4,5 процента, в Волгоградской области – 8,6 процента, в Республике Калмыкия – 14,3 процента, в Республике Адыгея – 14,8 процента, в Краснодарском крае – 23,3 процента).

Увеличение общей площади территорий природно-заповедного фонда Ростовской области возможно за счет создания новых и расширения существующих ООПТ, что потребует направления на указанные цели финансовых средств областного бюджета.

Уровень антропогенного воздействия на объекты животного мира в Ростовской области достаточно высок. Это вызвано как причинами общего характера, такими, как высокая плотность населения, открытость территории, так и прямым воздействием на объекты животного мира – высокой химизацией сельского хозяйства и промышленности, изъятием животных вследствие охоты и добычи водных биологических ресурсов.

В связи с указанными причинами основной задачей в сфере сохранения объектов животного мира является их искусственное воспроизводство с последующим выпуском, а также повышение защитных, кормовых, гнездовых свойств угодий за счет проведения комплекса биотехнических мероприятий.

Кроме того, в связи с регистрацией очагов африканской чумы свиней и снижением численности кабана в Ростовской области требуется проводить работы по замещению данного массового вида копытных другими, такими, как лань, косуля, европейский и пятнистый олень.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» одним из полномочий субъекта Российской Федерации является ведение Красной книги субъекта Российской Федерации.

На территории Ростовской области ведущими научными организациями осуществляется комплекс природоохранных мероприятий, осуществляемых в рамках ведения Красной книги Ростовской области. Данные мероприятия являются наиболее эффективными в области сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира, а также тех природных комплексов, на которых они обитают (произрастают). Комплексный подход указанных мероприятий обеспечивает:

выявление ареалов произрастания и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;

определение факторов, оказывающих негативное влияние на рассматриваемые виды;

проведение оценки экологического состояния природных комплексов;

разработку рекомендаций для улучшения условий обитания (произрастания) видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, в том числе обитающих (произрастающих) на территориях с особым режимом охраны.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

При этом уровень экологической культуры и экологического сознания части населения Ростовской области, включая руководителей хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. С другой стороны, средствами массовой информации не всегда в полной мере обеспечивается предоставление населению объективной информации о состоянии окружающей среды.

Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Ростовской области путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Особое положение занимают работы по поиску, оценке и разведке запасов подземных вод. Необходимость активного использования месторождений пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения обусловлена несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения жителей Ростовской области – реки Дон и ее притоков. Сельские населенные пункты 25 районов Ростовской области (Боковский, Верхнедонской, Веселовский, Егорлыкский, Заветинский, Зимовниковский, Кагальницкий, Кашарский, Куйбышевский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Милютинский, Морозовский, Миллеровский, Сальский, Обливский, Октябрьский, Песчанокопский, Ремонтненский, Родионово-Несветайский, Советский, Тарасовский, Целинский, Чертковский, Шолоховский), города Восточного Донбасса (г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, 
г. Миллерово, г. Красный Сулин, г. Белая Калитва) и город Сальск обеспечиваются водой в основном за счет источников подземных вод. Вместе с тем в ряде районов Ростовской области, испытывающих дефицит в водных ресурсах, отсутствуют разведанные запасы воды питьевого качества.

Не менее важной проблемой является переоценка количественных и качественных параметров ресурсов месторождений пресных подземных вод, утвержденных в 60 – 70-х годах прошлого века, срок действия запасов которых истек. Для обеспечения устойчивого функционирования и создания основы для развития таких водозаборов необходимо проводить работы по переоценке запасов с утверждением их Государственной комиссией запасов.

Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» определен ряд полномочий субъектов Российской Федерации в сфере недропользования, исполнение которых в Ростовской области возложено на минприроды Ростовской области. Наиболее значимыми при регулировании отношений недропользования являются полномочия по обеспечению функционирования государственной системы лицензирования в части общераспространенных полезных ископаемых и проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых.

Вместе с тем обеспечение эффективного, рационального использования минерально-сырьевых ресурсов требует постоянного совершенствования системы управления фондом недр путем создания надежной информационной базы данных о структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых, экологическом состоянии территорий ведения горных работ, возможностях безопасного использования минерально-сырьевых ресурсов и о состоянии запасов различных видов минерального сырья, управление которыми отнесено к полномочиям Ростовской области.

Развитие водохозяйственного комплекса является важным фактором обеспечения экономического благополучия Ростовской области и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Ростовская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов России, обладающих высокоразвитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. Обратной стороной высокого уровня экономического развития является усиление негативного воздействия на водные объекты Ростовской области.

В то же время состояние водохозяйственного комплекса имеет определяющее значение для устойчивого экономического развития Ростовской области и повышения качества жизни проживающего в ней населения. Водные ресурсы служат основным источником водоснабжения населения и хозяйственного комплекса, являются основой успешного развития многих отраслей сельского и промышленного производства.

На территории Ростовской области находится 4 551 водоток (из них 
165 малых и средних рек суммарной протяженностью 9 565 км), в основном это малые реки с небольшим водным стоком. Почти все они являются притоками реки Дон или ее главных притоков. В засушливой степной зоне, 
в которой расположена Ростовская область, они являются основным источником обеспечения водой населенных пунктов, промышленности и сельскохозяйственного производства.

Рельеф территории Ростовской области оказывает значительное влияние на характер течения рек. Все они имеют малый уклон, а, следовательно, малое течение – скорость течения рек не превышает 1 м/сек. Питание рек смешанное: дождевое, снеговое (талые воды) и  грунтовое (подземные воды), преобладающим из них является снеговое.

Ростовская область вследствие своего географического положения в южной зоне европейской части страны отличается низкой водообеспеченностью. Водные ресурсы Ростовской области оцениваются в 27,7 куб. км, из которых только 2,7 куб. км (10 процентов) формируются в пределах области, а основной объем поступает извне, в основном с территории верхнего Дона и Украины (река Северский Донец и реки Приазовья).

Ресурсы речного стока неравномерно распределяются по территории Ростовской области и во времени: в северо-западных районах слой годового стока достигает 70 мм, а в восточных и юго-восточных районах – всего лишь порядка 10 мм. Причем 70 процентов, а в юго-восточных районах до 90 процентов годового стока приходится на период кратковременного весеннего половодья. Среднеобластной слой речного стока (33 мм) более чем в 7 раз уступает среднероссийскому показателю, а в расчете на одного жителя – более чем в 10 раз (2,4 тыс. куб. м на человека).

Формирование речного стока в бассейне реки Дон происходит водотоками, размещенными на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе: пяти областей Центрально-Черноземного экономического района (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской) и Ростовской области – Северо-Кавказского экономического района.

Кроме того, следует учитывать, что на территорию Ростовской области поверхностные воды поступают с территорий Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины после их интенсивного использования по трансграничным водным объектам.

##### В настоящее время состояние водных объектов в Ростовской области характеризуется активным заилением и зарастанием древесно-кустарниковой растительностью русел малых рек, наличием в них большого количества неинженерных сооружений. Это приводит к деградации водных ресурсов и невозможности их использования в качестве источников водоснабжения. Кроме того, в большинстве случаев заиление и зарастание русел водотоков не позволяет обеспечить безаварийный пропуск повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, может привести к затоплению и подтоплению территорий 179 населенных пунктов Ростовской области. На сегодняшний день 89,7 тыс. жителей проживают на территории, подверженной негативному воздействию вод в результате неудовлетворительного состояния водоемов и их берегов.

Во исполнение пункта 22 плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, необходимо проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса.

Леса являются одним из важнейших видов природных ресурсов и играют одну из ведущих ролей в улучшении и защите окружающей среды.

Ростовская область относится к малолесным территориям России – ее лесистость составляет всего 2,4 процента. Площадь лесного фонда составляет 360,6 тыс. га, в том числе покрытые лесом земли – 238,8 тыс. га, земли фонда лесовосстановления – 29,4 тыс. га и нелесные земли – 85,5 тыс. га.

Все леса в Ростовской области относятся к экологической системе –  защитным лесам, которые подлежат освоению только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Использование лесов возможно при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Леса Ростовской области характеризуются высоким (2,2) классом пожарной опасности (самым высоким в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах), что обусловлено, прежде всего, природно-климатическими условиями, а также большим удельным весом хвойных насаждений (63,3 тыс. га), которые обладают высокой степенью горимости.

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Ростовской области является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее –

ТБО).

На территории Ростовской области ежегодно образуется около 1,9 млн. тонн ТБО и 1,0 млн. тонн отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. В 2011 году специализированными предприятиями Ростовской области было вывезено для захоронения 6 835 826 куб. м ТБО. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет 40 процентов.

Сложившаяся на территории Ростовской области система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО.

По состоянию на 1 января 2013 г. на территории Ростовской области расположено 713 объектов размещения ТБО общей площадью 1 837,2 га, в том числе:

16 полигонов ТБО общей площадью 126,6 га;

337 санкционированных свалок общей площадью 1 074,4 га;

195 несанкционированных свалок общей площадью 340,1 га;

165 законсервированных свалок общей площадью 296,2 га.

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО» и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. Вместе с ТБО на объекты поступает большое количество опасных ТБО: отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, отработанные аккумуляторы, сложная бытовая и офисная техника, нефтесодержащие отходы, биологические,  медицинские отходы.

В состав ТБО входит до 80 процентов вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР): макулатура, лом черных и цветных металлов, полимерные материалы, стекло, текстильные отходы, пищевые отходы и т.д.

Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории Ростовской области характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и ВМР.

Для решения данной проблемы необходимы единый подход и координация действий областных и местных органов власти, инвесторов, общественных организаций и населения.

Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо формирование системы управления ТБО и ВМР, оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией государственной программы:

финансовые риски реализации государственной программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

существенная дифференциация финансовых возможностей муниципальных образований приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере охраны окружающей среды. Подавляющее большинство муниципалитетов являются дотационными. Ограниченность возможностей местных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;

природно-климатические – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек Ростовской области, на состояние гидротехнических сооружений и берегов водных объектов; существенное влияние климатических условий на приживаемость зеленых насаждений на ООПТ и лесах.

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации государственной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;

своевременная ежегодная актуализация государственной программы, 
в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации государственной программы;

проведение в течение всего срока реализации государственной программы мониторинга и прогнозирования текущего состояния окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области с целью актуализации государственной программы (в случае необходимости);

детальное планирование мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, являющихся полномочиями муниципальных образований, с учетом возможностей местных бюджетов по их финансированию;

методическая поддержка администраций муниципальных образований в организации  исполнения функций в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Выбор приоритетов государственной программы определен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, 
и Стратегией сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 05.02.2013 № 48.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года стратегической целью в области экологии региона является сохранение природных комплексов, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности Ростовской области и России в целом.

В соответствии с указанными стратегическими документами  определена цель государственной программы – повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих основных задач:

снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

устойчивое обеспечение потребностей экономики Ростовской области в общераспространенных полезных ископаемых и обеспечение геологической информацией о недрах;

сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов;

создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, характеризующих решение указанных задач, приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложениях № 2 и 3 к настоящей государственной программе.

По итогам реализации государственной программы планируется достижение следующих результатов:

снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха;

сохранение и восстановление численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Ростовской области;

увеличение доли площади Ростовской области, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения;

создание условий для разработки недропользователями месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

создание надежной информационной базы данных о структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых на территории Ростовской области;

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод;

сохранение лесистости территории Ростовской области;

сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов.

Государственная программа будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

Раздел 3. Обоснование выделения
подпрограмм государственной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий

Состав подпрограмм государственной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации государственной программы, 
в соответствии с ее целями и задачами.

Подпрограммы в составе государственной программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации государственной программы;

наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей;

приоритетность задач государственной программы.

В соответствии с указанными принципами выделены следующие подпрограммы:

«Охрана окружающей среды в Ростовской области»;

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»;

«Развитие лесного хозяйства Ростовской области»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области».

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Ростовской области» охватывает следующие направления:

обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области;

сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области;

экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

Основными мероприятиями направления по обеспечению экологической безопасности являются:

осуществление регионального государственного экологического надзора;

деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха;

мероприятия по утилизации и захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов;

мониторинг состояния окружающей среды;

осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

обеспечение выполнения функций аппарата минприроды Ростовской области.

Основными мероприятиями направления по сохранению биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области являются:

развитие географической сети  особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;

обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира;

создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира.

Основными мероприятиями направления по экологическому образованию, формированию экологической культуры населения являются:

экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

организация детско-юношеского экологического движения.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» являются:

поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области;

создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» являются:

выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;

организация государственного мониторинга водных объектов;

осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС);

осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты;

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета).

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» являются:

охрана лесов от пожаров;

защита лесов;

воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек;

обеспечение выполнения функций минприроды Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Основными мероприятиями подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» являются:

разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию  объектов размещения твердых бытовых отходов;

строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов;

развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов;

развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов;

модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований Ростовской области;

предоставление субсидии на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению государственной программы

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет 11 057 181,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 341 748,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 696 047,5 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 54 423,9 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 456 248,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 5 508 713,4 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы представлены в приложении № 5 к настоящей государственной программе.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением государственной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Расходы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию государственной программы представлены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

Средства федерального бюджета отражаются в государственной программе при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства федерального бюджета будут привлекаться:

1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе аналогичных региональных программ в виде субсидий на мероприятия:

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

возведение (реконструкция) гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС.

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений». Данные средства могут направляться на осуществление переданных полномочий: по защите территории и населения Ростовской области от негативного воздействия вод, на мероприятия по расчистке рек и по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, на мероприятия по установлению (нанесению на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и их закреплению на местности.

3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 № 838 «Об утверждении Методики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации».

4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 № 345 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы».

5. В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1216 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 13.06.2006 № 371 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов»,
от 29.12.2007 № 975 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов», от 10.01.2009 № 16 «Об утверждении методики определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, и их распределения между субъектами Российской Федерации».

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) будут привлекаться в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части  предоставления субсидий организациям, реализующим мероприятия региональных программ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО на территории муниципальных образований Ростовской области (далее – региональные программы по модернизации).

Объемы финансирования за счет средств Фонда подлежат уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе.

Средства внебюджетных источников предусмотрены на реализацию инвестиционных проектов по строительству на территории Ростовской области межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее – МЭОК).

Раздел 5. Участие муниципальных образований
Ростовской области в реализации государственной программы

В рамках государственной программы предусмотрено участие муниципальных образований Ростовской области при выполнении следующих полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения:

обеспечение водоснабжения населения, мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, берегоукрепление;

разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов;

строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов;

развитие матеральной бызы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов;

развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов;

строительство и рекультивация объектов размещения ТБО в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 7 к настоящей государственной программе.

Распределение субсидий по муниципальным образования и направлениям расходования средств государственной программы представлено в приложении №  8 к настоящей государственной программе.

Раздел 6. Методика оценки 
эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач государственной программы  путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к настоящей государственной программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, приведенных в приложениях № 5 и 6 к настоящей государственной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, местные бюджеты, внебюджетные средства);

степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий государственной программы по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы.

Степень достижения цели (решения задач) государственной программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где Зф – фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

Сд = Зп / 3ф x 100% – (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

С учетом сферы реализации государственной программы при расчете социально-экономической эффективности будет учитываться экологический эффект от выполнения программных мероприятий.

До начала очередного года реализации государственной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) государственной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация государственной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей государственной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей государственной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников государственной программы

Ответственным исполнителем государственной программы является минприроды Ростовской области, соисполнителем – министерство ЖКХ области, участниками – министерство строительства РО, ГБУ РО «Дирекция», органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, ООО «Экострой-Дон».

Минприроды Ростовской области как ответственный исполнитель государственной программы:

обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками, внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Ростовской области об утверждении государственной программы в Правительство Ростовской области;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников государственной программы по эффективной реализации ее мероприятий, 
а также анализ эффективности использования средств федерального, областного и местных бюджетов;

составляет совместно с соисполнителями и участниками план реализации государственной программы на очередной финансовый год, утверждает его своим нормативным правовым актом в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Правительства Ростовской области государственной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года;

в случае необходимости по согласованию с соисполнителями и участниками государственной программы принимает решение о внесении в план реализации изменений, не влияющих на параметры государственной программы; план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения ответственным исполнителем;

организует реализацию государственной программы, вносит Губернатору Ростовской области предложения об изменениях в государственную программу (в том числе в части изменения показателей (индикаторов)) и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области сведения 
(с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками государственной программы) о реализации государственной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками государственной программы) и вносит их на рассмотрение Правительства Ростовской области по итогам полугодия и 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 1 марта года, следующего за отчетным;

подготавливает отчет о реализации государственной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области;

в ходе подготовки отчета о реализации государственной программы по итогам года проводит совещания с участниками государственной программы в целях оценки эффективности реализованных в течение года и планируемых на очередной финансовый год мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей реализации государственной программы, в том числе предложений по оптимизации расходов областного бюджета на реализацию государственной программы (перераспределение расходов между мероприятиями и (или) участниками государственной программы, сокращение неэффективных расходов);

запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий государственной программы, необходимую для выполнения возложенных на него полномочий.

Органы исполнительной власти Ростовской области, являющиеся соисполнителями (участниками) государственной программы:

обеспечивают реализацию подпрограммы государственной программы (основных мероприятий подпрограммы);

обеспечивают  подготовку и проведение процедур размещения заказов, заключение государственных контрактов (гражданско-правовых договоров);

вносят Губернатору Ростовской области предложения об изменениях в государственную программу (в том числе в части изменения показателей (индикаторов), согласованные с ответственным исполнителем государственной программы;

осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы (основных мероприятий подпрограмм) в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю:

предложения для подготовки плана реализации государственной программы на очередной финансовый год в срок до 15 ноября года, предшествующего планируемому, и предложения по внесению в план реализации изменений, не влияющих на параметры государственной программы;

сведения (с учетом информации, представленной участниками государственной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области;

информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении плана реализации государственной программы (с учетом информации, представленной участниками государственной программы), в срок до 15 июля (за полугодие), до 15 октября (за 9 месяцев), до 31 января года, следующего за отчетным (за год);

информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации государственной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками государственной программы), в срок до 10 марта года, следующего за отчетным;

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным (муниципальным) контрактам (гражданско-правовым договорам), в рамках реализации мероприятий государственной программы;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий государственной программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Участники государственной программы, не являющиеся органами исполнительной власти Ростовской области (ГБУ РО «Дирекция», ГАУ РО и администрации муниципальных образований):

осуществляют реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав государственной программы, в рамках своей компетенции;

обеспечивают  подготовку и проведение процедур размещения заказов, заключение государственных (муниципальных) контрактов (гражданско-правовых договоров);

представляют ответственному исполнителю (соисполнителю, органу исполнительной власти – участнику), являющемуся главным распорядителем средств областного бюджета:

предложения при разработке государственной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав государственной программы, в реализации которого предполагается его участие;

информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области;

информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации государственной программы и отчета о реализации государственной программы по итогам года в соответствии с порядком, установленным ответственным исполнителем (соисполнителем, участником);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным государственным (муниципальным) контрактам (гражданско-правовым договорам) копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным (муниципальным) контрактам (гражданско-правовым договорам), в рамках реализации мероприятий государственной программы.

При этом ГБУ РО «Дирекция», ГАУ РО представляют указанную информацию в минприроды Ростовской области, администрации муниципальных образований Ростовской области – в минприроды Ростовской области, министерство строительства РО и министерство ЖКХ области в части курируемых указанными органами исполнительной власти мероприятий.

Раздел 8. Подпрограмма

«Охрана окружающей среды в Ростовской области»

8.1. Паспорт

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Охрана окружающей среды в Ростовской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | минприроды Ростовской области (с 1 июня 2014 г.); комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (до 1 июня 2014 г.) |
| Участники подпрограммы | – | ГБУ РО «Дирекция»; департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (до 1 июня 2014 г.) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; информационное обеспечение органов государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны окружающей среды и природных ресурсов; сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий; создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира; повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору; количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, выданных природопользователям, подлежащим региональному государственному экологиче-скому надзору; выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, процентов к 2007 году; доля вывезенных с территории Ростовской области пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, выявленных в местах хранения, не имеющих собственников; количество проб состояния окружающей среды, полученных на основании мониторинговых исследований, поступающих для анализа в минприроды Ростовской области; доля выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов по отношению к исходным данным регионального кадастра отходов; объем образованных отходов I – IV класса опасности, процентов к 2007 году; доля площади Ростовской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения; биотехнические мероприятия, выполненные на территории государственных природных заказников областного значения; численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы; количество вольерных комплексов для содержания животных; количество животных, содержащихся в вольерах; количество животных, выращенных в вольерах и выпущенных в естественную среду обитания для расселения; количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника); количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности; сумма штрафов, наложенных за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира; количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности; количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации; количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников – 2 256 755,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 272 471,5 тыс. рублей; в 2015 году – 312 955,7 тыс. рублей; в 2016 году – 301 492,3 тыс. рублей; в 2017 году – 291 684,5 тыс. рублей; в 2018 году – 336 013,7 тыс. рублей; в 2019 году – 364 779,4 тыс. рублей; в 2020 году – 377 358,7 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 2 256 755,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 272 471,5 тыс. рублей; в 2015 году – 312 955,7 тыс. рублей; в 2016 году – 301 492,3 тыс. рублей; в 2017 году – 291 684,5 тыс. рублей; в 2018 году – 336 013,7 тыс. рублей; в 2019 году – 364 779,4 тыс. рублей; в 2020 году – 377 358,7 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 60 482,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 20 087,8 тыс. рублей; в 2015 году – 20 197,2 тыс. рублей; в 2016 году – 20 197,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 60 482,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 20 087,8 тыс. рублей; в 2015 году – 20 197,2 тыс. рублей; в 2016 году – 20 197,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; увеличение количества видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника); увеличение численности ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Ростовской области |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду. В то же время Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» допускает возможность негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующими субъектами при обеспечении ими требований природоохранного законодательства. Законодательными актами предусматривается нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, размещения отходов производства и потребления, а также предусматривается осуществление контроля за негативным воздействием на окружающую среду. Одной из форм обеспечения хозяйствующими субъектами требований природоохранного законодательства является государственный экологический надзор, который осуществляется минприроды Ростовской области по следующим направлениям:

региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;

региональный государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;

региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

На территории Ростовской области зарегистрировано более 250 тысяч предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в различных сферах жизнеобеспечения общества. Согласно принципам охраны окружающей среды любая планируемая хозяйственная и иная деятельность является опасной для окружающей среды (презумпция экологической опасности).

Государственный экологический надзор призван обеспечить предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ростовской области.

Основной задачей государственного экологического надзора является повышение его эффективности за счет:

увеличения количества предприятий и организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, охваченных контрольными мероприятиями;

повышения обеспеченности государственных инспекторов в области охраны окружающей среды техническими средствами фиксации нарушений природоохранного законодательства;

установления дифференцированных требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на экологически опасных объектах и на объектах, оказывающих умеренное или незначительное воздействие;

обеспечения предупреждения нарушений.

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду в рамках полномочий субъекта Российской Федерации минприроды Ростовской области производится выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух; организуется и проводится государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня; рассматриваются схемы территориального планирования Ростовской области и муниципальных образований, планы уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Указанные мероприятия осуществляются в рамках основной деятельности и не требуют отдельного финансирования (кроме государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, финансирование которой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).

Процессы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, рек Ростовской области и антропогенным воздействием на окружающую среду, требуют принятия эффективных управленческих решений в области охраны окружающей среды в целях определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций. Результаты включенных в государственную программу мероприятий по мониторингу и контролю качества окружающей среды позволяют получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды, ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия в городах Ростовской области. Информация о состоянии атмосферного воздуха в городах Азове, Волгодонске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Цимлянске и Шахтах формируется на основании данных, получаемых со стационарных постов государственной сети наблюдения, в городах Восточного Донбасса и в городах области, не имеющих таких постов, – методом маршрутного обследования уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Информация о фактических уровнях загрязнения атмосферного воздуха и динамике их изменений позволяет использовать данные мониторинга не только для принятия целенаправленных мер по улучшению экологической обстановки, но и для оценки эффективности осуществления природоохранных мероприятий.

В 1975 году по решению Совмина РСФСР в районе г. Батайска был организован региональный пункт подземного опытно-промышленного захоронения пришедших в негодность пестицидных препаратов, в котором захоронено свыше 1 500 тонн ядохимикатов и тары из-под них, поступивших от объединений «Сельхозтехника» Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Калмыкия, Ростовской области.

В период реализации Областной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007 – 2010 годы и Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» проводились мониторинговые исследования состояния Батайского захоронения пестицидов и агрохимикатов. Дальнейшее постоянное проведение такого мониторинга позволит получать достоверную информацию о фактическом влиянии опасных химических веществ на компоненты окружающей среды и своевременно принимать превентивные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки, исключения загрязнения объектов окружающей среды и причинения вреда здоровью населения Ростовской области комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2011 – 2013 годах реализованы мероприятия по вывозу за пределы области для утилизации и захоронения 1976,221 тонн пестицидов и агрохимикатов, находящихся в местах хранения, не имеющих собственников. На 1 января 2014 г. на территории пос. Садовый Красненского сельского поселения Багаевского района оставалось 100 тонн пестицидов. Вывоз оставшегося объема пестицидов планируется осуществить в 2014 году.

Важная роль в обеспечении экологической безопасности принадлежит особо охраняемым природным территориям и сохранению биоразнообразия.

Основы государственной политики в сфере сохранения биологического разнообразия отражены в областных законах «Об охране окружающей среды в Ростовской области», «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области», Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года и др.

В настоящее время в связи с интенсивно развивающейся хозяйственной деятельностью на территории Ростовской области наблюдается резкое сокращение видового состава растительного и животного мира, а также полная или частичная утрата природных комплексов. Потеря каждого вида – это незаменимая и невосполнимая утрата для биосферы и человечества. Причинами исчезновения видов животных и растений являются деградация и сокращение мест обитания (вырубка леса, распашка степей, пожары), прямое преследование со стороны человека (ценная шкура, мясо, дериваты и прочее.).

Животный и растительный мир Ростовской области очень разнообразен. По мнению ученых, на территории Ростовской области обитает более 25 000 видов животных. Из них к охотничьим ресурсам отнесено 72 вида животных (33 вида млекопитающих и 39 видов птиц). Кроме того, учеными выявлено 1 982 вида дикорастущих сосудистых растений, 155 видов моховидных, более 1 200 видов грибов и 192 вида лихенизированных грибов или лишайников.

Для сохранения и воспроизводства объектов растительного и животного мира ежегодно проводится комплекс различных мероприятий, обеспечивающих увеличение численности объектов растительного и животного мира, а также преждевременное выявление негативных факторов, влияющих на ухудшение экологического состояния природных комплексов. В результате разрабатываются меры и рекомендации по сохранению и восстановлению флоры и фауны Ростовской области.

В соответствии с федеральными законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире» и от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях выявления и регистрации на территории Ростовской области редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов, а также осуществления специальных мер по их охране ведется Красная книга Ростовской области.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира во многих случаях являются индикаторами состояния и характера естественного развития экологических систем (биоценозов).

Одним из важнейших направлений охраны и восполнения биологического разнообразия является комплекс мероприятий по ведению Красной книги Ростовской области. В 2004 году была издана первая Красная книга Ростовской области, в которую вошли 252 вида животных и 327 видов растений, грибов и лишайников. Ежегодно на территории Ростовской области ведется мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области, позволяющий определить места их произрастания (обитания), наблюдать за состоянием популяций, тенденциями изменения ареалов и численности, а также планировать меры по их охране.

В 2014 году с учетом ежегодных (за 10 лет) мониторинговых исследований планируется переиздание Красной книги Ростовской области (2 тома: «Животные», «Растения»).

С целью сохранения многообразия животного и растительного мира Ростовская область участвует в различных международных конвенциях и соглашениях: конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц и др.

Многообразны по своему видовому составу водно-болотные комплексы, являющиеся местом обитания многих животных, прежде всего водоплавающих птиц. Для сохранения данных территорий в границах области каскад водохранилищ на реке Маныч объявлен водно-болотными угодьями международного значения Ростовской области «Веселовское водохранилище» и «Озеро Маныч-Гудило».

Одной из действенных мер по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия является создание ООПТ. Являясь резерватами первозданной природы, ООПТ способствуют сохранению уникальных и типичных природных комплексов, сохранению и воспроизводству объектов животного и растительного мира. Одновременно они выполняют важные научные и социально-культурные функции, являясь полигонами для изучения естественных экосистем и происходящих в них процессов, способствуют экологическому воспитанию населения.

В настоящее время на территории Ростовской области расположены следующие ООПТ:

государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» – 9,4648 тыс. га;

государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» – 44,998 тыс. га;

природный парк «Донской» областного значения – 40,95513 тыс. га;

70 памятников природы областного значения – 20,473113 тыс. га;

7 особо охраняемых природных территорий местного значения – 
106,65 тыс. га.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Ростовской области, – 222,541043 тыс. га, или 2,2 процента от общей площади Ростовской области.

К сожалению, на сегодняшний момент система ООПТ Ростовской области недостаточна для выполнения возлагаемых на нее природоохранных и средостабилизирующих задач. Поэтому обеспечение функционирования, охраны существующих и создание новых ООПТ позволит сохранить уникальные природные комплексы, объекты растительного и животного мира.

Обеспечение функционирования ООПТ затрудняется наличием пробелов и противоречий в законодательстве. Законодательством допускается создание региональных ООПТ без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. Однако требования Гражданского кодекса Российской Федерации указывают на невозможность такого создания.

Не урегулированы вопросы:

финансирования мероприятий по функционированию ООПТ, созданных субъектом Российской Федерации на землях, находящихся в федеральной, муниципальной и частной собственности;

изменения категории и границ ООПТ, ликвидации ООПТ в связи с утратой ценности ее природных объектов.

Для обеспечения реализации полномочий по государственному управлению в области создания, функционирования, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения после внесения в 2013 году изменений в Областной закон от 28.12.2005 № 434-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» необходимо разработать проект постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении порядка создания, функционирования, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных территорий Ростовской области». Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении № 9 к настоящей государственной программе.

По результатам запланированных государственной программой мероприятий, направленных на создание новых (природный парк «Среднедонской» площадью 176,5 тыс. га и 2 государственных природных заказника общей площадью 9,13 тыс. га) и обеспечение охраны и функционирования действующих ООПТ, доля площади ООПТ федерального, регионального и местного значения в общей площади области должна достичь 4,0 процента. Кроме того, комплекс мер, ориентированных на обеспечение охраны ООПТ, предусмотренный государственной программой, позволит улучшить сохранение и увеличить площадь распространения, а также количество видов растительного и животного мира Ростовской области.

Согласно данным государственного послепромыслового учета, в Ростовской области по состоянию на 1 января 2013 г. обитали: лось – 304 особи; олень европейский – 1 146 особей; косуля – 3 045 особей; кабан – 1 425 особей; лань – 160 особей; заяц-русак – 130 467 особей; сурок-байбак – 134 800 особей; фазан – 53 328 особей; серая куропатка – 131 660 особей; гуси – 11 979 особей; утки – 395 376 особей.

Несмотря на сложившуюся положительную тенденцию увеличения численности и плотности обитания некоторых видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области в последние годы, значения данных показателей далеки от биологической продуктивности популяций и экологической емкости угодий и могут быть значительно увеличены.

По оценкам специалистов, фактическая численность лося составляет 70 – 80 процентов от потенциально возможной (расчетной); оленя европейского –
50 – 60 процентов; оленя пятнистого – 50 процентов; лани – 50 процентов; косули – 50 процентов; фазана – 70 – 80 процентов; сурка-байбака –  70 – 
80 процентов.

Существенный разрыв между фактической и потенциально возможной численностью вызван следующими проблемами:

1. Высокий уровень браконьерства. Масштабы браконьерства таковы, что объекты незаконной добычи таких видов, как лось, олень европейский, олень пятнистый, фазан, составляют значительный процент от объема легальной добычи.

Распространенность браконьерства вызвана:

крайне низким уровнем подготовки первичных материалов следствия по уголовно наказуемым деяниям, отсутствием сбора доказательного материала и неоднозначностью судебных решений; как следствие – уход браконьеров от ответственности за совершение наиболее грубых правонарушений;

отсутствием сдачи экзамена на знание охотминимума при получении охотничьего билета, незнанием охотниками охотничьего и природоохранного законодательства.

2. Несовершенство нормативной правовой базы, обеспечивающей ведение охотхозяйственной деятельности и контроль за ней со стороны государственных структур.

Действующая нормативная правовая база не позволяет, с одной стороны, активно развивать отрасль охотпользователям вследствие излишних барьеров и недосказанности, с другой стороны – контролирующие органы лишены возможности пресекать и ограничивать нерациональное использование охотничьих ресурсов.

3. Высокая численность некоторых видов хищников.

Отсутствие материальной заинтересованности охотников в добыче таких видов, как лисица и шакал, вследствие снижения спроса на пушнину, не позволяет довести уровень их численности до оптимального.

Выплата вознаграждений за добычу шакала и волка частично покрывает расходы на организацию охот, но не в полном объеме. Целесообразным является применение государственных программ Российской Федерации по регулированию численности и стимулированию добычи таких видов, как волк и шакал.

4. Недостаточное финансирование переданных полномочий Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета.

На текущий момент финансирование мероприятий в области осуществления полномочий по охране и использованию объектов животного мира за счет средств федерального бюджета составляет 20 процентов от общего объема финансирования данных мероприятий. Остальное финансирование осуществляется за счет областного бюджета. Необходимым условием повышения эффективности исполнения переданных Российской Федерацией полномочий является увеличение в 2 – 3 раза объема соответствующих субвенций.

При отсутствии поддержки со стороны областного бюджета следует ожидать таких негативных факторов, как:

сокращение численности большинства видов охотничьих ресурсов;

дальнейший рост браконьерства;

снижение доступности охотничьих ресурсов для охотников;

неполноценное исполнение природоохранных функций особо охраняемыми природными территориями областного значения.

Направление средств областного бюджета на мероприятия в области осуществления полномочий по охране и использованию объектов животного мира в рамках государственной программы приведет к увеличению потенциала охотничьих ресурсов и, как следствие, к росту поступлений в областной бюджет за счет сборов и пошлин, а также повышению инвестиционной привлекательности Ростовской области.

Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Анализ современного состояния окружающей среды, уровня защиты граждан от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показывает, что одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной ситуации является отсутствие эффективной системы воспитания и образования в этой области. Низкий уровень экологической культуры жителей Ростовской области, включая руководителей хозяйствующих субъектов, является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Необходимо дальнейшее развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения, охватывающей все ступени образования и профессиональную подготовку специалистов-экологов и управленческих кадров.

Для решения указанных проблем также необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Особую актуальность приобретают вопросы информационной открытости, развития современных механизмов доступа общественности к экологическим информационным ресурсам, оказания поддержки средствам массовой информации, освещающим экологические вопросы, в том числе размещения в них социальной рекламы по бережному отношению к природе, энерго- и ресурсосбережению.

На выполнение мероприятий подпрограммы может оказать влияние ряд неблагоприятных факторов (рисков):

финансово-экономические – недостаточное финансовое обеспечение реализации мероприятий за счет средств областного бюджета;

природно-климатические – существенное влияние климатических условий на приживаемость зеленых насаждений в ООПТ.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года определена цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.

Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач:

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности;

оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

информационное обеспечение органов государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды;

сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий;

создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира;

повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

Решение задачи «Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности» предусматривает осуществление регионального государственного экологического надзора на предприятиях, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; рассмотрение схем территориального планирования Ростовской области и муниципальных образований; утверждение сроков поэтапного достижения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с мероприятиями плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; мероприятия по захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов на специализированных полигонах за пределами Ростовской области.

Показателями решения задачи являются:

доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору;

количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, выданных природопользователям, подлежащим региональному государственному экологическому надзору;

выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, процентов к 2007 году;

доля вывезенных с территории Ростовской области пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, выявленных в местах хранения, не имеющих собственников.

Кроме того, в рамках решения данной задачи минприроды Ростовской области осуществляется государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня. В связи с ограниченным списком объектов регионального уровня и незначительным количеством материалов, представляемых в минприроды Ростовской области для проведения экспертизы, показатель, характеризующий решение задачи, не устанавливается.

Решение задачи «Оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» предусматривает выполнение мероприятий по мониторингу и контролю качества окружающей среды.

Показатель решения данной задачи – количество проб состояния окружающей среды, полученных на основании мониторинговых исследований, поступающих для анализа в минприроды Ростовской области.

Решение задачи «Информационное обеспечение органов государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды» предусматривает сопровождение и наполнение информационной системы учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, ведение кадастра отходов производства и потребления.

Показателями решения задачи являются:

доля выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов по отношению к исходным данным регионального кадастра отходов;

объем образованных отходов I – IV классов опасности, процентов 
к 2007 году.

Решение задачи «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий» предусматривает выполнение мероприятий по развитию географической сети ООПТ регионального и местного значения, 
а также обеспечению охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Показателями решения задачи являются:

доля площади Ростовской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения;

биотехнические мероприятия, выполненные на территории государственных природных заказников областного значения.

Решение задачи «Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира» предусматривает выполнение мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, созданию условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира.

Показателями решения задачи являются:

численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы;

количество вольерных комплексов для содержания животных;

количество животных, содержащихся в вольерах;

количество животных, выращенных в вольерах и выпущенных в естественную среду обитания для расселения;

биотехнические мероприятия на территории государственных природных заказников областного значения;

количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника);

количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности;

сумма штрафов, наложенных за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира.

Решение задачи «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» предусматривает выполнение мероприятий, связанных с изданием полиграфической продукции, отражением в средствах массовой информации сведений о состоянии окружающей среды, пропагандой бережного отношения к природе Донского края, привлечением общественности к эколого-просветительской природоохранной деятельности.

Показателями решения задачи являются:

количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности;

количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации;

количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах).

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении № 2 к настоящей государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды;

обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;

уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

увеличение доли площади Ростовской области, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения;

увеличение количества видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания 
(в условиях питомника);

увеличение численности ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения;

формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Ростовской области.

Подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством выполнения следующих основных мероприятий:

1.1. Осуществление регионального государственного экологического надзора.

Основное мероприятие включает осуществление надзора по следующим направлениям:

региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;

региональный государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;

региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

1.2. Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха.

В рамках основного мероприятия осуществляется выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

1.21. Мероприятия по утилизации и захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов.

Основное мероприятие предусматривает вывоз за пределы Ростовской области для утилизации и захоронения в 2014 году 100 тонн пестицидов и агрохимикатов, находящихся в местах хранения, не имеющих собственников, на территории Багаевского района.

1.3. Мониторинг состояния окружающей среды.

Основное мероприятие включает выполнение мониторинга и контроля качества окружающей среды, а также осуществление мониторинговых исследований состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов  в 
г. Батайске.

1.4. Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления.

Основное мероприятие предусматривает осуществление учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), ведение учета объектов размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов.

1.5. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

1.6. Развитие географической сети особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается подготовка обоснований для создания особо охраняемых природных территорий Ростовской области, создание природного парка «Среднедонской», государственных природных заказников областного значения «Горненский» и «Ростовский».

1.7. Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается:

ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Ростовской области;

выполнение научных исследований по изучению и оценке состояния природных комплексов государственных природных заказников областного значения;

финансовое обеспечение выполнения функций ГБУ РО «Дирекция»;

выполнение ГБУ РО «Дирекция» мероприятий на территории ООПТ в рамках государственных заданий.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 10 к настоящей государственной программе.

1.8. Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается:

ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг  видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области;

развитие питомника растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области;

издание Красной книги Ростовской области.

1.9. Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира.

В рамках основного мероприятия предусматривается:

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов);

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

разработка проекта схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ростовской области;

приобретение автотранспорта, специальной техники, катеров, лодок, лодочных моторов для обеспечения охраны объектов животного мира и среды их обитания и осуществления федерального государственного охотничьего надзора;

приобретение материальных запасов для осуществления полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору;

приобретение средств видеофиксации, специальных средств слежения для организации исполнения переданных полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору, а также монтаж, регистрация и обслуживание приборов системы мониторинга.

1.10. Обеспечение выполнения функций аппарата департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (до 1 июня 2014 г., в связи с образованием минприроды Ростовской области).

1.11. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

В рамках реализации данного основного мероприятия планируется обеспечить ежегодное издание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области», который является официальным докладом Ростовской области о состоянии окружающей среды. Кроме того, планируется информирование населения о состоянии окружающей среды с привлечением средств массовой информации, издание полиграфической продукции природоохранной направленности. Ежегодно с участием органов местного самоуправления будут проводиться Дни защиты от экологической опасности, основной задачей которых является вовлечение широких слоев населения в практическую природоохранную деятельность.

1.12. Организация детско-юношеского экологического движения.

В рамках данного основного мероприятия планируется развитие детско-юношеского экологического движения на Дону путем проведения для учащихся и педагогов областных слетов юных экологов, слетов детско-юношеского движения «Шолоховский родник», которые являются площадками для обмена передовым опытом в области экологического образования, а также позволяют вовлекать подрастающее поколение в практическую природоохранную деятельность.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, утверждаемых областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. За счет средств федерального бюджета – в объемах, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования реализации программных мероприятий составляет 2 256 755,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 2 196 273,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 
60 482,2 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении  № 5 к настоящей государственной программе.

Расходы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

8.6. Участие муниципальных образований 
Ростовской области в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие муниципальных образований Ростовской области в Днях защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь». Данное мероприятие не предполагает финансирования за счет средств областного бюджета. В рамках мероприятия муниципальные образования Ростовской области организуют и проводят работы по  наведению санитарного порядка на территориях городов и районов, ликвидации свалочных очагов, расчистке водоохранных зон от мусора, проведению экологических субботников, посадке деревьев и кустарников, уборке сухостойных деревьев, разбивке парков и цветников. Особое внимание уделяется вопросам экологического просвещения и образования. Минприроды Ростовской области является координатором данного мероприятия и обобщает результаты выполнения работ в целом по Ростовской области.

Раздел 9. ПОДПРОГРАММА

«Развитие и использование
минерально-сырьевой базы в Ростовской области»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы в Ростовской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Ростовской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | минприроды Ростовской области (с 1 июня 2014 г.); комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (до 1 июня 2014 г.) |
| Участники подпрограммы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области |
| Задачи подпрограммы | – | создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения Ростовской области; обеспечение функционирования системы управления фондом недр Ростовской области |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств; количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников – 128 050,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 28 354,1 тыс. рублей; в 2015 году – 14 220,4 тыс. рублей; в 2016 году – 10 834,4 тыс. рублей; в 2017 году – 10 388,3 тыс. рублей; в 2018 году – 34 938,0 тыс. рублей; в 2019 году – 20 082,0 тыс. рублей; в 2020 году – 9 233,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 127 440,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 27 892,6 тыс. рублей; в 2015 году – 14 072,5 тыс. рублей; в 2016 году – 10 834,4 тыс. рублей; в 2017 году – 10 388,3 тыс. рублей; в 2018 году – 34 938,0 тыс. рублей; в 2019 году – 20 082,0 тыс. рублей; в 2020 году – 9 233,0 тыс. рублей. Объем финансирования из местных бюджетов – 609,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 461,5 тыс. рублей; в 2015 году – 147,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | создание условий для обеспечения потребности в водных ресурсах населения, объектов промышленности и сельского хозяйства, обеспечения охраны подземных вод, а также снижения дефицита водных ресурсов на территориях муниципальных образований Ростовской области, испытывающих недостаток в источниках поверхностных вод; актуализация информации о состоянии минерально-сырьевой базы Ростовской области, содержащей сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов является одной из ключевых задач общества и государства, решение которой позволит сформировать основу долгосрочного социально-экономического развития страны, сохранить достойную среду обитания и ресурсную базу для жизни и деятельности будущих поколений.

На территории Ростовской области наиболее широко представлены общераспространенные полезные ископаемые. Ростовская область располагает богатым выбором месторождений строительных материалов: камней строительных для производства щебня, песков строительных, глин и суглинков для производства кирпича.

Полезные ископаемые являются невозобновляемыми природными ресурсами. Истощение запасов полезных ископаемых в результате прогрессирующего увеличения объемов извлечения минеральных ресурсов требует их рационального использования.

Для дальнейшего поступательного развития Ростовской области необходимо укрепление минерально-сырьевой базы, а именно: достижение воспроизводства запасов на уровнях, компенсирующих их добычу, темпы которой возрастают; выявление месторождений в районах, в которых планируется создание крупных промышленных объектов, дорожное и жилищное строительство; выявление новых, нетрадиционных для Ростовской области видов сырья, востребованных на рынке.

Кроме этого, возникает необходимость активного использования месторождений пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, обусловленная несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения жителей Ростовской области –  реки Дон и ее притоков.

Для ряда муниципальных образований единственным источником питьевого водоснабжения населения являются подземные воды. Одной из основных причин, сдерживающих их использование в районах, испытывающих дефицит поверхностных водных ресурсов, является отсутствие разведанных запасов воды питьевого качества. Кроме того, выделение бюджетных средств на развитие инфраструктуры для водоснабжения населения допускается только при наличии утвержденных запасов подземных вод.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к вопросам местного значения поселения (пункт 4 части 1 статьи 14) и городского округа (пункт 4 части 1 статьи 16).

Однако работы по подсчету и утверждению запасов подземных вод являются высокозатратными и в большинстве муниципальных образований не обеспечиваются финансовыми возможностями местных бюджетов.

Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» предусматривается регулирование межбюджетных отношений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Ростовской области.

В рамках данной подпрограммы за счет средств областного бюджета планируется направлять субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр.

В целях реализации полномочий Ростовской области по обеспечению функционирования государственной системы лицензирования в части общераспространенных полезных ископаемых и проведению государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения минприроды Ростовской области предоставляет платные государственные услуги по выдаче лицензий на право пользования недрами и проведению государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, плата за которые поступает в бюджет Ростовской области. Таким образом, обеспечение функционирования системы предоставления государственных услуг в сфере недропользования в части общераспространенных полезных ископаемых способствует не только эффективному использованию минерально-сырьевых ресурсов, но и увеличению доходной части областного бюджета.

Выдача лицензий на право пользования недрами для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых осуществляется по результатам проведения аукциона на право пользования недрами. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона является размер разового платежа, предложенный участниками аукциона. Для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, выдача лицензии осуществляется без проведения аукциона.

Государственная экспертиза проводится в целях создания условий для: рационального комплексного использования недр; государственного учета запасов полезных ископаемых и участков недр, предоставляемых для добычи полезных ископаемых и для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых; определения платы за пользование недрами, границ участков недр, предоставляемых в пользование; оценки достоверности информации о количестве и качестве разведанных запасов полезных ископаемых, иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность. Государственная экспертиза осуществляется на платной основе за счет пользователей недрами.

Поскольку Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» к полномочиям субъекта Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования отнесено составление балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, возникает необходимость создания и ведения электронной версии территориального кадастра и баланса полезных ископаемых Ростовской области.

Территориальный баланс запасов полезных ископаемых создается с целью ежегодного учета состояния минерально-сырьевой базы Ростовской области и будет содержать сведения о количестве, качестве и степени изученности каждого вида полезных ископаемых по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых, об их размещении, о степени промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспеченности промышленности разведанными запасами. Для практического использования действующих и разрабатываемых информационных систем, обеспечивающих управление фондом недр, необходимо постоянное пополнение и актуализация баз данных, а также обслуживание информационных систем.

Указанные информационные системы используются для обеспечения Правительства Ростовской области полной и актуальной информацией о состоянии фонда недр, осуществления полномочий субъекта Российской Федерации в сфере недропользования, в том числе при подготовке и осуществлении государственных услуг по лицензированию недропользования и проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых.

Основными рисками, оказывающими влияние на выполнение мероприятий подпрограммы, являются:

первый уровень рисков – неполное финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета. В этом случае не будет обеспечено создание разведанного резерва, необходимого для прироста запасов полезных ископаемых;

второй уровень рисков связан с непредсказуемостью результатов ранних стадий геолого-разведочных работ.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года определена цель подпрограммы –  обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих основных задач:

создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения Ростовской области;

обеспечение функционирования системы управления фондом недр Ростовской области.

Решение задачи «Создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения Ростовской области» предусматривает выполнение мероприятий по поиску, оценке, разведке и переоценке запасов подземных вод на территории Ростовской области, в том числе с участием муниципальных образований.

Показатель решения данной задачи – количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств.

Решение задачи «Обеспечение функционирования системы управления фондом недр Ростовской области» предусматривает выполнение мероприятий по созданию условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области и предоставлению государственных услуг.

Показатель решения данной задачи – количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

В результате реализации подпрограммы  ожидается:

создание условий для обеспечения потребности в водных ресурсах населения, объектов промышленности и сельского хозяйства,  обеспечения охраны подземных вод, а также снижения дефицита водных ресурсов на территориях муниципальных образований Ростовской области, испытывающих недостаток в источниках поверхностных вод;

актуализация информации о состоянии минерально-сырьевой базы области, содержащей сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством выполнения следующих основных мероприятий:

2.1. Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области.

В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение работ по поиску, оценке, переоценке и разведке запасов подземных вод на территории Ростовской области для обеспечения потребности населения и социальных объектов водой питьевого качества. Также данное основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр.

2.2. Создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области.

Основное мероприятие включает мероприятия по реализации полномочий Ростовской области по обеспечению функционирования государственной системы лицензирования в части общераспространенных полезных ископаемых и проведению государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения. Вместе с этим, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», предусмотрены мероприятия по ведению территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Ростовской области, а также мероприятия по ведению автоматизированной системы лицензирования недропользования.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Основу финансирования подпрограммы составляют средства областного бюджета в объемах, утверждаемых областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

При реализации государственной программы предусматривается участие муниципальных образований Ростовской области. Средства местных бюджетов привлекаются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 128 050,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета –  
127 440,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 609,4 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 5 к настоящей государственной программе.

Расходы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

9.6. Участие муниципальных образований

Ростовской области в реализации подпрограммы

9.6.1. В рамках реализации подпрограммы государственной программы предусматривается участие муниципальных образований Ростовской области в мероприятиях по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными образованиями участках недр для обеспечения водоснабжения населения.

9.6.2. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными образованиями участках недр.

Указанные субсидии предусмотрены на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр (далее – геолого-разведочные работы на подземные воды).

В целях определения потребности в расходах на геолого-разведочные работы на подземные воды минприроды Ростовской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (далее –  органы местного самоуправления) проводят следующие мероприятия:

минприроды Ростовской области анализирует состояние ресурсов подземных вод, совместно с министерством ЖКХ области определяет потребность в таких ресурсах в разрезе муниципальных образований;

органы местного самоуправления обеспечивают подготовку расчета заявленной потребности воды для водоснабжения населенных пунктов;

органы местного самоуправления представляют в минприроды Ростовской области заявки, а также обосновывающие и подтверждающие документы:

лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (подземных вод), выданную муниципальному учреждению, обеспечивающему реализацию полномочий органа местного самоуправления по организации водоснабжения;

характеристику действующего водозабора и качества подземных вод;

характеристику существующей схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения или городского округа;

предварительный укрупненный сметно-финансовый расчет затрат на проведение мероприятия, подготовленный профильной организацией, имеющей опыт проведения геолого-разведочных работ, подсчета запасов подземных вод и их защиты на государственной комиссии по запасам (далее – ГКЗ).

минприроды Ростовской области на основании проведенного анализа и представленных заявок формирует потребность в средствах на геолого-разведочные работы на подземные воды по муниципальным образованиям.

Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств рассчитывается с учетом уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Общий объем субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств представляет собой совокупную потребность муниципальных образований на работы по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр без учета объемов долевого софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле:

Собщ =  Сi,

где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ci = Ссмi – Смбi,

где Ссмi – сметная стоимость работ по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр в i-м муниципальном образовании;

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год.

Обязательным условием предоставления субсидий на геолого-разведочные работы на подземные воды является представление в минприроды Ростовской области следующих документов:

заверенной копии утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета на вышеперечисленные цели;

выписки из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на указанные цели;

выписки из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей наличие в бюджете кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (для бюджетов поселений) и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между минприроды Ростовской области и администрацией муниципального образования в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Расходование средств на геолого-разведочные работы на подземные воды осуществляется минприроды Ростовской области в установленном для исполнения областного бюджета порядке, на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на 
геолого-разведочные работы на подземные воды зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц представляется в минприроды Ростовской области за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно по установленной минприроды Ростовской области форме.

Минприроды Ростовской области направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется только после представления администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов в соответствии с соглашением.

Минприроды Ростовской области осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов доходов бюджета в срок не позднее 2 дней после получения финансирования на указанные цели.

Администрации муниципальных образований ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в минприроды Ростовской области отчет об использовании средств на геолого-разведочные работы на подземные воды по установленной минприроды Ростовской области форме.

Минприроды Ростовской области обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы представлено в приложении № 8 к настоящей государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 7 к настоящей государственной программе.

Раздел 10. ПОДПРОГРАММА

«Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»

10.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Ростовской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | минприроды Ростовской области (с 1 июня 2014 г.); комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (до с 1 июня 2014 г.) |
| Участники подпрограммы | – | министерство строительства РО; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению; развитие государственной системы мониторинга водных объектов; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты; обеспечение эффективного осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных; снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный; снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный; размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году); количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ростовской области, принятых в муниципальную собственность; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами; протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов; численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, в отношении которого проведены мероприятия по защите от негативного воздействия вод |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников – 762 729,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 125 098,5 тыс. рублей; в 2015 году – 96 574,3 тыс. рублей; в 2016 году – 110 187,2 тыс. рублей; в 2017 году – 66 435,5 тыс. рублей; в 2018 году – 130 662,8 тыс. рублей; в 2019 году – 117 581,0 тыс. рублей; в 2020 году – 116 189,8 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 762 282,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 124 651,7 тыс. рублей; в 2015 году – 96 574,3 тыс. рублей; в 2016 году – 110 187,2 тыс. рублей; в 2017 году – 66 435,5 тыс. рублей; в 2018 году – 130 662,8 тыс. рублей; в 2019 году – 117 581,0 тыс. рублей; в 2020 году – 116 189,8 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 133 116,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 45 612,6 тыс. рублей; в 2015 году – 43 751,7 тыс. рублей; в 2016 году – 43 751,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 133 116,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 45 612,6 тыс. рублей; в 2015 году – 43 751,7 тыс. рублей; в 2016 году – 43 751,7 тыс. рублей. Объем финансирования из местных бюджетов – 446,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 446,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации; обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов на основе: снижения антропогенной нагрузки на водные объекты; повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений; повышения защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод |

10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В настоящее время состояние водных объектов в Ростовской области характеризуется активным заилением и зарастанием древесно-кустарниковой растительностью русел малых рек, наличием в них большого количества неинженерных сооружений. Это приводит к деградации водных ресурсов и невозможности их использования в качестве источников водоснабжения. Кроме того, в большинстве случаев заиление и зарастание русел водотоков не позволяет обеспечить безаварийный пропуск повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, может привести к затоплению и подтоплению территорий 179 населенных пунктов Ростовской области. На сегодняшний день 89,7 тыс. жителей проживают на территории, подверженной негативному воздействию вод в результате неудовлетворительного состояния водоемов и их берегов.

Разрушение берегов в результате абразионных процессов, вызванных природными явлениями и усилением антропогенной нагрузки на водные объекты области, является одной из важнейших проблем для Ростовской области. Процессы берегоразрушения формируют устойчивую опасность смыва и разрушения жилых и общественных зданий в более чем 40 населенных пунктах, ведут к потере значительных объемов площадей земельных угодий, загрязнению и заилению прибрежной защитной полосы водных объектов. 
В состав берегоукрепительных мероприятий подпрограммы вошли мероприятия по ранее начатым объектам, а также по объектам, непроведение берегоукрепления по которым может повлечь чрезвычайные ситуации и причинение значительного ущерба населению и экономике Ростовской области.

Вызывает серьезные опасения безопасность напорных гидротехнических сооружений (далее – ГТС), многие из которых находятся в аварийном или предаварийном состоянии, часть сооружений в настоящее время являются бесхозяйными.

По состоянию на 1 января 2014 г. на территории Ростовской области  расположено 1394 напорных ГТС, в том числе 661 – находящихся в муниципальной собственности, 313 – находящихся в собственности юридических лиц, 420 – бесхозяйных.

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений сформированы по результатам обследования аварийных потенциально опасных ГТС, находящихся в муниципальной собственности или бесхозяйных, которое осуществлялось в 2008 – 2009 годах межведомственной рабочей группой во исполнение решения коллегии Администрации Ростовской области от 08.09.2008 № 51 «О комплексе мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений».

Выбор объектов осуществлен с учетом технического состояния сооружений, их влияния на паводковую ситуацию, величины предполагаемого ущерба в случае невыполнения мероприятия, а также заинтересованности администраций муниципальных образований Ростовской области в выполнении мероприятий и возможности обеспечить их софинансирование.

Наряду с мероприятиями по капитальному ремонту и реконструкции в состав подпрограммы вошли мероприятия по ликвидации гидротехнических сооружений. Указанное обусловлено тем, что, в случае, когда гидротехническое сооружение не имеет хозяйственной либо иной значимости и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, проведение мероприятий по капитальному ремонту или реконструкции экономически нецелесообразно и необходима его ликвидация.

В 2014 году на территории Ростовской области насчитывалось 
420 бесхозяйных гидротехнических сооружений. Среди данных сооружений имеется ряд гидротехнических сооружений, представляющих серьезную угрозу для населения и экономики Ростовской области в случае аварийной ситуации. Определение собственников данных гидротехнических сооружений является важнейшим условием обеспечения их дальнейшей безопасности.

С 2011 года за счет средств областного и местных бюджетов администрациями муниципальных образований Ростовской области проводились работы по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность.

Реализация указанных мероприятий позволит к 2015 году определить собственников всех бесхозяйных гидротехнических сооружений, представляющих потенциальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, и тем самым обеспечить безопасность указанных сооружений, повысить уровень защищенности населения Ростовской области.

Ростовская область в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» наделена полномочиями по осуществлению наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, а также водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений.   Существующий дефицит водных ресурсов приводит как к экономическим потерям, связанным с сокращением производства, так и к социальной напряженности, связанной с перебоями в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Дефицит водных ресурсов в значительной степени определяется расточительным отношением к водным ресурсам, что обусловлено высокими потерями воды при транспортировке ее потребителям.

Кроме того, практически все поверхностные водные объекты испытывают значительное антропогенное воздействие, что приводит к загрязнению, истощению и деградации водных объектов.

В ряде случаев имеет место превышение потребностей в воде у различных групп водопользователей над возможностью использовать водные объекты без нанесения им непоправимого ущерба.

Для обеспечения рационального использования водных ресурсов и снижения антропогенной нагрузки на водные объекты предусмотрено предоставление водных объектов в пользование путем заключения договоров на водопользование и выдачи разрешений на право пользования водным объектом в установленном порядке.

При предоставлении водных объектов в пользование основными условиями, при которых разрешается использовать водный объект, являются выполнение водопользователями водохозяйственных и водоохранных мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при транспортировке, на повышение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.

Для решения проблем охраны и рационального использования водных объектов была разработана и успешно реализуется подпрограмма «Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области» в рамках Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы».

Однако проблемы водохозяйственного комплекса на территории Ростовской области требуют обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода на более длительный период, что обусловило необходимость разработки отдельной областной долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013 – 2020 годах». Мероприятия указанной областной целевой программы, запланированные к выполнению с 2014 по 2020 год, составили основу подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» настоящей государственной программы.

На решение задач по обеспечению рационального водопользования на территории Ростовской области влияет ряд неблагоприятных факторов (рисков):

финансово-экономические – недостаточный объем средств субвенций, выделяемых из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, а также недостаточный объем средств субсидий федерального бюджета, выделяемых на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений;

природно-климатические – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек Ростовской области, на состояние гидротехнических сооружений и берегов водных объектов.

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Ростовской области в сфере водных отношений на период до 2020 года являются повышение качества жизни проживающего в Ростовской области населения и устойчивое экономическое развитие области посредством улучшения состояния водохозяйственного комплекса.

Достижение приоритетов государственной политики Ростовской области в сфере водных отношений определяет цель и основные задачи настоящей подпрограммы.

Целью реализации подпрограммы является устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач:

обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению;

развитие государственной системы мониторинга водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений  путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты;

обеспечение эффективного осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

Решение задачи «Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению» предусматривает выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию загрязнения и засорения водных объектов.

Показателями решения задачи являются:

протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации;

количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации.

Решение задачи «Развитие государственной системы мониторинга водных объектов» предусматривает ведение регулярных наблюдений за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом использования водоохранных зон.

Показателем решения данной задачи является количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области.

Решение задачи «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений;

реконструкция и ликвидация гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений;

принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность.

Указанные мероприятия выполняются с участием администраций муниципальных образований Ростовской области.

Показателями решения данной задачи являются:

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных;

снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный;

снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный;

размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году);

количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ростовской области, принятых в муниципальную собственность.

Решение задачи «Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» предусматривает выполнение берегоукрепительных мероприятий с участием администраций муниципальных образований.

Показателем решения данной задачи является протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

Решение задачи «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

предоставление в пользование водных объектов на основе договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование;

установление и закрепление на местности водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка и углубление русел рек.

Показателями решения данной задачи являются:

доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами;

протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов;

численность населения, проживающего на территориях,  подверженных негативному воздействию вод, в отношении которого проведены мероприятия по защите от негативного воздействия вод.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации;

обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов на основе снижения антропогенной нагрузки на водные объекты;

повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений;

повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод.

Настоящая подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах. 
В реализации подпрограммы не предусматривается выделение этапов, что обеспечит преемственность и непрерывность усилий по решению приоритетных проблем в сфере использования и охраны водных ресурсов.

10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством выполнения следующих основных мероприятий:

3.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов.

В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение первоочередных работ по расчистке рек.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является минприроды Ростовской области.

3.2. Организация государственного мониторинга водных объектов.

Ответственным исполнителем  мероприятия является минприроды Ростовской области.

Одним из основных факторов, влияющих на качество гидрологических прогнозов, является обеспеченность данными наблюдений за водными объектами.

В границах Ростовской области водные объекты представлены 
26 бассейнами малых и средних рек, а также частями русел рек Дон и Северский Донец. В рамках полномочий Ростовской области проводится мониторинг за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений бассейнов рек Тузлов, Кундрючья, Калитва, Кумшак, Большой Калитвинец и реки Сал.

3.3. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС.

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. По состоянию на 1 января 2014 г. на территории Ростовской области насчитывалось 286 гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный и опасный уровень безопасности. На таких гидротехнических сооружениях высока вероятность возникновения аварий, которые могут привести к значительному ущербу и катастрофическим последствиям.

Для решения проблемы приведения аварийных гидротехнических сооружений к безопасному состоянию в рамках подпрограммы предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является минприроды Ростовской области.

3.4. Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты.

Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве сооружений берегозащиты от вредного воздействия вод, составляет 75 км. При этом протяженность построенных сооружений берегозащиты составляет около 20 км. С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве сооружений берегозащиты оценивается на уровне около 20 км, что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается возведение сооружений берегозащиты. Исполнителем основного мероприятия является министерство строительства РО.

3.5. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета).

Ответственным исполнителем основного мероприятия является минприроды Ростовской области.

За счет средств субвенций федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Ростовской области, а также мероприятий по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено выполнение работ:

по установлению водоохранных зон водных объектов;

по расчистке водотоков от заиления с целью восстановления их пропускной способности, обеспечения пропуска повышенных расходов паводковых вод, предотвращения подтопления и затопления жилых и хозяйственных строений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.

10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, федерального и местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
762 729,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 629 166,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 133 116,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 446,8 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением государственной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 5 к настоящей государственной программе.

Средства федерального бюджета отражаются в государственной программе при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Расходы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

Средства федерального бюджета будут привлекаться:

1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе аналогичных региональных программ в виде субсидий на мероприятия:

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений.

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений». Данные средства могут направляться на осуществление переданных полномочий: по защите территории и населения Ростовской области от негативного воздействия вод, на мероприятия по расчистке рек и по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, на мероприятия по установлению (нанесению на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и их закреплению на местности специальными знаками.

При реализации государственной программы предусматривается участие муниципальных образований Ростовской области. Средства местных бюджетов привлекаются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

10.6. Участие муниципальных образований
Ростовской области в реализации подпрограммы

10.6.1. В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие муниципальных образований Ростовской области в мероприятиях по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

10.6.2. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств.

Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению безопасности ГТС, может осуществляться на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС и на осуществление капитального ремонта, реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

Для рассмотрения возможности включения мероприятия по ремонту ГТС в программу, муниципальные образования представляют в управление природных ресурсов минприроды Ростовской области отдельно по каждому водному объекту следующие документы:

1) письмо главы муниципального образования в адрес минприроды Ростовской области о необходимости проведения работ на водном объекте с указанием ответственного исполнителя;

2) проектно-сметную документацию (оригиналы) с приложением экспертных заключений  и актов об ее утверждении;

3) справку территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий об установлении режима чрезвычайной ситуации и нанесенном ущербе в случае непроведения капитального ремонта, реконструкции или ликвидации ГТС и возникновения гидродинамической аварии, содержащую информацию о количестве попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего в них населения, хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог и т.д.;

4) сведения о собственнике ГТС:

выписка из реестра имущества муниципального образования;

5) пояснительную записку с обоснованием предлагаемого мероприятия, в том числе сведениями о состоянии ГТС, полученными на основании осуществляемого мониторинга состояния основных параметров ГТС, с описанием дефектов и  фотоматериалами;

6) ситуационный план (картографические материалы) соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам;

7) сведения о проводимых на ГТС ремонтах капитального характера и реконструкции за последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ);

8) сведения о неисполненных предписаниях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, касающихся нормативного содержания ГТС;

9) справку о балансовой стоимости, начисленном износе ГТС, подлежащего капитальному ремонту, составленным на основании бухгалтерской отчетности организации, на балансе которой находится ГТС, по состоянию на 1 января текущего года;

10) акт обследования ГТС и дефектную ведомость с перечнем необходимых работ и их объемов;

11) гарантийное письмо с обязательством софинансировать мероприятия по обеспечению безопасности ГТС за счет средств местного бюджета;

12) расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации ГТС, произведенный с использованием методики оценки вероятного ущерба от негативного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования» в 2006 году;

13) технический паспорт ГТС.

Для принятия решения об экономической целесообразности предоставления субсидии муниципальному образованию на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, управление природных ресурсов минприроды Ростовской области анализирует представленную информацию и определяет перечень объектов, требующих реализации капитального ремонта, реконструкции и ликвидации.

Предоставление субсидии на работы по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС является экономически целесообразным в случае, если коэффициент экономической эффективности мероприятия (к) больше или равен единице.

Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается по формуле:

к = а / в,

где а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС;

в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС), или сметная стоимость реализации мероприятия с учетом стоимости проектно-изыскательских работ.

Минприроды Ростовской области на основании проведенного анализа состояния ГТС Ростовской области и представленных заявок формирует потребность в средствах раздельно – для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС и для осуществления капитального ремонта, реконструкции и ликвидации ГТС. Включению в государственную программу подлежат мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся в аварийном состоянии, дальнейшее разрушение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Общий объем субсидий на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС на очередной финансовый год представляет собой совокупную потребность муниципальных образований, сформированную на основании заявленных предварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских работ и проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС) и сводных сметных расчетов стоимости на осуществление работ по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС, без учета объемов долевого софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле:

Собщ =  Сi,

где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности ГТС в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ci = Ссмi – Смбi,

где Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС) и (или) сметная стоимость работ по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение предусмотренной законодательством Российской Федерации экспертизы, в i-м муниципальном образовании;

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год, рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

На капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, могут выделяться субсидии федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350. 
В данном случае средства местного бюджета направляются на оплату работ по строительному контролю и авторскому надзору.

В случае выделения средств федерального бюджета сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ГТС в очередном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

Ci = Ссмi – Сфбi – Смбi,

где Ссмi – сметная стоимость работ по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение предусмотренной законодательством Российской Федерации экспертизы, без учета стоимости проекта и экспертизы, пересчитанная с учетом действующего на момент направления в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации документов коэффициента изменения сметной стоимости, в i-м муниципальном образовании;

Сфбi – объем субсидии федерального бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ГТС в очередном финансовом году;

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии со сметной документацией на проведение работ по строительному контролю и авторскому надзору.

Обязательным условием предоставления субсидий является представление в минприроды Ростовской области следующих документов:

заверенной копии утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета на вышеперечисленные цели;

выписки из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на указанные цели;

выписки из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей наличие в бюджете кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

документа об утверждении проектно-сметной документации;

документа, подтверждающего право муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между минприроды Ростовской области и администрациями муниципальных образований (на капитальный ремонт ГТС с учетом разработки проектов) или министерством строительства РО и администрациями муниципальных образований (на реконструкцию и ликвидацию ГТС с учетом разработки проектов) в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 
«О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление субсидии осуществляется минприроды Ростовской области и министерством строительства РО в установленном для исполнения областного бюджета порядке, на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на обеспечение безопасности ГТС зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Авансирование работ за счет субсидии предусматривается только на осуществление капитального ремонта, реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц представляется в минприроды Ростовской области либо в министерство строительства РО за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно по установленной минприроды Ростовской области (министерством строительства РО) форме.

Минприроды Ростовской области (министерство строительства РО) направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется только после представления администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов в соответствии с соглашением.

Минприроды Ростовской области (министерство строительства РО) осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней после поступления средств на лицевой счет получателя.

Администрации муниципальных образований представляют в минприроды Ростовской области (министерство строительства РО):

ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, –  отчет об использовании субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета, и средств местного бюджета по установленной минприроды Ростовской области (министерством строительства РО) форме;

ежегодно, в срок до 12 января года, следующего за отчетным, – информацию для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из областного бюджета, по установленной минприроды Ростовской области (министерством строительства РО) форме.

Минприроды Ростовской области и министерство строительства РО обеспечивают соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы представлено в приложении № 8 к настоящей государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) представлен в приложении № 11 к настоящей государственной программе.

10.6.3. В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие муниципальных образований Ростовской области в мероприятиях по берегоукреплению.

10.6.4. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на берегоукрепительные мероприятия.

Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на берегоукрепительные мероприятия, может осуществляться на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению и на осуществление берегоукрепительных работ.

В целях определения потребности в расходах на выполнение берегоукрепительных мероприятий минприроды Ростовской области анализирует состояние берегов водных объектов, расположенных на территории Ростовской области, и определяет перечень объектов, требующих реализации берегоукрепительных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в минприроды Ростовской области заявки, а также следующие обоснования и подтверждающие документы:

акт обследования берегов с перечнем необходимых работ по берегоукреплению и их объемах;

справку администрации муниципального образования об ущербе в случае непроведения берегоукрепительных работ и дальнейшего разрушения берегов, содержащую информацию о количестве попадающих в зону обрушения жилых домов, проживающего в них населения, хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог;

расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации мероприятия по берегоукреплению, рассчитанного с использованием «Методики оценки вероятностного ущерба от негативного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий», разработанной Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования» в 2006 году (далее – предотвращенный вероятный ущерб);

сводный сметный расчет стоимости проектных, изыскательских работ и проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной документации по берегоукреплению) с заключением о достоверности определения сметной стоимости проектных работ;

сводный сметный расчет стоимости берегоукрепительных работ с подтверждением достоверности сметной стоимости;

положительное заключение предусмотренной законодательством Российской Федерации экспертизы проектно-сметной документации;

сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, берегоукрепительные работы на которых подлежат завершению в текущем году, а также копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по берегоукреплению этих объектов и отчетную документацию о выполнении условий конкурсного отбора подрядных организаций, выполняющих данные работы;

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется осуществление берегоукрепительных работ;

разрешение на производство строительных работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

гарантийное письмо с обязательством софинансировать берегоукрепительные мероприятия за счет средств местного бюджета.

Принятие минприроды Ростовской области решения об экономической целесообразности предоставления субсидии на берегоукрепительные мероприятия.

Предоставление субсидии на берегоукрепительные работы является экономически целесообразным в случае, если коэффициент экономической эффективности мероприятия (к) больше или равен единице.

Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается по формуле:

к = а / в,

где а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия по берегоукреплению;

в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению), или сметная стоимость осуществления берегоукрепительных работ с учетом стоимости проектно-изыскательских работ.

Минприроды Ростовской области на основании проведенного анализа состояния берегов водных объектов на территории Ростовской области и представленных заявок формирует потребность в средствах раздельно – для разработки проектно-сметной документации на выполнение берегоукрепительных работ и для производства берегоукрепительных работ. Включению в государственную программу подлежат мероприятия по укреплению берегов, находящихся в аварийном состоянии, дальнейшее разрушение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Общий объем субсидии на берегоукрепительные мероприятия на очередной финансовый год представляет собой совокупную потребность муниципальных образований, сформированную на основании заявленных предварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских работ и проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной документации по берегоукреплению), и сводных сметных расчетов стоимости на осуществление берегоукрепительных работ без учета объемов долевого софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле:

Собщ =  Сi,

где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию на софинансирование берегоукрепительных мероприятий в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ci = Ссмi – Смбi,

где Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной документации по берегоукреплению) или сметная стоимость берегоукрепления в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение предусмотренной законодательством Российской Федерации экспертизы, в i-м муниципальном образовании;

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год, рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Обязательным условием предоставления субсидий является представление в минприроды Ростовской области следующих документов:

заверенной копии утвержденной в установленном порядке муниципальной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета на вышеперечисленные цели;

выписки из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на указанные цели;

выписки из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей наличие в бюджете кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

документа об утверждении проектно-сметной документации;

документа, подтверждающего право муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между министерством строительства РО и администрациями муниципальных образований в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства РО в установленном для исполнения областного бюджета порядке, на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на разработку проектно-сметной документации на проведение берегоукрепительных работ и на реализацию берегоукрепительных работ зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц представляется в министерство строительства РО за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно по установленной министерством строительства РО форме.

Министерство строительства РО направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется только после представления администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов в соответствии с соглашением.

Министерство строительства РО осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней после поступления средств на лицевой счет получателя.

Администрации муниципальных образований представляют в министерство строительства РО и минприроды Ростовской области:

ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, – отчет об использовании субсидий, предоставляемых из областного бюджета, и средств местного бюджета по установленной министерством строительства РО форме;

ежегодно, в срок до 12 января года, следующего за отчетным, – информацию для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из областного бюджета, по установленной министерством строительства РО форме.

Министерство строительства РО обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 7 к настоящей государственной программе.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы представлено в приложении № 8 к настоящей государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) представлен в приложении № 11 к настоящей государственной программе.

Раздел 11. ПОДПРОГРАММА

«Развитие лесного хозяйства Ростовской области»

11.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Ростовской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | минприроды Ростовской области (с 1 июня 2014 г.); департамент лесного хозяйства Ростовской области (до 1 июня 2014 г.) |
| Участники подпрограммы | – | ГАУ РО |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов |
| Задачи подпрограммы | – | охрана лесов от пожаров, в том числе тушение лесных пожаров; организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением; своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий; обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с темпами лесовосстановления |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров; отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними; отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов; доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления; отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году, к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников – 1 021 533,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 316 185,1 тыс. рублей; в 2015 году – 222 179,0 тыс. рублей; в 2016 году – 218 397,8 тыс. рублей; в 2017 году – 49 157,5 тыс. рублей; в 2018 году – 71 066,6 тыс. рублей; в 2019 году – 70 711,7 тыс. рублей; в 2020 году – 73 835,5 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 1 021 533,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 316 185,1 тыс. рублей; в 2015 году – 222 179,0 тыс. рублей; в 2016 году – 218 397,8 тыс. рублей; в 2017 году – 49 157,5 тыс. рублей; в 2018 году – 71 066,6 тыс. рублей; в 2019 году – 70 711,7 тыс. рублей; в 2020 году – 73 835,5 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 502 449,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 165 904,6 тыс. рублей; в 2015 году – 166 098,0 тыс. рублей; в 2016 году – 170 446,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 502 449,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 165 904,6 тыс. рублей; в 2015 году – 166 098,0 тыс. рублей; в 2016 году – 170 446,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов |

11.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение лесов.

Состояние лесов в Ростовской области определяется особенностями почвенно-климатических условий южной зоны степей, искусственным происхождением большей части насаждений, обладающих рядом биологических особенностей, обусловленных несовершенством искусственного лесоразведения и недостаточным уходом за лесом в период экономической нестабильности государства, а также наличием благоприятных условий для частых вспышек массовых размножений вредных насекомых, наличием хронических болезней в искусственно созданных ослабленных древостоях, высокой горимостью лесов в условиях жаркого и сухого климата степей.

Решение экологических проблем обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства в настоящее время предполагает:

сохранение экологического разнообразия и экологических функций лесов путем выделения лесов природоохранного назначения (защитных лесов) и обеспечение режима их сохранности;

разработку системы сохранения биоразнообразия в лесах;

недопущение деградации и истощения почвенных и водных ресурсов при использовании лесов.

Сегодня в лесном хозяйстве накопились системные проблемы, тенденции развития которых при сохранении текущей ситуации могут усилиться. Эти проблемы препятствуют повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных насаждений и биологического разнообразия. Проблемы носят комплексный характер, поэтому их решение требует скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных усилий органов государственной власти разного уровня на основе единых целевых установок и вытекающих из них задач.

Ежегодные среднемноголетние темпы современного выбытия лесов Ростовской области за счет сплошных рубок, гибели от лесных пожаров и других неблагоприятных факторов составляют около 1 000 га.

За последние 5 лет площадь лесных культур в Ростовской области, представляющих наиболее ценные в хозяйственном отношении насаждения, практически не изменилась и составляет около 1,5 тыс. га. Вместе с тем тенденции последних двух десятилетий показывают, что площадь лесокультурного фонда в Ростовской области увеличилась почти в 2 раза. Остается высокой доля гибели лесных культур.

Реализация подпрограммы должна обеспечить сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, на 12 процентов (достижение уровня 0,23 процента от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда), сохранение лесистости территории Ростовской области на уровне 2,4 процента.

Реализация подпрограммы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения.

Риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации: высокая горимость лесов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными климатическими факторами, метеорологические условия.

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть критические ситуации, связанные с повреждаемостью и гибелью лесов вследствие лесных пожаров, вспышек массового размножения вредных организмов, что приведет к незапланированному увеличению объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение дополнительных сил и ресурсов.

Регулирование этой группы рисков может осуществляться посредством обращения в Федеральное агентство лесного хозяйства с просьбой о выделении дополнительных денежных средств из нераспределенного резерва, а в исключительных случаях – в Правительство Ростовской области с ходатайством о выделении денежных средств из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 34 
«О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».

Риски, связанные с финансово-экономическими факторами, включая снижение запланированных объемов финансирования из федерального бюджета, направляемых на осуществление отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Регулирование этой группы рисков затруднительно, поскольку сокращение объемов финансирования оказывает негативное влияние на объемы и качество выполняемых услуг и может привести к снижению показателей эффективности выполнения подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы разработка нормативных правовых документов не требуется.

11.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов;

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

охрана лесов от пожаров, в том числе тушение лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением;

своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий;

обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса и темпов лесовосстановления.

Показателями (индикаторами), характеризующими выполнение задач, являются:

доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов;

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров;

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;

отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними;

отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов;

доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления;

отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году, к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет  (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей).

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитанные по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения и отраслевой отчетности.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе. Плановые значения показателей будут достигнуты при сохранении уровня финансирования лесного хозяйства. Ухудшение показателей может быть вызвано возникновением экстремальных природных ситуаций (высокая горимость лесов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными метеорологическими факторами, метеорологические условия).

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении № 2 к настоящей государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.

В результате реализации подпрограммы ожидается сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов.

11.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Выделение подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Ростовской области» обусловлено целью и задачами государственной программы.

Для подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели и задач государственной программы.

Состав основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством выполнения следующих основных мероприятий:

4.1. Охрана лесов от пожаров.

Основное мероприятие предусматривает создание в Ростовской области эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов; мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, результаты применения которого позволят сократить сроки обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения; организацию системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением.

4.2. Защита лесов.

Основное мероприятие предусматривает осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий.

4.3. Воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек.

Основное мероприятие предусматривает осуществление лесовосстановления, уходных работ за лесными культурами.

4.4. Обеспечение выполнения функций аппарата минприроды Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Выполнение основного мероприятия «Охрана лесов от пожаров» осуществляется также подведомственными минприроды Ростовской области ГАУ РО в рамках государственных заданий. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 10 к настоящей государственной программе.

В целом реализация основных мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду, повышению качества жизни на основе дополнительных эффектов, связанных с улучшением экологической ситуации;

наиболее полному удовлетворению собственных нужд граждан в древесине и других лесных ресурсах, обеспечению занятости сельского населения, развитию малого и среднего бизнеса.

Для реализации основных мероприятий подпрограммы разработка нормативных правовых документов не требуется.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.

В ходе реализации основного мероприятия «Охрана лесов от пожаров» предполагается:

реализация мероприятий по охране лесов, в том числе тушение лесных пожаров на землях лесного фонда;

приобретение пожарной техники, оборудования, снаряжения, легковых автомобилей повышенной проходимости;

приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости для инспекторского состава минприроды Ростовской области;

обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах;

уход за созданными противопожарными разрывами с населенными пунктами, непосредственно примыкающими к лесным массивам;

обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами, включая предоставление каналов связи, приобретение лицензии на программное обеспечение, техническое обслуживание и ремонт оборудования;

содержание пожарной техники и оборудования (в том числе уплата налогов, государственных пошлин и сборов);

приобретение и монтаж оборудования для установки дополнительных точек системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами;

приобретение и монтаж быстровозводимых модульных зданий для содержания и хранения пожарной техники, оборудования и инвентаря;

расчистка горельников (очистка леса от захламленности);

иные мероприятия по охране лесов от пожаров.

В ходе реализации основного мероприятия «Защита лесов», в том числе, предполагается проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на землях лесного фонда.

В ходе реализации основного мероприятия подпрограммы «Воспроизводство, отвод и таксация лесосек» предполагается выполнение мероприятий по воспроизводству, отводу и таксации лесосек.

11.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Расходы подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета, средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, а также субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением государственной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства федерального бюджета будут привлекаться:

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318;

в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 № 345 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы».

Конкретные объемы финансирования Ростовской области определяются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объемы субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования на 2014 – 2016 годы утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.06.2014 № 1150-р «Об утверждении распределения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы».

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
1 021 533,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 519 083,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 502 449,3 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 5 к настоящей государственной программе.

Расходы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

Раздел 12. ПОДПРОГРАММА

«Формирование комплексной системы 
управления отходами и вторичными материальными 
ресурсами на территории Ростовской области»

12.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование комплексной
системы управления отходами и вторичными
материальными ресурсами на территории Ростовской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | министерство ЖКХ области |
| Участники подпрограммы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области; ООО «Экострой-Дон» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО) |
| Задача подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников – 6 888 113,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 3 402 197,1 тыс. рублей; в 2015 году – 397 094,9 тыс. рублей; в 2016 году – 872 967,8 тыс. рублей; в 2017 году – 837 924,0 тыс. рублей; в 2018 году – 1 117 279,1 тыс. рублей; в 2019 году – 130 325,3 тыс. рублей; в 2020 году – 130 325,3 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 1 326 032,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 406 750,4 тыс. рублей; в 2015 году – 381 161,1 тыс. рублей; в 2016 году – 28 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 263 473,5 тыс. рублей; в 2019 году – 123 323,7 тыс. рублей; в 2020 году – 123 323,7 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 456 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 202 777,0 тыс. рублей; в 2015 году – 253 471,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 456 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 202 777,0 тыс. рублей; в 2015 году – 253 471,2 тыс. рублей. Объем финансирования из местных бюджетов – 53 367,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 9 395,3 тыс. рублей; в 2015 году – 7 043,8 тыс. рублей; в 2016 году – 7 043,8 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 15 881,6 тыс. рублей; в 2019 году – 7 001,6 тыс. рублей; в 2020 году – 7 001,6 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников – 5 508 713,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году – 2 986 051,4 тыс. рублей; в 2015 году – 8 890,0 тыс. рублей; в 2016 году – 837 924,0 тыс. рублей; в 2017 году – 837 924,0 тыс. рублей; в 2018 году – 837 924,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу обращения с ТБО; утверждение органами местного самоуправления программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; развитие кредитно-финансовых механизмов мероприятий сферы обращения с ТБО; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сферу обращения с ТБО; функционирование мероприятий в сфере обращения с ТБО с поддержкой государства кредитно-финансовых механизмов; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО; увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот; обеспечение возврата в экономику вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) |

12.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Ростовской области является проблема обращения с ТБО.

Основные характеристики существующей системы обращения с ТБО на территории муниципальных образований Ростовской области:

на территории Ростовской области расположены 132 специализированные организации, осуществляющие деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению ТБО, 56 из них имеют лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению ТБО I – IV классов опасности;

объем вывозимых за год ТБО –  6 835 826 куб. метров;

количество специализированной техники – 1 658 единиц;

количество спецтранспорта для вывоза ТБО – 543 единицы;

количество спецтранспорта для вывоза жидких бытовых отходов –
103 единицы;

количество спецтранспорта для механизированной уборки дорожных покрытий – 109 единиц;

количество другой спецтехники – 917 единиц;

количество контейнеров – 37 951 единица;

количество контейнерных площадок – 10 870 единиц.

На территории Ростовской области ежегодно образуется 1 866 тыс. тонн ТБО и 1 006,6 тыс. тонн отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. В 2011 году специализированными предприятиями Ростовской области было вывезено для захоронения 6 835 826 куб. м ТБО. Процент охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет 40 процентов от общей численности населения.

Сложившаяся на территории Ростовской области система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО.

На сегодняшний день на территории Ростовской области расположено
713 объектов размещения ТБО общей площадью 1 837,2 га, в том числе:

16 полигонов ТБО общей площадью 126,6 га;

337 санкционированных свалок общей площадью 1 074,4 га;

165 законсервированных свалок общей площадью 296,2 га.

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. Вместе с ТБО на объекты поступает большое количество опасных ТБО: отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, отработанные аккумуляторы, сложная бытовая и офисная техника, нефтесодержащие, биологические, медицинские отходы.

В состав ТБО входит до 80 процентов ВМР: макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, текстильных отходов, пищевых отходов и т.д.

Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории Ростовской области характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и вторичных материальных ресурсов.

Проблема ТБО является комплексной, охватывает все сферы экономики Ростовской области и жизнедеятельности населения и усугубляется не только ростом объемов образования ТБО, но и большим количеством ТБО, накопленных за предыдущие годы. Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти, инвесторов, общественных организаций и населения.

Областная система управления ТБО и ВМР должна основываться на соответствующих муниципальных системах. Развитие муниципальных систем сбора, транспортировки и переработки ТБО и ВМР должно строиться с учетом местных условий (площадь территории, численность населения, структура расселения, состояние дорожной сети, существующие объекты санитарной очистки, финансовые возможности) посредством реализации соответствующих муниципальных целевых программ.

Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо поэтапное формирование системы управления ТБО и ВМР. Первоочередной задачей является оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой, что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке их выполнения. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации существующих подпрограмм показывает возможность успешного управления данным риском.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск обусловлен значительной продолжительностью подпрограммы реализации, а также высокой зависимостью ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения подпрограммы реализации за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, 
а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния в сфере с обращениями с ТБО в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском;

управление рисками реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

12.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления услуг населению по сбору и вывозу ТБО.

Цель подпрограммы соответствует:

1) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

2) целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

3) основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Президентом Российской Федерации  30 апреля 2012 г.;

4) Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи – повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с ТБО, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено путем решения вышеуказанной задачи и достижения целевых значений следующих показателей (индикаторов):

охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы без выделения отдельных этапов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусмотрены целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты к 
2018 году.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Ростовской области.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния в сфере обращения с ТБО, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека.

Развитие сферы обращения с ТБО муниципальных образований будет осуществляться на основе муниципальных программ, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.

Основные результаты реализации подпрограммы:

совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу обращения с ТБО;

утверждение органами местного самоуправления программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

развитие кредитно-финансовых механизмов мероприятий сферы обращения с ТБО;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сферу обращения с ТБО;

функционирование мероприятий в сфере обращения с ТБО с поддержкой государства кредитно-финансовых механизмов;

повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО;

увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот;

обеспечение возврата в экономику ВМР.

12.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

5.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию  объектов размещения ТБО.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ по строительству и рекультивации объектов размещения ТБО.

5.2. Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ по строительству и рекультивации объектов размещения ТБО.

5.3. Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ по приобретению мусоровозов.

5.4. Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ по приобретению бункеров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО.

5.5. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований Ростовской области.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета организациям, реализующим мероприятия региональных программ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО на территории муниципальных образований Ростовской области (далее – региональные программы по модернизации).

В 2014 – 2015 годах предусмотрено предоставление субсидий организациям, реализующим мероприятия «Программы модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в состав Красносулинского межмуниципального экологического отходоперераба-тывающего комплекса, на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.09.2013 № 582,  на уплату процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником программы после 1 января 2012 г. в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий указанной региональной программы по модернизации.

5.6. Предоставление субсидии на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации. Основное мероприятие включает реализацию мероприятия по рекультивации полигона ТБО в г. Батайске. Источники финансирования – областной и местный бюджеты.

Вместе с этим предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения перехода на долгосрочное тарифное регулирование с установлением зависимости от качества и надежности оказываемых услуг,
а также создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и повышения эффективности реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

достижение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем услуг по сбору и вывозу ТБО;

увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот;

повышение охвата населения планово-регулярной очисткой;

обеспечение возврата в экономику ВМР.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  № 4 к настоящей государственной программе.

12.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного и местных бюджетов, Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы
в 2014 – 2020 годах составляет 6 888 113,5 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 869 784,2 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 53 367,7 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 456 248,2 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 5 508 713,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных целевых программ.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям, финансируемым за счет субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме в объеме, не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2014 – 2015 годах привлекаются в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части  предоставления субсидий организациям, реализующим мероприятия «Программы модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих 
в состав Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса Ростовской области, на 2014 – 2015 годы» – на уплату процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником программы после 1 января 2012 г. в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий указанной региональной программы по модернизации.

Внебюджетными средствами будут средства организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТБО, представленные собственными средствами, целевыми кредитами банков или иными заемными средствами.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 5 к настоящей государственной программе.

Расходы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

12.6. Участие муниципальных образований
Ростовской области в реализации подпрограммы

12.6.1. Участие муниципальных образований Ростовской области в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами, определяется в соответствии с основными критериями и условиями отбора муниципальных образований (проектов).

12.6.2. Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО.

12.6.3. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по разработке проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов.

Основными критериями отбора муниципальных образований (проектов) являются:

отсутствие полигона ТБО на территории муниципального образования или наличие полигона ТБО с истекшим сроком эксплуатации;

наличие предписаний, актов проверок федеральных или областных органов по контролю и надзору за соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства;

наличие решения суда о ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации свалок и полигонов ТБО;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО и планируемых результатов;

наличие заключения достоверности определения стоимости проектных работ.

Условиями отбора муниципальных образований (проектов) и предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО являются:

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденных генеральных схем очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований.

В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета;

наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.

По муниципальным образованиям, не вошедшим в первоочередной порядок предоставления субсидий, субсидии предоставляются на основании оценки степени влияния мест хранения ТБО на окружающую среду, оценки условий и состояния мест хранения ТБО, определяемой в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 
«О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области», и по результатам научно-исследовательской работы «Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области». Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования разработки проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

Размер субсидии определяется на основании расчета по формуле:

Сi = Кi / Кобл х Собл,

где Сi – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО;

Кi – количество объектов размещения ТБО, требующих разработки проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО на территории i-го муниципального образования, определяемое на основании данных, полученных в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 
«О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области», по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Кобл – количество объектов ТБО, требующих разработки проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО на территории Ростовской области, определяемое на основании данных, полученных в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области», по состоянию на 
1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Собл – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО, предусмотренных государственной программой на соответствующий год.

Расходование субсидий, направленных на финансирование указанных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования.

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, расходов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных соглашений о предоставлении субсидий бюджетам поселений в случаях выполнения работ на объектах размещения ТБО муниципальной собственности поселений;

обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, в сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представления главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименования объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, сроки ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после представления им администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов, по объектам и направлениям в соответствии с соглашением.

В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями Ростовской области, имеющими право на получение субсидии.

12.6.4. Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов.

12.6.5. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по строительству и рекультивации объектов размещения твердых бытовых отходов.

Основными критериями отбора муниципальных образований (проектов) являются:

отсутствие полигона ТБО на территории муниципального образования или наличие полигона ТБО с истекшим сроком эксплуатации;

наличие предписаний, актов проверок федеральных или областных органов по контролю и надзору за соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства;

наличие решения суда о ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации свалок и полигонов ТБО;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО и планируемых результатов;

наличие положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса (в случае необходимости);

наличие заключения достоверности определения сметной стоимости объекта размещения ТБО.

Условиями отбора муниципальных образований (проектов) и предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО являются:

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты строительства и рекультивации объектов размещения ТБО, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

наличие утвержденных генеральных схем очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований.

В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета;

наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.

По муниципальным образованиям, не вошедшим в первоочередной порядок предоставления субсидий, субсидии предоставляются на основании оценки степени влияния мест хранения ТБО на окружающую среду, оценки условий и состояния мест хранения ТБО, определяемой в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 
«О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области» и по результатам научно-исследовательских работ «Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области».

Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования строительства и рекультивации объектов размещения ТБО и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

Размер субсидии определяется на основании расчета по формуле:

Сi = Кi / Кобл х Собл,

где Сi – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО;

Кi – количество объектов размещения ТБО, требующих строительства и рекультивации на территории i-го муниципального образования, определяемое на основании данных, полученных в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области», по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Кобл – количество объектов размещения твердых бытовых отходов, требующих строительства и рекультивации на территории Ростовской области, определяемое на основании данных, полученных в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 №  528 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области», по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Собл – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО, предусмотренный государственной программой на соответствующий год.

Расходование субсидий, направленных на финансирование указанных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования.

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных соглашений о предоставлении субсидий бюджетам поселений, в случаях выполнения работ на объектах размещения ТБО муниципальной собственности поселений;

обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, в сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представления главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на объекты строительства и рекультивации объектов размещения ТБО в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименования объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, сроки ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после представления им администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов, по объектам и направлениям в соответствии с соглашением.

В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями Ростовской области, имеющими право на получение субсидии.

12.6.6. Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов.

12.6.7. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов.

Основными критериями отбора муниципальных образований (проектов) являются:

недостаточная материальная база муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, недостаточный уровень обеспеченности мусороуборочной техникой в сравнении с показателями, рассчитанными по результатам научно-исследовательских работ «Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области»;

низкий процент охвата населения услугой по сбору и вывозу ТБО, определяемый в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области»;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости мусоровозов и планируемых результатов.

Условиями отбора муниципальных образований и предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов, являются:

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие заявки муниципального образования на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов;

наличие утвержденных генеральных схем очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований.

В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета.

Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов, и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

Размер субсидии определяется на основании расчета по формуле:

Siz

Si = SЭ х -------------------------- ,

ΣSiz,

где Si – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на  мероприятия по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов;

Siz – размер субсидии по заявке i-го муниципального образования на
мероприятия по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов;

SЭ – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов, предусмотренный государственной программой на соответствующий год.

Расходование субсидий, направленных на финансирование указанных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования.

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, в сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов приема-передачи транспортного средства и их представление главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля на соответствие;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов, в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименования объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

срок поставки мусороуборочной техники;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после представления им администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с соглашением.

В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями Ростовской области, имеющими право на получение субсидии.

12.6.8. Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО.

12.6.9. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО.

Основными критериями отбора муниципальных образований (проектов) являются:

недостаточная материальная база муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, недостаточный уровень обеспеченности (отсутствие) крупногабаритными контейнерами в сравнении с показателями, рассчитанными по результатам научно-исследовательских работ «Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области»;

низкий процент охвата населения услугой по сбору и вывозу ТБО, определяемый в рамках исполнения постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 528 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области»;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости крупногабаритных контейнеров, спецтехники для эксплуатации объектов размещения ТБО и планируемых результатов.

Условиями отбора муниципальных образований и предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение крупногабаритных контейнеров, являются:

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие заявки муниципального образования на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение крупногабаритных контейнеров;

наличие утвержденных генеральных схем очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований.

В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета.

Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение крупногабаритных контейнеров, и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

Размер субсидии определяется на основании расчета по формуле:

Siz

Si = SЭ х -------------------------- ,

ΣSiz,

где Si – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на  мероприятия по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение крупногабаритных контейнеров;

Siz – размер субсидии по заявке i-го муниципального образования на
мероприятия по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение крупногабаритных контейнеров;

SЭ – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО, предусмотренный государственной программой на соответствующий год.

Расходование субсидий, направленных на финансирование указанных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования.

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение крупногабаритных контейнеров;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов приема-передачи транспортных средств и их представления главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля на соответствие;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на реализацию мероприятий по развитию материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение крупногабаритных контейнеров, в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименования объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

срок поставки крупногабаритных контейнеров;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после представления им администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с соглашением.

В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями Ростовской области, имеющими право на получение субсидии.

12.6.10. Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации.

Данные объекты включены в подпрограмму в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».

12.6.11. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по строительству и рекультивации объектов размещения ТБО в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Основными критериями отбора муниципальных образований (проектов) являются:

включение объекта в перечень объектов «Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области  от 23.12.2013 № 798;

наличие полигона ТБО с истекшим сроком эксплуатации и портящим внешний архитектурный облик территории, расположенной в зоне проведения чемпионата мира по футболу или прилегающей к зоне проведения чемпионата мира по футболу;

наличие предписаний, актов проверок федеральных или областных органов по контролю и надзору за соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости строительства  и рекультивации объектов размещения ТБО и планируемых результатов.

Условиями отбора муниципальных образований (проектов) для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденных генеральных схем очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований.

В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета;

наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.

Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования строительства и рекультивации объектов размещения ТБО и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

Размер субсидии определяется на основании расчета по формуле:

Сi = Кi / Кобл х Собл,

где Сi – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации;

Кi – количество объектов на территории i-го муниципального образования в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации;

Кобл – количество  объектов на территории области в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Российской Федерации;

Собл – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Расходование субсидий, направленных на финансирование указанных мероприятий, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования.

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных соглашений о предоставлении субсидий бюджетам поселений, в случаях выполнения работ на объектах размещения ТБО;

обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, в сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представления главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на объекты строительства и рекультивации  объектов размещения ТБО в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименования объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, сроки ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после представления им администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов, по объектам и направлениям в соответствии с соглашением.

В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования, средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями Ростовской области, имеющими право на получение субсидии.

## 12.6.12. Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области представлены в приложении № 7 к настоящей государственной программе.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы представлено в приложении № 8 к настоящей государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) представлен в приложении № 11 к настоящей государственной программе.

12.7. Финансовая поддержка за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и средств долевого финансирования областного бюджета на обеспечение мероприятий  по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами  в рамках реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках подпрограммы на 2014 – 2015 годы запланировано предоставление субсидий организациям (участникам), реализующим мероприятия по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО на территории муниципальных образований Ростовской области, в том числе в рамках программы «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований, входящих в состав Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса Ростовской области, на 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 19.09.2013 
№ 582), реализуемой участником указанной региональной программы по модернизации – ООО «Экострой-Дон» (далее – участник региональной программы по модернизации), с привлечением средств Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником после 1 января 2012 г. в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, с долевым финансированием областного бюджета.

Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТБО и реализуют мероприятия региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры при одновременном выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда (далее – участники региональной программы по модернизации).

12.7.1. Условия предоставления участникам региональной программы по модернизации субсидий Фонда и областного бюджета:

обязательным условием предоставления участникам финансовой поддержки за счет средств Фонда на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО является, соответственно, долевое финансирование за счет средств бюджета Ростовской области;

наличие зарегистрированных прав собственности на все объекты электроэнергетики и (или) объекты коммунальной инфраструктуры, которые находятся в областной собственности или собственности муниципальных образований, являются недвижимым имуществом, используются для производства и транспортировки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО), и находятся на территориях муниципальных образований, 
в которых предполагается реализация программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО; либо наличие утвержденных органами исполнительной власти Ростовской области графиков регистрации прав государственной или муниципальной собственности на указанные объекты с учетом необходимости завершения государственной регистрации таких прав не позднее 1 января 2016 г., включая сроки осуществления необходимых действий по государственной регистрации прав на указанные объекты, являющиеся бесхозяйным имуществом;

наличие утвержденного Губернатором Ростовской области правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а также меры по снижению указанной кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер;

наличие решения органа исполнительной власти Ростовской области в области государственного регулирования тарифов об установлении долгосрочных (на срок действия не менее трех лет) тарифов на товары и услуги организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по горячему и  холодному водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении организаций;

наличие нормативных правовых актов Ростовской области или муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию на территориях муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере;

наличие программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО у участника региональной программы по модернизации.

12.7.2. Расчет объема субсидий Фонда и средств долевого финансирования за счет областного бюджета.

Минимальный объем долевого финансирования программ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО за счет областного бюджета определяется как доля от общего объема финансирования проведения модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО за счет средств Фонда и бюджета Ростовской области.

Минимальная доля долевого финансирования программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО за счет средств областного бюджета определяется в процентах как умноженное на тридцать пять процентов частное от деления уровня расчетной бюджетной обеспеченности Ростовской области на текущий финансовый год с учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности области на уровень расчетной бюджетной обеспеченности области, имеющего минимальный уровень такой обеспеченности, и не может превышать семьдесят процентов.

## В общем объеме субсидирования доля Фонда составляет 61,4 процента, доля областного бюджета Ростовской области – 38,6 процента от общего размера субсидии, предоставляемой участнику региональной программы по модернизации.

Участниками региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО могут быть организации, которым на основании такой программы предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и которые не являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТБО и реализуют мероприятия региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, при одновременном выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Всего на оказание финансовой поддержки участнику региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТБО на 2014 – 2015 годы запланировано:

за счет средств Фонда – 319 493,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 160 919,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 158 574,0 тыс. рублей;

за счет областного бюджета для обеспечения софинансирования средствам Фонда – 200 854,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 101 164,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 99 689,9 тыс. рублей.

## Министерство ЖКХ области в пределах своей компетенции осуществляет контроль за использованием средств Фонда и средств долевого финансирования за счет областного бюджета Ростовской области, направленных участнику региональной программы по модернизации, и принимает в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования средств при реализации региональной программы по модернизации.

## Ежегодно в сроки и по форме, утвержденные правлением Фонда, Ростовская область представляет в Фонд, а также размещает на официальном сайте Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

## отчет о ходе реализации участником региональной программы по модернизации, а также выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 27.07.2007 № 185-ФЗ;

## отчет Ростовской области о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко

### Приложение № 1

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

### рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование», подпрограмм государственной программы и их значениях

| № п/п | Наименование | Еди-ница изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | про-центов | 84,6 |  | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
| 2. | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | про-центов | 36,96 |  | 74,71 | 75,68 | 76,18 | 76,68 | 77,18 | 77,68 | 78,18 | 78,68 |
| 3. | Доля площади Ростовской области, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения | про-центов | 2,2 |  | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 |
| 4. | Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области: лось; олень европейский; олень пятнистый; косуля; лань; сурок-байбак; фазан | про-центов к 2012 году | 100 100 100 100 100 100 100 |  | 112,8 101,6 107,8 111,6 96,3 94,9 108,7 | 114,0 103,0 109,0 115,0 100,0 100,0 110,0 | 116,0 105,0 111,0 118,0 101,0 100,0 121,0 | 118,0 107,0 113,0 121,0 102,0 100,0 112,0 | 120,0 109,0 115,0 124,0 103,0 100,0 113,0 | 122,0 111,0 117,0 127,0 104,0 100,0 114,0 | 124,0 113,0 120,0 130,0 105,0 100,0 115,0 | 126,0 115,0 125,0 135,0 106,0 100,0 116,0 |
| 5. | Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения | единиц | 21 |  | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6. | Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек | млн. рублей | 45,66 |  | 49,3 | 170,8 | 393,7 | 393,7 | 172,5 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |
| 7. | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Ростовской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние | про-центов | 0,003 |  | 0,02 | 0,03 | – | – | – | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| 8. | Лесистость территории Ростовской области | про-центов | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 9. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 518 |  | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 486 | 460 | 426 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору | про-центов |  | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 |
| 1.2. | Количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, выданных природопользователям, подлежащим региональному государственному экологическому надзору | единиц |  | 295 | 343 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.3. | Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, процентов к 2007 году | про-центов |  | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| 1.4. | Доля вывезенных с территории области пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, выявленных в местах хранения, не имеющих собственников | про-центов |  | 68,69 | 95,18 | 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Количество проб состояния окружающей среды, полученных на основании мониторинговых исследований, поступающих для анализа в минприроды Ростовской области | тыс. единиц |  | 2,9 | 10,2 | – | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 11,9 | 12,4 | 12,9 |
| 1.6. | Доля выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов по отношению к исходным данным регионального кадастра отходов | про-центов |  | – | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
| 1.7. | Объем образованных отходов I – IV класса опасности, процентов к 2007 году | про-центов |  | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Доля площади Ростовской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | про-центов |  | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 3,5 |
| 1.9. | Биотехнические мероприятия, выполненные на территории государственных природных заказников областного значения: создано кормовых полей и посевов сельскохозяйственных культур; установлено искусственных гнезд; устроено кормушек и подкормочных площадок | гекта-ров штук штук |  | 100 200 40 | 100 250 50 | 100 250 60 | 100 300 60 | 110 300 70 | 110 350 70 | 120 400 80 | 120 450 80 | 130 500 90 |
| 1.10. | Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы: олень пятнистый; олень европейский; лань; косуля; фазан | голов |  | – – – 102 2 508 | – – – 130 2 218 | 5 – – 130 1 550 | 11 4 – 135 1 600 | 16 18 – 140 1 700 | 24 18 5 150 1 700 | 34 28 12 160 1 800 | 44 42 20 180 1 800 | 56 56 34 200 1 900 |
| 1.11. | Количество вольерных комплексов для содержания животных | штук |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.12. | Количество животных, содержащихся в вольерах: олень пятнистый; олень европейский; лань; фазан | голов |  | 30 19 – 200 | 32 43 20 300 | 35 50 20 250 | 40 50 26 250 | 40 50 32 250 | 40 60 38 250 | 40 60 45 250 | 40 60 50 250 | 40 60 50 250 |
| 1.13. | Количество животных, выращенных в вольерах и выпущенных в естественную среду обитания для расселения: олень пятнистый; олень европейский; лань; фазан | голов |  | – – – 500 | 5 – – 800 | 6 4 – 1 000 | 3 14 – 1 000 | 6 – 5 1 000 | 6 8 7 1 000 | 6 10 7 1 000 | 6 8 10 1 000 | 6 10 10 1 000 |
| 1.14. | Количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника) | популя-ций |  | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.15 | Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности: волк; шакал; лисица | голов |  | 307 51 12 096 | 241 106 16 393 | 450 40 11 700 | 450 50 11 700 | 450 50 11 000 | 450 60 10 000 | 450 70 11 000 | 450 80 11 000 | 450 100 11 000 |
| 1.16. | Сумма штрафов, наложенных за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира | тыс. рублей |  | 1 695,2 | 1 677,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 300,0 | 1 350,0 | 1 400,0 | 1 450,0 |
| Экологическое образование, формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц |  | 4 805 | 4 850 | 4 900 | 4 950 | 5 000 | 5 010 | 5 020 | 5 030 | 5 040 |
| 1.18. | Количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации | единиц |  | 125 | 135 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 1.19. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек |  | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств | единиц |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | единиц |  | 29 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | кило-метров |  | 5,43 | 9,6 | 4,1 | 4,6 | 6,4 | 4,3 | 32,34 | 29,26 | 13,2 |
| 3.2. | Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | единиц |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 3.3. | Количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области | единиц |  | 3 | 5 | 6 | – | – | 7 | 9 | 10 | 12 |
| 3.4. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц |  | 1 | 6 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 4 |
| 3.5. | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | про-центов |  | 74,3 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 75,1 | 75,5 | 75,7 |
| 3.6. | Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | про-центов |  | 0,3 | 2,05 | 0,3 | – | – | – | 1,05 | 1,06 | 1,43 |
| 3.7. | Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный | человек |  | 53 240 | 50 393 | 50 277 | 50 277 | 50 277 | 50 277 | 49 911 | 49 473 | 48 888 |
| 3.8. | Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) | млн. рублей |  | 37,20 | 478,50 | 5,50 | – | – | – | 35,47 | 122,50 | 91,30 |
| 3.9. | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории области, принятых в муниципальную собственность | единиц |  | 5 | 131 | 331 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| 3.10. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | кило-метров |  | 0,3 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.11. | Доля водопользователей, осущест-вляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | про-центов |  | 96,50 | 98,19 | 98,18 | 98,36 | 98,56 | 98,76 | 98,76 | 98,76 | 98,76 |
| 3.12. | Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов | кило-метров |  | 2 774,9 | 4 424,2 | 1241,4 | – | – | – | – | – | – |
| 3.13. | Численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, в отношении которого проведены мероприятия по защите от негативного воздействия вод | человек |  | 120 | 100 | 433 | 1086 | 710 | 773 | 70 | 70 | 70 |
| Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | про-центов |  | 0,650 | 0,110 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 4.2. | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | про-центов |  | 99,0 | 596,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 4.3. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | про-центов |  | 100,0 | 100,0 | 79,3 | 80,1 | 80,9 | 81,7 | 82,5 | 83,3 | 84,1 |
| 4.4. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | про-центов |  | – | – | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| 4.5. | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | про-центов |  | 11,2 | 75,2 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 4.6. | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | про-центов |  | 28,3 | 7,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.7. | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления | про-центов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.8. | Отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году, к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей) | про-центов |  | 6,6 | 1,78 | 6,1 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | про-центов |  | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5.2. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | гекта-ров |  | – | – | – | – | – | – | 52,7 | 100,2 | 147,6 |

### Примечание.

### Список используемых сокращений:

### минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

### Приложение № 2

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

### рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Номер и наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | 1.15.1 | 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» (приказ Росстата от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой») | Ростовстат |
| 2. | Показатель 2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | 2.1.43 | 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» (приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления») | Департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу |
| 3. | Показатель 4. Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области | – | ежегодно предоставляется в Ростовстат на основании письменного запроса | минприроды Ростовской области |
| 4. | Показатель 1.3. Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, процентов к 2007 году | 1.15.1 | 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» (приказ Росстата от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой») | Ростовстат |
| 5. | Показатель 1.7. Объем образованных отходов I – IV класса опасности, процентов к 2007 году | 57.3 | 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» (приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления») | Департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу |
| 6. | Показатель 4.5. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | 1.16.22 | 12-ЛХ «Сведения о защите лесов» (приказ Росстата от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой») | Ростовстат |
| 7. | Показатель 4.7. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления | 1.16.22 | 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении» (приказ Росстата от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой») | Ростовстат |

Примечание.

Список используемых сокращений:

Департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу – Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

Росстат – Федеральная служба государственной статистики;

Ростовстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

### Приложение № 3

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды

### и рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измере-ния | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 3. Доля площади Ростовской области, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения | процен-тов | Д = SООПТ / SРО х 100 | Д – доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения; SООПТ – площадь образованных ООПТ федерального, регионального и местного значения; SРО – общая площадь Ростовской области |
| 2. | Показатель 5. Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения | единиц | Кл = Σ Лi | Кл – количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения; Лi – лицензия, выданная минприроды Ростовской области i-му заявителю в отчетном году |
| 3. | Показатель 6. Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек | млн. рублей | показатель рассчитывается по методике оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП «ВИЭМС» Урасч = Σ Спрi | Урасч – ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек; Спрi – ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке i-го паводкоопасного участка рек |
| 4. | Показатель 7. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Ростовской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние | процен-тов | Д = А / Б | Д – доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; А – количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, реконструированных и отремонтированных за отчетный период (нарастающим итогом с 2012 года); Б – общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности на начало отчетного периода |
| 5. | Показатель 8. Лесистость территории Ростовской области | процен-тов | SL1 L = ------------------------- х 100 % S L2 | L – лесистость территории Ростовской области; SL1 – площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Ростовской области; S L2 – площадь территории Ростовской области |
| 6. | Показатель 9. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | К = Кб – Кр | К – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на отчетный период; Кб – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов; Кр – количество объектов размещения твердых бытовых отходов, рекультивированных за отчетный период в рамках реализации государственной программы на отчетный период на территории Ростовской области, который рассчитывается: Кр = Σ Кi , где Кi – количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации государственной программы за отчетный период на территории i-го муниципального образования |
| 7. | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору | процен-тов | Д = Кнустр. / Кнвыявл. Х 100 % | Д – доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства; Кнустр. – количество фактически устраненных нарушений требований природоохранного законодательства; Кнвыявл. – количество выявленных нарушений со сроком устранения на конец отчетного года |
| 8. | Показатель 1.2. Количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух, выданных природопользователям, подлежащим региональному государственному экологическому надзору | единиц | К = Σ Ni | К – фактическое количество выданных минприроды Ростовской области разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух за отчетный год; Ni – разрешение, выданное i-му хозяйствующему субъекту, подлежащему региональному государственному экологическому надзору |
| 9. | Показатель 1.4. Доля вывезенных с территории Ростовской области пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, выявленных в местах хранения, не имеющих собственников | процен-тов | Дп = Потч. / Пвыявл. х 100 % | Дп – доля вывезенных пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, выявленных в местах хранения, не имеющих собственников; Потч. – количество вывезенных в отчетном периоде пестицидов и агрохимикатов; Пвыявл. – количество пестицидов и агрохимикатов, выявленных в местах хранения, не имеющих собственников |
| 10. | Показатель 1.5. Количество проб состояния окружающей среды, полученных на основании мониторинговых исследований, поступающих для анализа в минприроды Ростовской области | тыс. единиц | К = Ni + Nj | К – количество проб состояния окружающей среды, полученных на основании мониторинговых исследований, поступающих для анализа в минприроды Ростовской области; Ni – проба мониторинговых исследований состояния водных объектов, проведенных в отчетном году; Nj – проба мониторинговых исследований состояния атмосферного воздуха, проведенных в отчетном году |
| 11. | Показатель 1.6. Доля выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов по отношению к исходным данным регионального кадастра отходов | процен-тов | Д = (А - Вi) / А х 100% | Д – доля выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов по отношению к исходным данным регионального кадастра отходов; А – количество эксплуатируемых объектов в 2012 году, учтенных в региональном кадастре отходов; Вi – количество эксплуатируемых объектов в i-ом году |
| 12. | Показатель 1.8. Доля площади Ростовской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | процен-тов | Д = SООПТрег / SРО х 100 % | Д – доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения; SООПТрег– площадь образованных ООПТ регионального и местного значения; SРО– общая площадь Ростовской области |
| 13. | Показатель 1.9. Биотехнические мероприятия, выполненные на территории государственных природных заказников областного значения: создано кормовых полей и посевов сельскохозяйственных культур; установлено искусственных гнезд; устроено кормушек и подкормочных площадок | гектаров, штук | О = Σ Мi | О – биотехнические мероприятия, выполненные на территории государственных природных заказников областного значения; Σ Мi – биотехнические мероприятия, выполненные в отчетном году по i-му направлению (площадь кормовых полей и ремиз, количество искусственных гнезд, кормушек, подкормочных площадок) |
| 14. | Показатель 1.10. Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы: олень пятнистый; олень европейский; косуля; фазан | голов | К = Σ Жi | К – фактическая численность животных, обитающих в состоянии естественной свободы в границах ООПТ по данным послепромыслового учета в январе-феврале года, следующего за отчетным; Жi – фактическая численность животных i-го вида, обитающих в состоянии естественной свободы в границах ООПТ |
| 15. | Показатель 1.11. Количество вольерных комплексов для содержания животных | единиц | К = Σ Вi | К – количество вольерных комплексов для содержания животных; Вi – фактическое количество изолированных вольерных участков на территории i-го ООПТ |
| 16. | Показатель 1.12. Количество животных, содержащихся в вольерах: олень пятнистый; олень европейский; лань; фазан | голов | К = Σ Жi | К – количество животных, содержащихся в вольерах; Жi – фактическое количество животных i-го вида, содержащихся в вольерах на территории ООПТ областного значения с учетом падежа и прироста на 31 декабря отчетного года |
| 17. | Показатель 1.13. Количество животных, выращенных в вольерах и выпущенных в естественную среду обитания для расселения: олень пятнистый; олень европейский; фазан | голов | К = Σ Жi | К – количество животных, выращенных в вольерах и выпущенных в естественную среду обитания для расселения; Жi – фактическое количество животных i-го вида, выращенных в вольерных комплексах ГБУ РО «Дирекция государственных природных заказников областного значения» и выпущенных в естественную среду обитания в целях расселения |
| 18. | Показатель 1.14. Количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника) | единиц | К = Σ Рi | К – количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника); Рi – вид растения, включенного в списки редких и находящихся под угрозой исчезновения |
| 19. | Показатель 1.15. Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности: волк; шакал; лисица | голов | К = Σ Пжi | К – количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности; Пжi – фактическое количество плотоядных животных i-го вида, добытых на 31 декабря отчетного года |
| 20. | Показатель 1.16. Сумма штрафов, наложенных за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира | тыс. рублей | С = Σ Шдi | С – сумма штрафов, наложенных за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира; Шдi –штраф, наложенный по i-му административному делу |
| 21. | Показатель 1.17. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | Мдз = Мо + Мм | Мдз – количество мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности, за отчетный год; Мо – количество мероприятий областного уровня; Мм – количество мероприятий, проводимых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской области |
| 22. | Показатель 1.18. Количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации | единиц | ИМ = Имс + Имсми | ИМ – количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации; Имс – количество информационных материалов, размещенных на сайте минприроды Ростовской области; Имсми – количество информационных материалов, размещенных в печатных и непечатных средствах массовой информации |
| 23. | Показатель 1.19. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | Дс = Ос + Шр + Мс | Дс – количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах); Ос – количество детей, принявших участие в областных слетах юных экологов; Шр – количество детей, принявших участие в детско-юношеском экологическом движении «Шолоховский родник»; Мс – количество детей, принявших участие в слетах, проводимых органами местного самоуправления |
| 24. | Показатель 2.1. Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств | единиц | Км = Σ Мi | Км – количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств; Мi – месторождение подземных вод, подготовленное для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| 25. | Показатель 2.2. Количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | единиц | Кэ = Σ Эi | Кэ – количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения; Эi – экспертиза, проведенная минприроды Ростовской области по i-му заявителю в отчетном году |
| 26. | Показатель 3.1. Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению экологической реабилитации | километ-ров | Пво = У Рi | Пво – протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению экологической реабилитации; Рi – протяженность i-го участка русел рек, расчищенного с целью оздоровления, восстановления и предотвращения негативного воздействия вод в отчетном году |
| 27. | Показатель 3.2. Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | единиц | Кво = Σ Рi | Кво – количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; Рi – водный объект, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации в отчетном году |
| 28. | Показатель 3.3. Количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области | единиц | Кб = Σ Бi | Кб – количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области; Бi – бассейны водных объектов, на которых осуществлялся мониторинг в отчетном году |
| 29. | Показатель 3.4. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | Кгтс = Σ ГТСi | Кгтс – количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; ГТСi – гидротехническое сооружение, приведенное в безопасное состояние в отчетном году |
| 30. | Показатель 3.5. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | % | Дб = (П2 / П1) х 100% | Дб – доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных; П1 – общее число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Ростовской области; П2 – число гидротехнических сооружений текущего года, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние |
| 31. | Показатель 3.6. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | % | До = 100 – (К2 / К1) х 100% | До – снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный; К1 – количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Ростовской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный на начало отчетного периода; К2 – плановое количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Ростовской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный на конец отчетного периода |
| 32. | Показатель 3.7. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный | человек | Дн = Ч1 – Ч2 | Дн – снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный; Ч1 – численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный на начало отчетного периода; Ч2 – численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, по объектам, отремонтированным в отчетном году |
| 33. | Показатель 3.8. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) | млн. рублей | показатель рассчитывается по методике оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП «ВИЭМС» Упр = Σ Упрi | Упр – ущерб, предотвращенный в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный; Упрi – ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по приведению в безопасное состояние i-го гидротехнического сооружения |
| 34. | Показатель 3.9. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ростовской области, принятых в муниципальную собственность | единиц | КГТС = ГТСмун + Σ ГТСi | КГТС – количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ростовской области, принятых в муниципальную собственность; ГТСмун – количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, принятых в муниципальную собственность на начало отчетного года; ГТСi – бесхозяйное гидротехническое сооружение, принятое в муниципальную собственность в отчетном году |
| 35. | Показатель 3.10. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километ-ров | Кбер = Σ Сберi | Кбер – протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; Сберi – протяженность i-го сооружения инженерной защиты и берегоукрепления, построенного или реконструированного в отчетном году |
| 36. | Показатель 3.11. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | процен-тов | Д = Квуст/Квобщ х 100 | Д – доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами; Квуст – количество водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования; Квобщ – общее количество пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами |
| 37. | Показатель 3.12. Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов | километ-ров | Пуст = Σ Дуi | Пуст – протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов; Дуi – протяженность береговой линии i-го участка, для которого установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов |
| 38. | Показатель 3.13. Численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, в отношении которого проведены мероприятия по защите от негативного воздействия вод | человек | Кнас = Σ Нзi | Кнас – численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в отношении которого проведены мероприятия по защите от негативного воздействия вод; Нзi – фактическая численность населения, проживающего на i-й территории, подверженной негативному воздействию вод, в отношении которого проведены мероприятия по защите от негативного воздействия вод в отчетном периоде |
| 39. | Показатель 4.1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | процен-тов | S1 + S2 + S3 + S4 D = ------------------------------------------------------------------------ х 100 S L1 | D – доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; S1 – площадь лесов погибших от лесных пожаров в текущем году; S2 – площадь лесов погибших от вредных организмов в текущем году; S3 – площадь лесов, пройденных сплошными рубками S4 – площадь лесов, погибших от других факторов; S L1 – площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Ростовской области |
| 40. | Показатель 4.2. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | процен-тов | S I D = ------------------------------ х 100 SR | D – отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов; S I – площадь искусственного лесовосстановления; SR – площадь выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов |
| 41. | Показатель 4.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | процен-тов | Ч L D = ----------------------------- х 100 ЧО | D – доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; Ч L – число лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения пожаров; ЧО – общее количество лесных пожаров |
| 42. | Показатель 4.4. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | процен-тов | Ч К D = -------------------------- х 100 ЧО | D – доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров; Ч К – число крупных лесных пожаров; ЧО – общее количество лесных пожаров |
| 43. | Показатель 4.6. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | процен-тов | S S D = -------------------------- х 100 SP | D – отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов; S S – площадь сплошных санитарных рубок; S P – площадь погибших и поврежденных лесов |
| 44. | Показатель 4.8. Отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей) | процен-тов | S D = ------------------------------------------------------------------------------------------ х 100 (S1+ S2 +S3+S4+ S5) / 5 | D – отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет; S – площадь лесного фонда, пройденная пожарами в отчетном году; S1, S2, S3, S4, S5 – площади лесного фонда, пройденные пожарами за предыдущие пять лет |
| 45. | Показатель 5.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процен-тов | О = Кф / Кп 100 | О – охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; Кф – количество заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов за отчетный период; Кп – количество договоров, обеспечивающих стопроцентный охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов за отчетный период |
| 46. | Показатель 5.2. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | гектаров | Sр = Σsi | Sр – площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, на территории Ростовской области в рамках государственной программы за отчетный период; Si – площадь одного рекультивированного объекта размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы за отчетный период на территории i-го муниципального образования |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ФГУП «ВИЭМС» – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования»;

ООПТ – особо охраняемая природная территория;

ГТС – гидротехническое сооружение

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

### Приложение № 4

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Ростовской области

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Осуществление регионального государственного экологического надзора» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ростовской области | высокий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду вследствие отсутствия контроля за осуществлением хозяйственной и иной деятельности предприятий и организаций на территории Ростовской области | показатель 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Ростовской области | невозможность соблюдения требований по государственному регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, отсутствие информации для принятия решений по недопущению необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды и обеспечению благоприятных экологических условий для жизни человека | показатели 1, 1.2, 1.3 |
| 3. | Основное мероприятие 1.21 «Мероприятия по утилизации и захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2014 | исключение загрязнения объектов окружающей среды и причинения вреда здоровью населения Ростовской области | рост негативного воздействия на окружающую среду | показатель 1.4 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг состояния окружающей среды» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | информация о качестве окружающей среды, необходимая для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха | отсутствие достоверной информации для регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности | показатель 1.5 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | рост негативного воздействия на окружающую среду | показатели 2, 1.6, 1.7 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | обеспечение на региональном уровне координации работ по управлению и реализации государственной программы | невыполнение мероприятий и ожидаемых результатов государственной программы | все показатели государственной программы в части мероприятий, исполнителем которых является минприроды Ростовской области |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 «Развитие географической сети особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения» | минприроды Ростовской области; органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | сохранение природных комплексов и экосистем, увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 1,7 до 3,5 процента | увеличение риска утраты особо ценных территорий, а также уникального растительного и животного мира | показатели 3, 1.8 |
| 8. | Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» | минприроды Ростовской области; ГБУ РО «Дирекция» | 2014 | 2020 | сохранение природных комплексов; выявление негативных факторов, влияющих на ухудшение экологического состояния, разработка мер по сохранению и восстановлению природных систем, создание на территории ООПТ очагов искусственного воспроизводства ценных видов охотничьих ресурсов и вольноживущих популяций; создание научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | нарушение режима особой охраны; повышение рисков утраты особо ценных природных комплексов и объектов, снижение эффективности управления ООПТ, слабый уровень воспроизводства ценных видов охотничьих ресурсов и охраны редких и исчезающих видов; отсутствие научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | показатели 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 |
| 9. | Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | улучшение условий обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области, в границах ООПТ; переиздание в 2014 году Красной книги Ростовской области | снижение эффективности сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, отсутствие научно-методического обеспечения разработки и реализации государственной политики в данной сфере | показатель 1.14 |
| 10. | Основное мероприятие 1.9 «Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | ужесточение федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, как следствие – снижение уровня браконьерства; повышение эффективности проведения мероприятий по регулированию численности плотоядных; рост численности основных ценных видов охотничьих ресурсов, сохранение биологического разнообразия; увеличение объемов поступлений в областной бюджет за счет сборов за пользование объектами животного мира; замещение кабана другими видами копытных животных в связи с опасностью распространения АЧС; повышение уровня удовлетворения потребностей граждан в получении государственных услуг | сохранение высокого уровня распространения браконьерства и его дальнейший рост; снижение численности некоторых видов ценных охотничьих ресурсов, а также редких и исчезающих видов; рост численности плотоядных, угроза возникновения и распространения переносимых ими заболеваний; снижение ресурса копытных за счет падения численности кабана – основного вида копытных в Ростовской области; уменьшение объемов сборов за пользование объектами животного мира; снижение уровня удовлетворения потребностей граждан в получении государственных услуг | показатели 4, 1.15, 1.16 |
| 11. | Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение выполнения функций аппарата департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области | Депохотрыбхоз РО (до 1 июня 2014 г.) | 2014 | 2014 | обеспечение эффективной деятельности Депохотрыбхоза РО в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира | невыполнение мероприятий и ожидаемых результатов программы | показатели подпрограммы в части мероприятий, исполнителем которых является Депохотрыбхоз РО |
| 12. | Основное мероприятие 1.11 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | отсутствие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Ростовской области, снижение уровня экологической культуры населения Ростовской области | показатели 1.17, 1.18 |
| 13. | Основное мероприятие 1.12 «Организация детско-юношеского экологического движения» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | снижение уровня экологической культуры подрастающего поколения | показатель 1.19 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.1 «Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых будут переутвержде-ны или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет средств областного бюджета | отсутствие условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения Ростовской области | показатель 2.1 |
| 15. | Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | создание надежной информационной базы данных о структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых; актуализация информации о состоянии минерально-сырьевой базы Ростовской области, содержащей сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение | снижение эффективности управления фондом недр Ростовской области | показатели 5, 2.2 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.1 «Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | деградация водных объектов, невозможность их использования в качестве источников водоснабжения, снижение рыбохозяйственной значимости водных объектов | показатели 3.1, 3.2 |
| 17. | Основное мероприятие 3.2 «Организация государственного мониторинга водных объектов» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | оценка и прогноз изменений состояния водных объектов в пределах 12 бассейнов водных объектов Ростовской области | невозможность своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, несвоевременная разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов | показатель 3.3 |
| 18. | Основное мероприятие 3.3 «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» | минприроды Ростовской области, министерство строительства РО | 2014 | 2020 | повышение уровня защищенности населения Ростовской области посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике Ростовской области негативным воздействием вод; уменьшение количес-тва бесхозяйных ГТС на территории Ростовской области | увеличение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на ГТС; рост ущерба, причиненного негативным воздействием вод | показатели 7, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 |
| 19. | Основное мероприятие 3.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» | министерство строительства РО | 2014 | 2020 | разработка проектов для выполнения строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | разрушение домовладений, объектов экономики и инфраструктуры | показатель 3.10 |
| 20. | Основное мероприятие 3.5 «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета)» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русел рек; снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и создание условий для улучшения экологического состояния водных объектов за счет установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос | рост ущерба от наводнений, паводков и иных видов негативного воздействия вод; интенсивное загрязнение, засорение и заиление водных объектов | показатели 6, 3.11, 3.12, 3.13 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | минприроды Ростовской области, ГАУ РО | 2014 | 2020 | локализация и ликвидация лесных пожаров, модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения | увеличение доли площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами | показатели 8, 4.1, 4,3, 4.4, 4.8 |
| 22. | Основное мероприятие 4.2 «Защита лесов» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов и распространения вредных организмов | показатели 8, 4.1, 4.5, 4.6 |
| 23. | Основное мероприятие 4.3 «Воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с темпами лесовосстановления | снижение лесистости территории Ростовской области | показатели 8, 4.2, 4.7 |
| 24. | Основное мероприятие 4.4 «Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» | минприроды Ростовской области | 2014 | 2020 | обеспечение эффективной деятельности минприроды Ростовской области в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов | невыполнение мероприятий и ожидаемых результатов программы | показатели 8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 |
| Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Основное мероприятие 5.1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | министерство ЖКХ области | 2014 | 2020 | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | показатели 9, 5.2 |
| 26. | Основное мероприятие 5.2 «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» | министерство ЖКХ области | 2014 | 2020 | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | показатели 9, 5.2 |
| 27. | Основное мероприятие 5.3 «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | министерство ЖКХ области | 2014 | 2020 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, снижение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | показатели 9, 5.1 |
| 28. | Основное мероприятие 5.4 «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров- накопителей) для сбора твердых бытовых отходов» | министерство ЖКХ области | 2014 | 2020 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных свалочных очагов | возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, ухудшение экологической обстановки | показатели 9, 5.1 |
| 29. | Основное мероприятие 5.5 «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований Ростовской области» | министерство ЖКХ области | 2014 | 2020 | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства твердых бытовых отходов | ухудшение экологической обстановки | показатель 9 |
| 30. | Основное мероприятие 5.6 «Предоставление субсидии на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» | министерство ЖКХ области | 2015 | 2016 | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | ухудшение экологической обстановки | показатель 5.2 |

Примечание.

Список использованных сокращений:

АЧС – африканская чума свиней;

ГАУ РО – государственные автономные учреждения Ростовской области;

ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных природных заказников областного значения»;

ГТС – гидротехническое сооружение;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

ООПТ – особо охраняемая природная территория;

государственная программа – государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

Депохотрыбхоз – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

### Приложение № 5

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды

### и рациональное природопользование»

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию государственной

программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Госу-дар-ствен-ная прог-рамма | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользо-вание» | всего в том числе | Х | Х | Х | Х | 5 494 044,5 | 1 147 951,3 | 1 026 942,6 | 668 911,7 | 417 665,8 | 836 154,6 | 696 477,8 |  | 699 940,7 |
|  |  | минприроды Ростовской области | 820 | Х | Х | Х | 4 155 039,4 | 736 928,2 | 645 781,5 | 640 911,7 | 417 665,8 | 570 181,1 | 569 154,1 |  | 574 417,0 |
|  |  | министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 12 972,7 | 4 272,7 | – | – | – | 2 500,0 | 4 000,0 |  | 2 200,0 |
|  |  | министерство ЖКХ области | 811 | Х | Х | Х | 1 326 032,4 | 406 750,4 | 381 161,1 | 28 000,0 | – | 263 473,5 | 123 323,7 |  | 123 323,7 |
| Под-прог-рамма 1 | «Охрана окружающей среды в Ростовской области» | минприроды Ростовской области | 820 | Х | Х | Х | 2 256 755,8 | 272 471,5 | 312 955,7 | 301 492,3 | 291 684,5 | 336 013,7 | 364 779,4 |  | 377 358,7 |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.1 | Осуществление регионального государственно-го экологического надзора | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 05 | 12 1 2177 | 240 | 9 476,9 | 1 267,9 | 1 285,6 | 1 297,6 | 1 295,6 | 1 443,4 | 1 443,4 |  | 1 443,4 |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.2 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | минприроды Ростовской области* | Х | Х | Х | Х |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.21 | Мероприятия по утилизации и захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов | минприроды Ростовской области | 820 | 06 02 | 12 1 2320 | 240 | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – |  | – |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.3 | Мониторинг состояния окружающей среды | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 05 | 12 1 2178 | 240 | 26 079,8 | 811,9 | 2 770,6 | 2 382,2 | 2 382,2 | 5 680,7 | 5 907,9 |  | 6 144,3 |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.4 | Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 05 | 12 1 2179 | 240 | 1 000,8 | 185,0 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 183,8 | 191,1 |  | 198,8 |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.5 | Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области | минприроды Ростовской области** | 820 | Х | Х | Х | 1 881 940,8 | 221 273,1 | 265 039,4 | 263 134,1 | 253 291,2 | 292 802,7 | 292 130,6 |  | 294 269,7 |
|  |  |  | 820 | 01 13 | 12 1 2101 | 240 | 2 316,0 | 379,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 01 13 | 12 1 9999 | 120 | 15 105,5 | 3 576,9 | 4 868,8 | 2 659,4 | 4 000,4 | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 01 13 | 12 1 9999 | 830 | 6 400,6 | 6 400,6 | – | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 01 13 | 12 1 9999 | 850 | 3 255,4 | 291,7 | 987,9 | 987,9 | 987,9 | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 04 05 | 12 1 0011 | 120 | 83 184,4 | 83 184,4 | – | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 04 05 | 12 1 0019 | 120 | 381,1 | 381,1 | – | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 04 05 | 12 1 0019 | 240 | 4 498,4 | 4 498,4 | – | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 06 05 | 12 1 0011 | 120 | 789 507,9 | 94 633,0 | 228 363,3 | 228 851,4 | 237 660,2 | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 06 05 | 12 1 0019 | 120 | 4 368,0 | 792,0 | 1 192,0 | 1 192,0 | 1 192,0 | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 06 05 | 12 1 0019 | 240 | 33 851,8 | 7 252,2 | 8 989,2 | 8 805,2 | 8 805,2 | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 06 03 | 12 1 5980 | 120 | 25 279,2 | 8 426,4 | 8 426,4 | 8 426,4 | – | – | – |  | – |
|  |  |  | 820 | 06 03 | 12 1 5980 | 240 | 34 589,5 | 11 456,9 | 11 566,3 | 11 566,3 | – | – | – |  | – |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.6 | Развитие географической сети особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | всего в том числе | 820 | Х | Х | Х | 67 408,6 | – | 150,0 | – | – | – | 28 977,5 |  | 38 281,1 |
|  |  | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 03 | 12 1 2180 | 240 | 67 408,6 | – | 150,0 | – | – | – | 28 977,5 |  | 38 281,1 |
|  |  | минприроды Ростовской области** | 820 | Х | Х | Х | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.7 | Обеспечение охраны и функциониро-вания особо охраняемых природных территорий регионального значения | всего в том числе | Х | Х | Х | Х | 209 239,2 | 27 761,8 | 32 342,0 | 31 025,5 | 31 217,1 | 29 127,8 | 29 163,8 | 28 601,2 |  |
|  |  | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 03 | 12 1 2181 | 240 | 6 169,1 | 950,0 | 1 860,0 | 300,0 | 250,0 | 899,9 | 935,9 | 973,3 |  |
|  |  | минприроды Ростовской области**, ГБУ РО «Дирекция» | 820 | 06 05 | 12 1 0059 | 610 | 203 070,1 | 26 811,8 | 30 482,0 | 30 725,5 | 30 967,1 | 28 227,9 | 28 227,9 | 27 627,9 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.8 | Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | всего в том числе | Х | Х | Х | Х | 10 746,1 | 3 472,4 | 825,7 | 750,0 | 800,0 | 1 576,9 | 1 631,9 | 1 689,2 |  |
|  |  | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 03 | 12 1 2183 | 240 | 10 405,7 | 3 132,0 | 825,7 | 750,0 | 800,0 | 1 576,9 | 1 631,9 | 1 689,2 |  |
|  |  | минприроды Ростовской области** | 820 | 06 05 | 12 1 2183 | 240 | 340,4 | 340,4 | – | – | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.9 | Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира | минприроды Ростовской области** | 820 | Х | Х | Х | 27 279,3 | 9 642,8 | 8 808,4 | 1 373,5 | 1 169,0 | 1 895,2 | 1 895,2 | 2 495,2 |  |
|  |  |  | 820 | 06 05 | 12 1 2184 | 240 | 26 665,8 | 9 438,3 | 8 603,9 | 1 169,0 | 1 169,0 | 1 895,2 | 1 895,2 | 2 495,2 |  |
|  |  |  | 820 | 06 03 | 12 1 5920 | 240 | 613,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.10 | Обеспечение выполнения функций аппарата департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области | Депохотрыбхоз РО (до 1 июня 2014 г.) | 826 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.11 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 05 | 12 1 2186 | 240 | 7 448,2 | 732,1 | 332,3 | 127,7 | 127,7 | 1 750,0 | 1 822,6 | 2 555,8 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 1.12 | Организация детско-юношеского экологического движения | минприроды Ростовской области* | 820 | 06 05 | 12 1 2185 | 240 | 10 136,1 | 1 324,5 | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 553,2 | 1 615,4 | 1 680,0 |  |
| Под-прог-рамма 2 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» | минприроды Ростовской области* | 820 | Х | Х | Х | 127 440,8 | 27 892,6 | 14 072,5 | 10 834,4 | 10 388,3 | 34 938,0 | 20 082,0 | 9 233,0 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 2.1 | Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области | минприроды Ростовской области* | 820 | 04 04 | Х | Х | 109 767,4 | 25 910,9 | 12 400,0 | 8 856,5 | 7 600,0 | 32 000,0 | 17 000,0 | 6 000,0 |  |
|  |  |  | 820 | 04 04 | 12 2 2187 | 240 | 68 045,4 | 20 188,9 | 9 400,0 | 8 856,5 | 7 600,0 | 9 000,0 | 7 000,0 | 6 000,0 |  |
|  |  |  | 820 | 04 04 | 12 2 7334 | 520 | 41 722,0 | 5 722,0 | 3 000,0 | – | – | 23 000,0 | 10 000,0 | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 2.2 | Создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области | минприроды Ростовской области* | 820 | 04 04 | 12 2 2188 | 240 | 17 673,4 | 1 981,7 | 1 672,5 | 1 977,9 | 2 788,3 | 2 938,0 | 3 082,0 | 3 233,0 |  |
| Под-прог-рамма 3 | «Развитие водохозяйст-венного комплекса Ростовской области» | всего в том числе | Х | Х | Х | Х | 762 282,3 | 124 651,7 | 96 574,3 | 110 187,2 | 66 435,5 | 130 662,8 | 117 581,0 | 116 189,8 |  |
|  |  | минприроды Ростовской области* | 820 | Х | Х | Х | 749 309,6 | 120 379,0 | 96 574,3 | 110 187,2 | 66 435,5 | 128 162,8 | 113 581,0 | 113 989,8 |  |
|  |  | министерство строительства РО | 812 | Х | Х | Х | 12 972,7 | 4 272,7 | – | – | – | 2 500,0 | 4 000,0 | 2 200,0 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 3.1 | Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | минприроды Ростовской области* | 820 | 04 06 | 12 3 2189 | 240 | 573 158,1 | 66 902,3 | 52 822,6 | 66 435,5 | 62 685,5 | 116 741,4 | 103 981,0 | 103 589,8 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 3.2 | Организация государственного мониторинга водных объектов | минприроды Ростовской области* | 820 | 04 06 | 12 3 2190 | 240 | 31 697,7 | 5 947,7 | – | – | 3 750,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 3.3 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | всего в том числе | Х | Х | Х | Х | 24 171,4 | 8 050,0 | – | – | – | 6 921,4 | 4 600,0 | 4 600,0 |  |
|  |  | минприроды Ростовской области* | 820 | 04 06 | 12 3 7335 | 520 | 10 773,6 | 1 352,2 | – | – | – | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 |  |
|  |  |  | 820 | 04 06 | 12 3 7370 | 520 | 564,2 | 564,2 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 06 | 12 3 5016 | 520 | 1 860,9 | 1 860,9 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | министерство строительства РО | 812 | 04 06 | 12 3 7336 | 520 | 10 972,7 | 4 272,7 | – | – | – | 2 500,0 | 2 000,0 | 2 200,0 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 3.4 | Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты | министерство строительства РО | 812 | 04 06 | 12 3 ХХХХ | Х | 2 000,0 | – | – | – | – | – | 2 000,0 | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 3.5 | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета) | минприроды Ростовской области* | 820 | 04 06 | 12 3 5128 | 240 | 131 255,1 | 43 751,7 | 43 751,7 | 43 751,7 | – | – | – | – |  |
| Под-прог-рамма 4 | «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» | минприроды Ростовской области*** | 820 | Х | Х | Х | 1 021 533,2 | 316 185,1 | 222 179,0 | 218 397,8 | 49 157,5 | 71 066,6 | 70 711,7 | 73 835,5 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 4.1 | Охрана лесов от пожаров | минприроды Ростовской области*** | 820 | 04 07 | Х | Х | 561 589,9 | 119 187,6 | 96 773,5 | 92 896,2 | 45 808,3 | 68 170,1 | 67 815,2 | 70 939,0 |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 0059 | 620 | 109 727,5 | 25 032,4 | 20 776,4 | 31 643,8 | 32 274,9 | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 2191 | 240 | 4 318,5 | 4 318,5 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 2192 | 240 | 104 567,5 | 46 482,0 | 31 869,1 | 12 683,0 | 13 533,4 | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 2319 | 240 | 468,5 | 96,7 | 96,7 | 275,1 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5131 | 240 | 8 901,0 | 1 836,9 | 1 836,9 | 5 227,2 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 620 | 126 682,6 | 41 421,1 | 42 194,4 | 43 067,1 | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 4.2 | Защита лесов | минприроды Ростовской области*** | 820 | 04 07 | Х | Х | 39 507,4 | 10 654,4 | 8 953,0 | 9 097,7 | 2 112,8 | 2 896,5 | 2 896,5 | 2 896,5 |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 2193 | 240 | 2 148,5 | 2 148,5 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 0059 | 620 | 6 340,8 | – | 2 115,2 | 2 112,8 | 2 112,8 | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 240 | 10 159,4 | 8 505,9 | 1 653,5 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 620 | 12 169,2 | – | 5 184,3 | 6 984,9 | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 4.3 | Воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек | минприроды Ростовской области*** | 820 | 04 07 | Х | Х | 143 205,3 | 46 695,6 | 47 936,3 | 47 337,0 | 1 236,4 | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 2194 | 240 | 1 071,1 | 1 071,1 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 0059 | 620 | 3 696,4 | – | 1 223,6 | 1 236,4 | 1 236,4 | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 240 | 45 624,5 | 45 624,5 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 620 | 92 813,3 | – | 46 712,7 | 46 100,6 | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 4.4 | Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | минприроды Ростовской области*** | 820 | 04 07 | Х | Х | 277 230,6 | 139 647,5 | 68 516,2 | 69 066,9 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 01 13 | 12 4 2101 | 240 | 266,0 | 266,0 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 01 13 | 12 4 9999 | 120 | 2 468,2 | 2 468,2 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 01 13 | 12 4 9999 | 850 | 1 114,1 | 1 114,1 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 0011 | 120 | 66 501,3 | 66 501,3 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 0019 | 240 | 781,7 | 781,7 | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 120 | 170 560,5 | 56 838,6 | 56 838,6 | 56 883,3 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 240 | 35 528,8 | 11 667,6 | 11 677,6 | 12 183,6 | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 820 | 04 07 | 12 4 5129 | 830 | 10,0 | 10,0 | – | – | – | – | – | – |  |
| Под-прог-рамма 5 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» | министерство ЖКХ области | 811 | Х | Х | Х | 1 326 032,4 | 406 750,4 | 381 161,1 | 28 000,0 | – | 263 473,5 | 123 323,7 | 123 323,7 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 5.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | министерство ЖКХ области | 811 | 05 02 | 12 5 7337 | 520 | 62 912,1 | 62 912,1 | – | – | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 5.2 | Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | министерство ЖКХ области | 811 | Х | Х | Х | 369 971,1 | – | – | – | – | 123 323,7 | 123 323,7 | 123 323,7 |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 5.3 | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | министерство ЖКХ области | 811 | 05 02 | 12 5 7338 | 520 | 178 156,7 | 38 006,9 | – | – | – | 140 149,8 | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 5.4 | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров- накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | министерство ЖКХ области | 811 | 05 02 | 12 5 7339 | 520 | 1 890,0 | 1 890,0 | – | – | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 5.5 | Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований Ростовской области | министерство ЖКХ области, ООО «Экострой-Дон» | 811 | 05 02 | Х | Х | 657 102,5 | 303 941,4 | 353 161,1 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 811 | 05 02 | 12 5 9605 | 810 | 200 854,3 | 101 164,4 | 99 689,9 | – | – | – | – | – |  |
|  |  |  | 811 | 05 02 | 12 5 9505 | 810 | 456 248,2 | 202 777,0 | 253 471,2 | – | – | – | – | – |  |
| Основ-ное меро-при-ятие 5.6 | Предоставление субсидии на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | министерство ЖКХ области | 811 | 05 02 | 12 5 7367 | 520 | 56 000,0 | – | 28 000,0 | 28 000,0 | – | – | – | – |  |

* минприроды Ростовской области в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 95 «О структурных преобразованиях в органах исполнительной власти Ростовской области», до 1 июня 2014 г. – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области;

** минприроды Ростовской области в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 95 «О структурных преобразованиях в органах исполнительной власти Ростовской области», до 1 июня 2014 г. – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области;

*** минприроды Ростовской области в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области 
от 19.03.2014 № 95 «О структурных преобразованиях в органах исполнительной власти Ростовской области», 
до 1 июня 2014 г. – департамент лесного хозяйства Ростовской области;

Примечание:

Список использованных сокращений:

ВР – виды (группы, подгруппы, элементы) расходов классификации расходов бюджетов;

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств;

ГТС – гидротехническое сооружение;

ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных природных заказников областного значения»;

Депохотрыбхоз РО – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

РзПр – разделы и подразделы классификации расходов бюджетов;

ЦСР – целевые статьи расходов классификации расходов бюджетов;

Х – код бюджетной классификации расходов бюджетов отсутствует;

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

### Приложение № 6

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

РАСХОДЫ
за счет средств областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию государственной программы
Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Статус | Наименование | Источники финансирования государственной программы, подпрограммы государственной программы | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государст-венная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 11 057 181,8 | 4 144 306,3 | 1 043 024,3 | 1 513 879,5 | 1 255 589,8 | 1 689 960,2 | 703 479,4 | 706 942,3 |
|  |  | областной бюджет | 4 341 748,8 | 713 569,3 | 543 424,5 | 434 516,1 | 417 665,8 | 836 154,6 | 696 477,8 | 699 940,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | 1 152 295,7 | 434 382,0 | 483 518,1 | 234 395,6 | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 696 047,5 | 231 605,0 | 230 046,9 | 234 395,6 | – | – | – | – |
|  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 456 248,2 | 202 777,0 | 253 471,2 | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 54 423,9 | 10 303,6 | 7 191,7 | 7 043,8 | – | 15 881,6 | 7 001,6 | 7 001,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 508 713,4 | 2 986 051,4 | 8 890,0 | 837 924,0 | 837 924,0 | 837 924,0 | – | – |
| Подпрограмма1 | «Охрана окружающей среды в Ростовской области» | всего | 2 256 755,8 | 272 471,5 | 312 955,7 | 301 492,3 | 291 684,5 | 336 013,7 | 364 779,4 | 377 358,7 |
|  |  | областной бюджет | 2 196 273,6 | 252 383,7 | 292 758,5 | 281 295,1 | 291 684,5 | 336 013,7 | 364 779,4 | 377 358,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | 60 482,2 | 20 087,8 | 20 197,2 | 20 197,2 | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 60 482,2 | 20 087,8 | 20 197,2 | 20 197,2 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление регионального государственного экологического надзора | областной бюджет | 9 476,9 | 1 267,9 | 1 285,6 | 1 297,6 | 1 295,6 | 1 443,4 | 1 443,4 | 1 443,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.21 | Мероприятия по утилизации и захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов | областной бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3 | Мониторинг состояния окружающей среды | областной бюджет | 26 079,8 | 811,9 | 2 770,6 | 2 382,2 | 2 382,2 | 5 680,7 | 5 907,9 | 6 144,3 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления | областной бюджет | 1 000,8 | 185,0 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 183,8 | 191,1 | 198,8 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области | всего | 1 881 940,8 | 221 273,1 | 265 039,4 | 263 134,1 | 253 291,2 | 292 802,7 | 292 130,6 | 294 269,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 822 072,1 | 201 389,8 | 245 046,7 | 243 141,4 | 253 291,2 | 292 802,7 | 292 130,6 | 294 269,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 59 868,7 | 19 883,3 | 19 992,7 | 19 992,7 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.6 | Развитие географической сети особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | областной бюджет | 67 408,6 | – | 150,0 | – | – | – | 28 977,5 | 38 281,1 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | областной бюджет | 209 239,2 | 27 761,8 | 32 342,0 | 31 025,5 | 31 217,1 | 29 127,8 | 29 163,8 | 28 601,2 |
| Основное мероприятие 1.8 | Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | областной бюджет | 10 746,1 | 3 472,4 | 825,7 | 750,0 | 800,0 | 1 576,9 | 1 631,9 | 1 689,2 |
| Основное мероприятие 1.9 | Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира | всего | 27 279,3 | 9 642,8 | 8 808,4 | 1 373,5 | 1 169,0 | 1 895,2 | 1 895,2 | 2 495,2 |
|  |  | областной бюджет | 26 665,8 | 9 438,3 | 8 603,9 | 1 169,0 | 1 169,0 | 1 895,2 | 1 895,2 | 2 495,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 613,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение выполнения функций аппарата департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (до 01.06.2014) | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.11 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | областной бюджет | 7 448,2 | 732,1 | 332,3 | 127,7 | 127,7 | 1 750,0 | 1 822,6 | 2 555,8 |
| Основное мероприятие 1.12 | Организация детско-юношеского экологического движения | областной бюджет | 10 136,1 | 1 324,5 | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 553,2 | 1 615,4 | 1 680,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» | всего | 128 050,2 | 28 354,1 | 14 220,4 | 10 834,4 | 10 388,3 | 34 938,0 | 20 082,0 | 9 233,0 |
|  |  | областной бюджет | 127 440,8 | 27 892,6 | 14 072,5 | 10 834,4 | 10 388,3 | 34 938,0 | 20 082,0 | 9 233,0 |
|  |  | местный бюджет | 609,4 | 461,5 | 147,9 | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1 | Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области | всего | 110 376,8 | 26 372,4 | 12 547,9 | 8 856,5 | 7 600,0 | 32 000,0 | 17 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 109 767,4 | 25 910,9 | 12 400,0 | 8 856,5 | 7 600,0 | 32 000,0 | 17 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | местные бюджеты | 609,4 | 461,5 | 147,9 | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области | областной бюджет | 17 673,4 | 1 981,7 | 1 672,5 | 1 977,9 | 2 788,3 | 2 938,0 | 3 082,0 | 3 233,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» | всего | 762 729,1 | 125 098,5 | 96 574,3 | 110 187,2 | 66 435,5 | 130 662,8 | 117 581,0 | 116 189,8 |
|  |  | областной бюджет | 629 166,3 | 79 039,1 | 52 822,6 | 66 435,5 | 66 435,5 | 130 662,8 | 117 581,0 | 116 189,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | 133 116,0 | 45 612,6 | 43 751,7 | 43 751,7 | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 133 116,0 | 45 612,6 | 43 751,7 | 43 751,7 | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 446,8 | 446,8 | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1 | Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | областной бюджет | 573 158,1 | 66 902,3 | 52 822,6 | 66 435,5 | 62 685,5 | 116 741,4 | 103 981,0 | 103 589,8 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация государственного мониторинга водных объектов | областной бюджет | 31 697,7 | 5 947,7 | – | – | 3 750,0 | 7000,0 | 7000,0 | 8000,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | всего | 24 618,2 | 8 496,8 | – | – | – | 6 921,4 | 4 600,0 | 4 600,0 |
|  |  | областной бюджет | 22 310,5 | 6 189,1 | – | – | – | 6 921,4 | 4 600,0 | 4 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 860,9 | 1 860,9 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местные бюджеты | 446,8 | 446,8 | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.4 | Осуществление мероприятий по обеспечению населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты | областной бюджет | 2 000,0 | – | – | – | – | – | 2000,0 | – |
| Основное мероприятие 3.5 | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета) | федеральный бюджет | 131 255,1 | 43 751,7 | 43 751,7 | 43 751,7 | – | – | – | – |
| Подпрограмма 4 | «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» | всего | 1 021 533,2 | 316 185,1 | 222 179,0 | 218 397,8 | 49 157,5 | 71 066,6 | 70 711,7 | 73 835,5 |
|  |  | областной бюджет | 519 083,9 | 150 280,5 | 56 081,0 | 47 951,1 | 49 157,5 | 71 066,6 | 70 711,7 | 73 835,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | 502 449,3 | 165 904,6 | 166 098,0 | 170 446,7 | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 502 449,3 | 165 904,6 | 166 098,0 | 170 446,7 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.1 | Охрана лесов от пожаров | всего | 561 589,9 | 119 187,6 | 96 773,5 | 92 896,2 | 45 808,3 | 68 170,1 | 67 815,2 | 70 939,0 |
|  |  | областной бюджет | 426 006,3 | 75 929,6 | 52 742,2 | 44 601,9 | 45 808,3 | 68 170,1 | 67 815,2 | 70 939,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 135 583,6 | 43 258,0 | 44 031,3 | 48 294,3 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.2 | Защита лесов | всего | 39 507,4 | 10 654,4 | 8 953,0 | 9 097,7 | 2 112,8 | 2 896,5 | 2 896,5 | 2 896,5 |
|  |  | областной бюджет | 17 178,8 | 2 148,5 | 2 115,2 | 2 112,8 | 2 112,8 | 2 896,5 | 2 896,5 | 2 896,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 22 328,6 | 8 505,9 | 6 837,8 | 6 984,9 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.3 | Воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек | всего | 143 205,3 | 46 695,6 | 47 936,3 | 47 337,0 | 1 236,4 | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 4 767,5 | 1 071,1 | 1 223,6 | 1 236,4 | 1 236,4 | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | 138 437,8 | 45 624,5 | 46 712,7 | 46 100,6 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.4 | Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | всего | 277 230,6 | 139 647,5 | 68 516,2 | 69 066,9 | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 71 131,3 | 71 131,3 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | 206 099,3 | 68 516,2 | 68 516,2 | 69 066,9 | – | – | – | – |
| Подпрограмма 5 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» | всего | 6 888 113,5 | 3 402 197,1 | 397 094,9 | 872 967,8 | 837 924,0 | 1 117 279,1 | 130 325,3 | 130 325,3 |
|  |  | областной бюджет | 869 784,2 | 203 973,4 | 127 689,9 | 28 000,0 | – | 263 473,5 | 123 323,7 | 123 323,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | 456 248,2 | 202 777,0 | 253 471,2 | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 456 248,2 | 202 777,0* | 253 471,2* | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 53 367,7 | 9 395,3 | 7 043,8 | 7 043,8 | – | 15 881,6 | 7 001,6 | 7 001,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 508 713,4 | 2 986 051,4 | 8 890,0 | 837 924,0 | 837 924,0 | 837 924,0 | – | – |
| Основное мероприятие 5.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | всего | 68 879,1 | 68 879,1 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 62 912,1 | 62 912,1 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 5 967,0 | 5 967,0 | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 5.2 | Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | всего | 390 975,9 | – | – | – | – | 130 325,3 | 130 325,3 | 130 325,3 |
|  |  | областной бюджет | 369 971,1 | – | – | – | – | 123 323,7 | 123 323,7 | 123 323,7 |
|  |  | местный бюджет | 21 004,8 | – | – | – | – | 7 001,6 | 7 001,6 | 7 001,6 |
| Основное мероприятие 5.3 | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | всего | 190 151,1 | 41 121,3 | – | – | – | 149 029,8 | – | – |
|  |  | областной бюджет | 178 156,7 | 38 006,9 | – | – | – | 140 149,8 | – | – |
|  |  | местный бюджет | 11 994,4 | 3 114,4 | – | – | – | 8 880,0 | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 5.4 | Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | всего | 2 203,9 | 2 203,9 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 1 890,0 | 1 890,0 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 313,9 | 313,9 | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 5.5 | Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципальных образований Ростовской области | всего | 6 165 815,9 | 3 289 992,8 | 362 051,1 | 837 924,0 | 837 924,0 | 837 924,0 | – | – |
|  |  | областной бюджет | 200 854,3 | 101 164,4 | 99 689,9 | – | – | – | – | – |
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 456 248,2 | 202 777,0 | 253 471,2 | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | 5 508 713,4 | 2 986 051,4 | 8 890,0 | 837 924,0 | 837 924,0 | 837 924,0 | – | – |
| Основное мероприятие 5.6 | Предоставление субсидии на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | всего | 70 087,6 | – | 35 043,8 | 35 043,8 | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 56 000,0 | – | 28 000,0 | 28 000,0 | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 14 087,6 | – | 7 043,8 | 7 043,8 | – | – | – | – |

* Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки участнику программы на модернизацию коммунальной инфраструктуры  в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами утверждены средства в объеме: 2014 год – 160 919,4 тыс. рублей, 2015 год – 158 574,0 тыс. рублей.

Примечание:

Использованное сокращение:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

### Приложение № 7

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Ростовской области

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области, наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет средств областного бюджета | единиц | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 1.1. | Верхнедонской район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 1.2. | Миллеровский район | единиц | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Тарасовский район | единиц | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Чертковский район | единиц | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетвори-тельным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 6 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 4 |
| 1.1. | Азовский район | единиц | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 1.2. | Боковский район | единиц | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 1.3. | Дубовский район | единиц | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Заветинский район | единиц | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Зерноградский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1.6. | Кашарский район | единиц | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 1.7. | Красносулинский район | единиц | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | Милютинский район | единиц | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | Морозовский район | единиц | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 1.10. | Мясниковский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 1.11. | Обливский район | единиц | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.12. | Октябрьский район | единиц | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 1.13. | Орловский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 1.14. | Пролетарский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 1.15. | Чертковский район | единиц | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.16. | Шолоховский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2. | Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, по объектам, отремонтированным в отчетном году | человек | 445 | 2 847 | 116 | – | – | – | 366 | 438 | 585 |
| 2.1. | Азовский район | единиц | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – |
| 2.2. | Боковский район | единиц | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – |
| 2.3. | Дубовский район | единиц | – | 436 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | Заветинский район | единиц | – | 237 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5. | Зерноградский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 |
| 2.6. | Кашарский район | единиц | 445 | – | – | – | – | – | – | 80 | – |
| 2.7. | Красносулинский район | единиц | – | 1 864 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.8. | Милютинский район | единиц | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.9. | Морозовский район | единиц | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – |
| 2.10. | Мясниковский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | 223 | – |
| 2.11. | Обливский район | единиц | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.12. | Октябрьский район | единиц | – | – | 116 | – | – | – | – | – | – |
| 2.13. | Орловский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | 294 |
| 2.14. | Пролетарский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | 135 | – |
| 2.15. | Чертковский район | единиц | – | 180 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.16. | Шолоховский район | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | 126 |
| 3. | Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) | млн. рублей | 37,20 | 478,50 | 5,50 | – | – | – | 35,47 | 122,5 | 91,3 |
| 3.1. | Азовский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | 16,07 | – | – |
| 3.2. | Боковский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | 6,70 | – | – |
| 3.3. | Дубовский район | млн. рублей | – | 51,20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4. | Заветинский район | млн. рублей | – | 96,60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.5. | Зерноградский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,60 |
| 3.6. | Кашарский район | млн. рублей | 37,20 | – | – | – | – | – | – | 14,00 | – |
| 3.7. | Красносулинский район | млн. рублей | – | 235,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.8. | Милютинский район | млн. рублей | – | 37,40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.9. | Морозовский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | 12,70 | – | – |
| 3.10. | Мясниковский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | – | 74,50 | – |
| 3.11. | Обливский район | млн. рублей | – | 35,40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.12. | Октябрьский район | млн. рублей | – | – | 5,50 | – | – | – | – | – | – |
| 3.13. | Орловский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | 69,90 |
| 3.14. | Пролетарский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | – | 34,00 | – |
| 3.15. | Чертковский район | млн. рублей | – | 22,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.16. | Шолоховский район | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,80 |
| Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Азовский район | процентов | – | – | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.2. | Багаевский район | процентов | – | – | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 |
| 1.3. | Белокалитвинский район | процентов | – | – | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 98 | 100 |
| 1.4. | Боковский район | процентов | – | – | 10 | 20 | 35 | 45 | 65 | 85 | 100 |
| 1.5. | Верхнедонской район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.6. | Веселовский район | процентов | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.7. | Волгодонской район | процентов | – | – | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.8. | Дубовский район | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Егорлыкский район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.10. | Заветинский район | процентов | – | – | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.11. | Зерноградский район | процентов | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.12. | Зимовниковский район | процентов | – | – | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 |
| 1.13. | Кагальницкий район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.14. | Каменский район | процентов | – | – | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.15. | Кашарский район | процентов | – | – | 5 | 10 | 15 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 1.16. | Константиновский район | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17. | Красносулинский район | процентов | – | – | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.18. | Куйбышевский район | процентов | – | – | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.19. | Мартыновский район | процентов | – | – | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.20. | Матвеево-Курганский район | процентов | – | – | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 1.21. | Миллеровский район | процентов | – | – | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 1.22. | Милютинский район | процентов | – | – | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 |
| 1.23. | Морозовский район | процентов | – | – | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.24. | Мясниковский район | процентов | – | – | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25. | Неклиновский район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.26. | Обливский район | процентов | – | – | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.27. | Октябрьский район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.28. | Орловский район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.29. | Песчанокопский район | процентов | – | – | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 |
| 1.30. | Пролетарский район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.31. | Ремонтненский район | процентов | – | – | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 |
| 1.32. | Родионово-Несветайский район | процентов | – | – | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 1.33. | Сальский район | процентов | – | – | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.34. | Семикаракорский район | процентов | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.35. | Советский район | процентов | – | – | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 |
| 1.36. | Тарасовский район | процентов | – | – | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 90 | 100 |
| 1.37. | Тацинский район | процентов | – | – | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 1.38. | Усть-Донецкий район | процентов | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.39. | Целинский район | процентов | – | – | 8 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 |
| 1.40. | Цимлянский район | процентов | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.41. | Чертковский район | процентов | – | – | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| 1.42. | Шолоховский район | процентов | – | – | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 1.43. | г. Гуково | процентов | – | – | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.44. | г. Донецк | процентов | – | – | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 1.45. | г. Зверево | процентов | – | – | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 1.46. | г. Новошахтинск | процентов | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.47. | г. Шахты | процентов | – | – | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 486 | 460 | 426 |
| 2.1. | Азовский район | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| 2.2. | Аксайский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Багаевский район | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 2.4. | Белокалитвинский район | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 |
| 2.5. | Боковский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | Верхнедонской район | единиц | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 16 |
| 2.7. | Веселовский район | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 |
| 2.8. | Волгодонской район | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2.9. | Дубовский район | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.10. | Егорлыкский район | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.11. | Заветинский район | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2.12. | Зерноградский район | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2.13. | Зимовниковский район | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2.14. | Кагальницкий район | единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 2.15. | Каменский район | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.16. | Кашарский район | единиц | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2.17. | Константиновский район | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 |
| 2.18. | Куйбышевский район | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.19. | Мартыновский район | единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| 2.20. | Матвеево-Курганский район | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 21 | 17 |
| 2.21. | Миллеровский район | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.22. | Милютинский район | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.23. | Морозовский район | единиц | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 | 20 |
| 2.24. | Мясниковский район | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 2.25. | Неклиновский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.26. | Обливский район | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.27. | Октябрьский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.28. | Орловский район | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| 2.29. | Песчанокопский район | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.30. | Пролетарский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.31. | Ремонтненский район | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.32. | Родионово-Несветайский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.33. | Сальский район | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.34. | Семикаракорский район | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 2.35. | Советский район | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.36. | Тарасовский район | единиц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2.37. | Тацинский район | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2.38. | Усть-Донецкий район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.39. | Целинский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.40. | Цимлянский район | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.41. | Чертковский район | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.42. | Шолоховский район | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.43. | г. Батайск | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2.44. | г. Волгодонск | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.45. | г. Гуково | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.46. | г. Донецк | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.47. | г. Зверево | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.47. | г. Каменск-Шахтинский | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.49. | г. Новочеркасск | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.50. | г. Новошахтинск | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.51. | г. Ростов-на-Дону | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.52. | г. Таганрог | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.53. | г. Шахты | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | гектаров | – | – | – | – | – | – | 52,7 | 47,5 | 47,4 |
| 3.1. | Азовский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 1,4 | 1,5 |
| 3.2. | Багаевский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 3,0 | – |
| 3.3. | Белокалитвинский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,0 | 2,1 |
| 3.4. | Верхнедонской район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 7,1 | 7,6 | 8,0 |
| 3.5. | Веселовский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 7,5 | 5,2 |
| 3.6. | Волгодонской район | гектаров | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 |
| 3.7. | Зерноградский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| 3.8. | Кагальницкий район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 2,6 | 2,5 | 3,0 |
| 3.9. | Константиновский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 1,2 | – | 0,5 |
| 3.10. | Куйбышевский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.11. | Мартыновский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| 3.12. | Матвеево-Курганский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 13,0 | 12,5 | 12,5 |
| 3.13. | Морозовский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| 3.14. | Мясниковский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 | – |
| 3.15. | Орловский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.16. | Семикаракорский район | гектаров | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| 3.17. | г. Батайск | гектаров | – | – | – | – | – | – | 5,3 | – | – |

### Приложение № 8

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств 
государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  | всего (тыс. рублей) | в том числе: |  |
|  |  |  | за счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей) | за счет средств феде-рально-го бюджета (тыс. рублей) |  | за счет средств областно-го бюджета (тыс. рублей) | за счет средств феде-раль-ного бюдже-та (тыс. рублей) |  | за счет средств областно-го бюджета (тыс. рублей) | за счет средств феде-раль-ного бюд-жета (тыс. рублей) |  | за счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей) | за счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Миллеровский район | 1 722,0 | 1 722,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Чертковский район | 4 000,0 | 4 000,0 | – | 3 000,0 | 3 000,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 5 722,0 | 5 722,0 | – | 3 000,0 | 3 000,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Куйбышевский район | 409,3 | 409,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Матвеево-Курганский район | 451,8 | 451,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Октябрьский район | 491,1 | 491,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 1 352,2 | 1 352,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Субсидия на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и ликвидацию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Неклиновский район | 519,8 | 519,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Чертковский район | 2 557,0 | 2 557,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | г. Шахты | 1 195,9 | 1 195,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 4 272,7 | 4 272,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Октябрьский район | 2 425,1 | 564,2 | 1 860,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 2 425,1 | 564,2 | 1 860,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| «Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидия на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Азовский район | 5 548,4 | 5 548,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Егорлыкский район | 1 879,0 | 1 879,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Красносулинский район | 3 231,6 | 3 231,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Матвеево-Курганский район | 3 710,4 | 3 710,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Миллеровский район | 3 242,1 | 3 242,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Морозовский район | 4 479,2 | 4 479,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. | Мясниковский район | 3 040,5 | 3 040,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | Неклиновский район | 4 001,0 | 4 001,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | Обливский район | 3 141,2 | 3 141,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.10. | Октябрьский район | 2 611,0 | 2 611,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.11. | Песчанокопский район | 3 091,8 | 3 091,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.12. | Сальский район | 8 039,6 | 8 039,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.13. | Тацинский район | 3 843,9 | 3 843,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.14. | Цимлянский район | 1 592,2 | 1 592,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.15. | г. Зверево | 5 299,7 | 5 299,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.16. | г. Каменск-Шахтинский | 6 160,5 | 6 160,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 62 912,1 | 62 912,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Субсидия на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Азовский район | 2 565,0 | 2 565,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Белокалитвинский район | 2 538,0 | 2 538,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Егорлыкский район | 2 538,0 | 2 538,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | Каменский район | 2 559,6 | 2 559,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5. | Матвеево-Курганский район | 2 546,1 | 2 546,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.6. | Миллеровский район | 2 500,2 | 2 500,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.7. | Мясниковский район | 2 492,1 | 2 492,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.8. | Неклиновский район | 2 567,7 | 2 567,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.9. | Песчанокопский район | 2 535,3 | 2 535,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.10. | Семикаракорский район | 2 500,2 | 2 500,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.11. | Тацинский район | 2 565,0 | 2 565,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.12. | Чертковский район | 2 573,1 | 2 573,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.13. | Шолоховский район | 2 031,8 | 2 031,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.14. | г. Гуково | 2 268,0 | 2 268,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.15. | г. Зверево | 3 226,8 | 3 226,8 |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 38 006,9 | 38 006,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Субсидия на развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Белокалитвинский район | 470,0 | 470,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2. | Миллеровский район | 471,5 | 471,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.3. | г. Азов | 473,0 | 473,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4. | г. Зверево | 475,5 | 475,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 1 890,0 | 1 890,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Субсидия на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | г. Батайск | – | – | – | 28 000,0 | 28 000,0 | – | 28 000,0 | 28 000,0 | – | – | – | – |

### Приложение № 9

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации государственной программы Ростовской области

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ростовской области» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.6 «Развитие географической сети ООПТ регионального и местного значения» |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Ростовской области | Об утверждении порядка создания, функционирования, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных территорий Ростовской области | минприроды Ростовской области | 2014 год |

Примечание.

Список использованных сокращений:

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

### Приложение № 10

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

областными государственными учреждениями по государственной программе Ростовской области

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование | Значение показателя объема услуги |  |  |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ростовской области» | – | – | – | – | 26 811,8 | 30 482,0 | 30 725,5 | 30 967,1 |
| 1. Осуществление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории государственных природных заказников областного значения и закрепленных охотничьих участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число рейдов по охране территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| число дежурств личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 |  |  |  |  |
| 2. Воспроизводство охотничьих ресурсов на территории государственных природных заказников областного значения и закрепленных охотничьих участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях, голов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения»: олень пятнистый олень европейский лань фазан | 35 50 20 250 | 40 50 26 250 | 40 50 32 250 | 40 60 38 250 |  |  |  |  |
| выпуск выращенных охотничьих ресурсов в охотничьи угодья, голов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения»: олень пятнистый олень европейский лань фазан | 6 4 – 1 000 | 3 14 – 1 000 | 6 – 5 1 000 | 6 8 7 1 000 |  |  |  |  |
| 3. Улучшение среды обитания охотничьих ресурсов на территории государственных природных заказников областного значения и закрепленных охотничьих участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| создание кормовых полей, гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 100 | 100 | 110 | 110 |  |  |  |  |
| установка гнезд, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» | 250 | 300 | 300 | 350 |  |  |  |  |
| создание кормушек и подкормочных площадок, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» | 60 | 60 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| выкладка кормов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| создание ремиз, гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» | – | – | – |  | 66 453,5 | 118 206,6 | 131 145,6 | 35 624,1 |
| 1. Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 3 244,3 | 3 215,3 | 3 417,1 | 829,3 |
| 2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованнных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 5 550,0 | 5 550,0 | 5 550,0 | 5 555,0 | 2 321,4 | 2 435,8 | 2 554,7 | 25,3 |
| 3. Эксплуатация пожарно-наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 67 | 67 | 67 | 67 | 360,4 | 377,5 | 395,9 | 6,7 |
| 4. Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| километров, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 26 | 26 | 26 | 26 | 321,1 | 337,2 | 354,0 | – |
| 5. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 587,7 | 1 622,3 | 1 739,0 | 94,5 |
| 6. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| километров, гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 35 750/ 705,72 | 35 750/ 705,72 | 35 750/ 705,72 | 35 750/ 705,72 | 9 497,9 | 9 854,3 | 11 153,9 | 3 385,8 |
| 6.1. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| километров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 35 750 | 35 750 | 35 750 | 35 750 | 7 264,8 | 7 621,2 | 7 993,5 | 73,8 |
| 6.2. Мероприятия по уходу за созданными противопожарными разрывами с населенными пунктами, непосредственно примыкающими к лесным массивам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 705,72 | 705,72 | 705,72 | 705,72 | 2 233,1 | 2 233,1 | 3 160,4 | 3 312,0 |
| 7. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число зон отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 76 | 76 | 76 | 76 | 311,4 | 321,5 | 334,1 | 44,5 |
| 8. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 216 | 216 | 216 | 216 | 266,4 | 279,3 | 293,0 | 6,1 |
| 9. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 753 | 753 | 753 | 753 | 805,3 | 845,1 | 886,5 | 13,1 |
| 10. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число средств предупреждения и тушения лесных пожаров, литров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | – | – | – | – | 34 322,8 | 29 655,8 | 30 246,0 | 17 744,3 |
| 11. Мониторинг пожарной опасности в лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | 360577 | 360577 | 360577 | 360577 | 11 774,6 | 12 386,5 | 12 386,5 | 625,3 |
| 12. Тушение лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | – | – | – | – | 1 640,2 | 1 640,2 | 1 640,2 | – |
| 13. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Охрана лесов от пожаров» | – | – | 500 | – | – | – | 9 310,0 | 9 500,0 |
| 14. Защита лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гектаров, километров, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 «Защита лесов» | – | – | – | – | – | 7 299,5 | 9 097,7 | 2 112,8 |
| 15. Воспроизводство лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гектаров, кубических метров, килограммов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 «Воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек» | – | – | – | – | – | 47 936,3 | 47 337,0 | 1 236,4 |

### Приложение № 11

### к государственной программе

### Ростовской области

### «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности)

| № п/п | Наимено-вание муници-пального образования Ростовской области | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положи-тельного заклю-чения государ-ственной (негосу-дарст-венной) экспер-тизы | Сроки получения положитель-ного заключения государствен- ной (негосу-дарственной) экспертизы на проектную (сметную) докумен-тацию/ ассигнования, предусмотрен-ные на разработку проектной (сметной) до-кументации (тыс. рублей) | Объем расходов (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Октябрьс-кий район | капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х. Керчик-Савров, Октябрьский район | № 3-6-1-0689-13 от 14.08.2013 | 2013 / 700,0 | всего | 2 481,2 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 564,2 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 860,9 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 56,1 | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Боковский район | капитальный ремонт ГТС Астаховского водохранилища на реке Кривой в Боковском районе | – | 2016 / 635,2 | всего | – | – | – | – | 700,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 700,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Азовский район | капитальный ремонт ГТС водохранилища на реке Мокрая Чумбурка в 7 км на северо-восток от с. Порт-Катон, Азовский район | – | 2016 / 549,6 | всего | – | – | – | – | 500,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 500,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Морозов-ский район | капитальный ремонт ГТС пруда на реке Быстрой в центральной части г. Морозовска | – | 2016 / 462,8 | всего | – | – | – | – | 300,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 300,0 | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Мясников-ский район | капитальный ремонт ГТС пруда на балке Сухой Самбек, окраина хут. Баевка, Мясниковский район | – | 2017 / 557,1 | всего | – | – | – | – | – | 800,0 | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | 800,0 | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Пролетар-ский район | капитальный ремонт ГТС на балке Мокрая Ельмута в районе хут. Мокрая Ельмута, Пролетарский район | – | 2017 / 605,5 | всего | – | – | – | – | – | 1200,0 | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | 1200,0 | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Морозов-ский район | капитальный ремонт ГТС на р. Белая южнее хут. Александ-ров, Морозовский район | – | 2017 / 428,5 | всего | – | – | – | – | – | 600,0 | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | 600,0 | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Орловский район | капитальный ремонт ГТС пруда Нижний на балке Сухая Ельмута у северо-западной окраины хут. Романов-ский, Орловский район | – | 2018 / 800,0 | всего | – | – | – | – | – | – | 600,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | 600,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Шолохов-ский район | капитальный ремонт ГТС на балке Кривой в 2 км южнее хут. Кривского, Шолоховский район | – | 2018 / 800,0 | всего | – | – | – | – | – | – | 800,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | 800,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Зерноград-ский район | капитальный ремонт ГТС пруда на реке Куго-Ея, х. Бакинский, в 1,418 км на северо-запад от северо-западной его окраины | – | 2018 / 521,4 | всего | – | – | – | – | – | – | 500,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | 500,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. | Орловский район | капитальный ремонт ГТС пруда Верхний на балке Сухая Ельмута у Северной окраины хут. Романовского, Орловский район | – | 2018 / 800,0 | всего | – | – | – | – | – | – | 500,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | 500,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Азовский район | рекультивация свалки в 1000 м западнее с. Александровка Александровско-го с.п. Азовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,6 | 458,6 | 458,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 435,7 | 435,7 | 435,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 2. | Азовский район | рекультивация свалки в 1500 м юго-западнее с. Кугей Кугейского с.п. Азовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,6 | 458,6 | 458,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 435,7 | 435,7 | 435,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 3. | Азовский район | рекультивация свалки в 2100 м западнее с. Порт-Катон Маргаритовского с.п. Азовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,6 | 458,6 | 458,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 435,7 | 435,7 | 435,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 4. | Азовский район | рекультивация свалки в 1800 м северо-западнее п. Овощной Обильненского с.п. Азовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1742,9 | 1742,9 | 1742,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 5. | Багаевский район | рекультивация свалки в х. Ажинов Ажиновского с.п. Багаевского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 883,4 | 883,4 | 883,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 6. | Багаевский район | рекультивация свалки в х. Карповка Ажиновского с.п. Багаевского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 662,5 | 662,5 | 662,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 7. | Багаевский район | рекультивация свалки в п. Привольный Ажиновского с.п. Багаевского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 662,5 | 662,5 | 662,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 8. | Багаевский район | рекультивация свалки в х. Елкин Елкинского с.п. Багаевского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 687,9 | 687,9 | 687,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 662,4 | 662,4 | 662,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 9. | Багаевский район | рекультивация свалки в х. Арпачин Манычского с.п. Багаевского района | – | IV квартал 2014 г./ 1649,3 | всего | – | – | – | – | 3210,6 | 3210,6 | 3210,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 3091,8 | 3091,8 | 3091,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| 10. | Багаевский район | рекультивация свалки в ст. Манычская Манычского с.п. Багаевского района | – | IV квартал 2014 г./ 2026,6 | всего | – | – | – | – | 3944,4 | 3944,4 | 3944,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 3798,5 | 3798,5 | 3798,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
| 11. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки южнее х. Какичев Богураевского с.п. Белокалит-винского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,5 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 646,7 | 646,7 | 646,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 12. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки юго-восточнее х. Мечетный Богураевского с.п. Белокалит-винского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 431,2 | 431,2 | 431,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 13. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки юго-западнее х. Чапаев Богураевского с.п. Белокалит-винского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,3 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 862,3 | 862,3 | 862,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 14. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки в х. Дубовой Грушево-Дубовского с.п. Белокалит-винского района | – | IV квартал 2014 г./ 141,4 | всего | – | – | – | – | 275,2 | 275,2 | 275,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 15. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки в х. Казьминка Грушево-Дубовского с.п. Белокалит-винского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 215,5 | 215,5 | 215,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 16. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки в х. Ильинка Ильинского с.п. Белокалит-винского района (на северо-восток от земельного участка № 6 по ул. Мичурина) | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 431,2 | 431,2 | 431,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 17. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки в 50 м восточнее х. Ильинка Ильинского с.п. Белокалит-винского района | – | IV квартал 2014 г./ 9,4 | всего | – | – | – | – | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 18. | Белокалит-винский район | рекультивация свалки в х. Курнаковка Ильинского с.п. Белокалит-винского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,3 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 862,3 | 862,3 | 862,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 19. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,5 км северо-восточнее х. Верхняковский Верхняковского с.п. Верхнедон-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 442,2 | 442,2 | 442,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 20. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,5 км западнее х. Павловский Верхняковского с.п. Верхнедон-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 424,1 | всего | – | – | – | – | 825,6 | 825,6 | 825,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 795,9 | 795,9 | 795,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 21. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,0 км северо-восточнее х. Павловский Верхняковского с.п. Верхнедон-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 659,9 | всего | – | – | – | – | 1284,2 | 1284,2 | 1284,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1238,0 | 1238,0 | 1238,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 22. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 0,6 км северо-западнее х. Казанская Лопатина Казансколопа-тинского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 663,2 | 663,2 | 663,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 23. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,3 км юго-восточнее х. Скельновский Мешковского с.п. Верхнедон-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 141,4 | всего | – | – | – | – | 275,2 | 275,2 | 275,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 265,3 | 265,3 | 265,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 24. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,2 км северо-западнее х. Назаровский Мешковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 70,7 | всего | – | – | – | – | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 25. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,1 км западнее х. Меловатский Мешковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 70,7 | всего | – | – | – | – | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 26. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,5 км северо-западнее ст. Мешковская Мешковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 1413,7 | всего | – | – | – | – | 2751,9 | 2751,9 | 2751,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2652,8 | 2652,8 | 2652,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 27. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,5 км юго-восточнее х. Алексеевский Мешковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,1 | всего | – | – | – | – | 2293,3 | 2293,3 | 2293,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2210,7 | 2210,7 | 2210,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 28. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,1 км северо-западнее х. Бирюковский Мешковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 29. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,1 км северо-западнее п. Суходольный Мешковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 47,1 | всего | – | – | – | – | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 30. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в х. Ниж-нетиховский Мещеряковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 31. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 0,5 км севернее х. Мрыховский Мещеряковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 32. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в х. Ме-щеряковский Мещеряковского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,2 | всего | – | – | – | – | 2293,3 | 2293,3 | 2293,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2210,7 | 2210,7 | 2210,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 33. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 0,4 км северо-восточнее х. Быковский Нижнебыков-ского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 707,0 | всего | – | – | – | – | 1376,0 | 1376,0 | 1376,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1326,5 | 1326,5 | 1326,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 34. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в х. Солоновский Нижнебыковско-го с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 884,3 | 884,3 | 884,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 35. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,5 км севернее х. Дубровский Солонцовского с.п. Верхне-донского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,1 | всего | – | – | – | – | 1146,6 | 1146,6 | 1146,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1105,3 | 1105,3 | 1105,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 36. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в х. Гормиловский Тубянского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 188,5 | всего | – | – | – | – | 366,9 | 366,9 | 366,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 353,7 | 353,7 | 353,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 37. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 0,5 км юго-западнее х. Озерский Тубянского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,1 | всего | – | – | – | – | 1146,6 | 1146,6 | 1146,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1105,3 | 1105,3 | 1105,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 38. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в п. Придонский Тубянского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 442,2 | 442,2 | 442,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 39. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 0,5 км юго-западнее х. Песковатская Лопатина Шумилинского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 442,2 | 442,2 | 442,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 40. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 0,5 км северо-западнее х. Четвертинский Шумилинского с.п. Верхнедон-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 442,2 | 442,2 | 442,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 41. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в 1,0 км севернее х. Новониколаев-ский Шумилинского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 442,2 | 442,2 | 442,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 42. | Верхнедон-ской район | рекультивация свалки в ст. Шу-милинская Шумилинского с.п. Верхнедонского района | – | IV квартал 2014 г./ 424,1 | всего | – | – | – | – | 795,9 | 795,9 | 795,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 767,2 | 767,2 | 767,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 43. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в юго-западной зоне п. Веселый Веселовского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 984,9 | всего | – | – | – | – | 1917,3 | 1917,3 | 1917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1821,4 | 1821,4 | 1821,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 44. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Ленинский Верхнесоленов-ского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 942,8 | всего | – | – | – | – | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1742,9 | 1742,9 | 1742,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 45. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Нижнесоленый Верхнесоленов-ского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 653,6 | 653,6 | 653,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 46. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Чаканиха Верхнесоленов-ского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,2 | 229,2 | 229,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 217,7 | 217,7 | 217,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 47. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в пос. Садковский Верхнесоленов-ского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 653,6 | 653,6 | 653,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 48. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Казачий Краснооктябрь- ского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 217,8 | 217,8 | 217,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 49. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Красный Октябрь Краснооктябрь-ского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 435,8 | 435,8 | 435,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 50. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Красное Знамя Позднеевского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 871,4 | 871,4 | 871,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 51. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Позднеевка Позднеевского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 871,4 | 871,4 | 871,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 52. | Веселов-ский район | рекультивация свалки в х. Малая Западенка Позднеевского с.п. Веселовского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 653,6 | 653,6 | 653,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 53. | Волго-донской район | рекультивация свалки юго-западнее окраины ст. Романовская Романовского с.п. Волгодонского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 884,3 | 884,3 | 884,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 54. | Зерноград-ский район | рекультивация свалки севернее х. Большая Таловая Большеталовско-го с.п. Зерноградского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,7 | всего | – | – | – | – | 458,6 | 458,6 | 458,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 431,1 | 431,1 | 431,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 55. | Зерноград-ский район | рекультивация свалки на северной окраине с. Новоивановка Гуляй-Борисовского с.п. Зерноградского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,7 | всего | – | – | – | – | 229,7 | 229,7 | 229,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 56. | Зерноград-ский район | рекультивация свалки в 2 км от северной окраины х. Донской Донского с.п. Зерноградского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 646,7 | 646,7 | 646,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 57. | Зерноград-ский район | рекультивация свалки северо-западнее окраины ст. Мечетинской Мечетинского с.п. Зерноградского района | – | IV квартал 2014 г./ 754,1 | всего | – | – | – | – | 1467,7 | 1467,7 | 1467,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1379,6 | 1379,6 | 1379,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| 58. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в 100 м западнее окраины с. Васильево-Шамшево Иваново-Шамшевского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 772,4 | 772,4 | 772,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 717,6 | 717,6 | 717,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 59. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в 0,31 км юго-западнее окраины п. Двуречье Калининского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 743,2 | 743,2 | 743,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| 60. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в 0,5 км северо-западнее окраины ст. Кировская Кировского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 513,8 | всего | – | – | – | – | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1021,9 | 1021,9 | 1021,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| 61. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в 1,22 км восточнее окраины ст. Кировская Кировского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 603,2 | всего | – | – | – | – | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| 62. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки, расположенной в границах центральной усадьбы АКХ «Вильямс», территория бывшего глиняного карьера в Кировском с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 780,4 | 780,4 | 780,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
| 63. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в с. Новобатайск Новобатайского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,1 | всего | – | – | – | – | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2322,5 | 2322,5 | 2322,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| 64. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в 300 м юго-восточнее окраины п. Воронцовка Новобатайского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2016 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 557,4 | 557,4 | 557,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 65. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в 0,45 км севернее окраины х. Раково-Таврический Родниковского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 696,7 | 696,7 | 696,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 66. | Кагаль-ницкий район | рекультивация свалки в 0,5 км северо-восточнее окраины ст. Хомутовская Хомутовского с.п. Кагальницкого района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 696,7 | 696,7 | 696,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 67. | Констан-тиновский район | рекультивация свалки в х. Базки Почтовского с.п. Константинов- ского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,9 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 218,3 | 218,3 | 218,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 68. | Констан-тиновский район | рекультивация свалки севернее х. Нижнекалинов Почтовского с.п. Константинов- ского района | – | IV квартал 2014 г./ 165,0 | всего | – | – | – | – | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 305,6 | 305,6 | 305,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 69. | Констан-тиновский район | рекультивация свалки западнее х. Кременской Почтовского с.п. Константинов- ского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 218,3 | 218,3 | 218,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 70. | Констан-тиновский район | рекультивация свалки восточнее х. Каменно-Бродский Почтовского с.п. Константинов- ского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 436,7 | 436,7 | 436,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 71. | Констан-тиновский район | рекультивация свалки юго-западнее х. Трофимов Почтовского с.п. Константинов-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 218,3 | 218,3 | 218,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 72. | Констан-тиновский район | рекультивация свалки восточнее х. Нижнепотапов Почтовского с.п. Константинов-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 436,7 | 436,7 | 436,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 73. | Куйбы-шевский район | рекультивация свалки юго-западнее с. Куйбышево Куйбышевского с.п. Куйбышевского района | – | IV квартал 2014 г./ 895,5 | всего | – | – | – | – | 1743,6 | 1743,6 | 1743,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1649,6 | 1649,6 | 1649,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 74. | Куйбы-шевский район | рекультивация свалки в 0,2 км восточнее х. Но-воольховский Куйбышевского с.п. Куйбышевского района | – | IV квартал 2014 г./ 91,9 | всего | – | – | – | – | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 75. | Марты-новский район | рекультивация свалки западнее п. Зеленолугский Зеленолугского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 939,1 | 939,1 | 939,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 899,1 | 899,1 | 899,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 76. | Марты-новский район | рекультивация свалки западнее п. Малая Горка Зеленолугского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 910,3 | 910,3 | 910,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 870,2 | 870,2 | 870,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 77. | Марты-новский район | рекультивация свалки восточнее х. Новоселовка Новоселовского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,3 | всего | – | – | – | – | 1146,6 | 1146,6 | 1146,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 78. | Марты-новский район | рекультивация свалки юго-восточнее х. Кривой Лиман Рубашкинского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 450,7 | 450,7 | 450,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 430,9 | 430,9 | 430,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 79. | Марты-новский район | рекультивация свалки северо-западнее п. Новомарты-новский Рубашкинского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 450,7 | 450,7 | 450,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 430,9 | 430,9 | 430,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 80. | Марты-новский район | рекультивация свалки юго-восточнее х. Арбузов Рубашкинского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 438,5 | 438,5 | 438,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 81. | Марты-новский район | рекультивация свалки южнее пос. Типчаковый Рубашкинского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 438,5 | 438,5 | 438,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 82. | Марты-новский район | рекультивация свалки восточнее х. Малоорловс-кий Малоорловского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 83. | Марты-новский район | рекультивация свалки севернее п. Крутоярский Малоорловского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 282,7 | всего | – | – | – | – | 550,2 | 550,2 | 550,2 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 526,0 | 526,0 | 526,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 84. | Марты-новский район | рекультивация свалки юго-восточнее х. Долгий Малоорловского с.п. Мартыновского района | – | IV квартал 2014 г./ 70,7 | всего | – | – | – | – | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 85. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки западнее х. Авило-Федоровка Алексеевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,8 | всего | – | – | – | – | 454,5 | 454,5 | 454,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 428,4 | 428,4 | 428,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 86. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки западнее пос. Крынка Алексеевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,3 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 87. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки северо-восточнее пос. Надежда Алексеевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,3 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 88. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки северо-западнее с. Александровка Алексеевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 89. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки западнее с. Анастасиевка Анастасиевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,0 | всего | – | – | – | – | 2293,3 | 2293,3 | 2293,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2162,6 | 2162,6 | 2162,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| 90. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 300 м юго-западнее с. Анастасиевка Анастасиевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,0 | всего | – | – | – | – | 2293,3 | 2293,3 | 2293,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2162,6 | 2162,6 | 2162,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| 91. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки северо-западнее с. Марфинка Анастасиевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,1 | всего | – | – | – | – | 2293,3 | 2293,3 | 2293,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2162,6 | 2162,6 | 2162,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| 92. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки юго-западнее х. Селезнев Анастасиевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,1 | всего | – | – | – | – | 2290,3 | 2290,3 | 2290,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2159,8 | 2159,8 | 2159,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| 93. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 1200 м восточнее с. Марфинка Анастасиевского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 216,2 | 216,2 | 216,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 94. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки восточнее с. Кульбаково Большекирсановского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 95. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 1000 м юго-восточнее с. Малоекате-риновка Екатериновского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,2 | всего | – | – | – | – | 2290,3 | 2290,3 | 2290,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2159,8 | 2159,8 | 2159,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| 96. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 600 м западнее с. Григорьевка Екатериновского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,2 | всего | – | – | – | – | 2290,3 | 2290,3 | 2290,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2159,8 | 2159,8 | 2159,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| 97. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 625 м западнее с. Екатериновка Екатериновского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 98. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 200 м юго-восточнее с. Греково-Тимофеевка Малокирсанов- ского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,1 | всего | – | – | – | – | 2290,3 | 2290,3 | 2290,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2159,8 | 2159,8 | 2159,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| 99. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 600 м юго-восточнее с. Малокир-сановка Малокирсанов-ского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1178,1 | всего | – | – | – | – | 2290,3 | 2290,3 | 2290,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2159,8 | 2159,8 | 2159,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| 100. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 200 м юго-восточнее х. Новомарьевка Малокирсанов-ского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,6 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 648,8 | 648,8 | 648,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 101. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 2900 м северо-западнее с. Марьевка Матвеево-Курганского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 102. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки на 28 км автодороги с. Самбек –п. Матвеев Курган – с. Куйбышево Матвеево-Курганского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 1413,7 | всего | – | – | – | – | 2741,0 | 2741,0 | 2741,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 2584,8 | 2584,8 | 2584,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| 103. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 500 м южнее с. Камышевка Матвеево-Курганского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 104. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 250 м севернее с. Новоандриановка Матвеево-Курганского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,7 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 105. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 800 м восточнее с. Новони-колаевка Новониколаев-ского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 106. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 300 м юго-восточнее с. Авило-Успенка Новониколаев-ского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 107. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 300 м юго-западнее х. Балка Новониколаев-ского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 648,8 | 648,8 | 648,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 108. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 150 м восточнее х. Денисовка Ряженского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,1 | всего | – | – | – | – | 1146,4 | 1146,4 | 1146,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1081,1 | 1081,1 | 1081,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| 109. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 300 м юго-западнее с. Ряженое Ряженского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,1 | всего | – | – | – | – | 1140,4 | 1146,4 | 1146,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1075,4 | 1081,1 | 1081,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 65,0 | 65,3 | 65,3 |
| 110. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 450 м западнее с. Ряженое Ряженского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,1 | всего | – | – | – | – | 1140,4 | 1140,4 | 1140,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1075,4 | 1075,4 | 1075,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 111. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 200 м восточнее с. Рясное Ряженского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,1 | всего | – | – | – | – | 1140,4 | 1146,4 | 1146,4 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1075,4 | 1081,1 | 1081,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 65,0 | 65,3 | 65,3 |
| 112. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 100 м южнее с. Каменно-Андрианово Ряженского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 432,6 | 432,6 | 432,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 113. | Матвеево-Курганский район | рекультивация свалки в 100 м севернее с. Политотдельское Ряженского с.п. Матвеево-Курганского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего, в том числе: | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 682,3 | 682,3 | 682,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 114. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Быстрый Вознесенского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 424,8 | 424,8 | 424,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 115. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Гурин Вознесенского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 116. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Вербочки Вознесенского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,7 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 424,8 | 424,8 | 424,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 117. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Вишневка Вольно-Донского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 424,8 | 424,8 | 424,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 118. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Сибирьки Вольно-Донского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 212,1 | всего | – | – | – | – | 412,8 | 412,8 | 412,8 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 382,3 | 382,3 | 382,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 119. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Покровский Гагаринского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 120. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Золотой Гагаринского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 121. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Грузинов Грузиновского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,3 | всего | – | – | – | – | 687,7 | 687,7 | 687,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 636,8 | 636,8 | 636,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| 122. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в п. Разлатный Знаменского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 123. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Николаев Знаменского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 470,8 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 849,4 | 849,4 | 849,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
| 124. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Александров Знаменского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,8 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 424,8 | 424,8 | 424,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 125. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в п. Чистые Пруды Знаменского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 126. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в п. Табунный Знаменского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 127. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Костино-Быстрянский Костино-Быстрянского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 707,0 | всего | – | – | – | – | 1376,0 | 1376,0 | 1376,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1274,2 | 1274,2 | 1274,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 128. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Трофименков Костино-Быстрянского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,7 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 424,8 | 424,8 | 424,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 129. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Новопроциков Костино-Быстрянского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,4 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 637,1 | 637,1 | 637,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| 130. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в ст. Чертковская Парамоновского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 131. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Парамонов Парамоновского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 132. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в пос. Комсомольский Широко-Атамановского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,7 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 424,8 | 424,8 | 424,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 133. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Чекалов Широко-Атамановского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 134. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Владимиров Широко-Атамановского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 94,4 | всего | – | – | – | – | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 135. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Малая Хлоповая Широко-Атамановского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,7 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 424,8 | 424,8 | 424,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 136. | Морозов-ский район | рекультивация свалки в х. Беляев Широко-Атамановского с.п. Морозовского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 137. | Мясни-ковский район | рекультивация свалки западнее с. Крым Крымского с.п. Мясниковского района | – | IV квартал 2014 г./ 589,1 | всего | – | – | – | – | 1146,5 | 1146,5 | 1146,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1058,2 | 1058,2 | 1058,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 138. | Мясни-ковский район | рекультивация свалки в 2,5 км восточнее п. Щедрый Недвиговского с.п. Мясниковского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 139. | Мясни-ковский район | рекультивация свалки в с. Валуево Петровского с.п. Мясниковского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 140. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Веселый Островянского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,5 | всего | – | – | – | – | 687,9 | 687,9 | 687,9 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 656,3 | 656,3 | 656,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 141. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Верхнезундов Островянского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,5 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 656,4 | 656,4 | 656,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 142. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Большевик Островянского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,5 | всего | – | – | – | – | 688,0 | 688,0 | 688,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 656,4 | 656,4 | 656,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 143. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Островянский Островянского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 706,9 | всего | – | – | – | – | 1376,0 | 1376,0 | 1376,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1312,7 | 1312,7 | 1312,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 144. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Орден Ленина Каменно-Балковского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 437,6 | 437,6 | 437,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 145. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Курмоярский Луганского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,3 | 917,3 | 917,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 875,1 | 875,1 | 875,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 146. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Быстрянский Луганского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 1649,4 | всего | – | – | – | – | 3210,6 | 3210,6 | 3210,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 3062,9 | 3062,9 | 3062,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
| 147. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Кундрюченский Луганского с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 471,2 | всего | – | – | – | – | 917,0 | 917,0 | 917,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 874,8 | 874,8 | 874,8 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 148. | Орловский район | рекультивация свалки в х. Раздорский Красноармейско-го с.п. Орловского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 437,6 | 437,6 | 437,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 149. | Семикара-корский район | рекультивация свалки в 500 м севернее х. Маломечетный Большемечетновского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 404,0 | 404,0 | 404,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 374,1 | 374,1 | 374,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 150. | Семикара-корский район | рекультивация свалки в 200 м южнее х. Вислый Большемечетнов-ского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 404,0 | 404,0 | 404,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 374,1 | 374,1 | 374,1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 151. | Семикара-корский район | рекультивация свалки в 600 м севернее х. Большемечетный Большемечетновского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 152. | Семикара-корский район | рекультивация свалки в п. Крымский Задоно-Кагальницкого с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 153. | Семикара-корский район | рекультивация свалки в п. Зеленая Горка Задоно-Кагальницкого с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 70,8 | всего | – | – | – | – | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 127,3 | 127,3 | 127,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 154. | Семикара-корский район | рекультивация свалки в 250 м южнее кладбища х. Золотаревка Золотаревского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 235,6 | всего | – | – | – | – | 1204,3 | 1204,3 | 1204,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1115,2 | 1115,2 | 1115,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| 155. | Семикара-корский район | рекультивация свалки северо-восточнее х. Балабинка Кузнецовского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 156. | Семикара-корский район | рекультивация свалки северо-западнее х. Кузнецовка Кузнецовского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 117,8 | всего | – | – | – | – | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 157. | Семикара-корский район | рекультивация свалки северо-восточнее х. Но-воромановский Сусатского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 164,9 | всего | – | – | – | – | 321,1 | 321,1 | 321,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 297,3 | 297,3 | 297,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 158. | Семикара-корский район | рекультивация свалки северо-восточнее х. Слободской Сусатского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,5 | всего | – | – | – | – | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 159. | Семикара-корский район | рекультивация свалки южнее х. Сусат Сусатского с.п. Семикаракор-ского района | – | IV квартал 2014 г./ 353,5 | всего | – | – | – | – | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 160. | г. Батайск | рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске | – | IV квартал 2014 г./ 3000,0 | всего | – | 35 043,8 | 35 043,8 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | 28 000,0 | 28 000,0 | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | 7 043,8 | 7 043,8 | – | – | – | – |
| 161. | г. Ново-шахтинск | рекультивация свалки, расположенной с северо-восточной стороны группового породного отвала шахты им. Ленина в балке Терновая в г. Новошахтин-ске | – | IV квартал 2014 г./ 706,9 | всего | – | – | – | – | 1 376,0 | 1 376,0 | 1 376,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| Объекты капитального ремонта |  |  |  |  | всего | 2 481,2 | 3 032,8 | – | – | 1 500,0 | 2 600,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 564,2 | 2 739,0 | – | – | 1 500,0 | 2 600,0 | 2 400,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 860,9 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 56,1 | 293,8 | – | – | – | – | – |
| Объекты рекультивации |  |  |  |  | всего | – | 35 043,8 | 35 043,8 | – | 130 325,3 | 130 325,3 | 130 325,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | – | 28 000,0 | 28 000,0 | – | 123 323,7 | 123 323,7 | 123 323,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | 7 043,8 | 7 043,8 | – | 7 001,6 | 7 001,6 | 7 001,6 |
| Государственная программа |  |  |  |  | всего | 2 481,2 | 38 076,6 | 35 043,8 | – | 131 825,3 | 132 925,3 | 132 725,3 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 564,2 | 30 739,0 | 28 000,0 | – | 124 823,7 | 125 923,7 | 125 723,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 860,9 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 56,1 | 7 337,6 | 7 043,8 | – | 7 001,6 | 7 001,6 | 7 001,6 |

Примечание.

Список использованных сокращений:

ГТС – гидротехническое сооружение;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

Х – код бюджетной классификации расходов бюджетов отсутствует;

ТБО – твердые бытовые отходы;

с. – село;

х. (хут.) – хутор.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области                                                                     Т.А. Родионченко

Приложение № 2

к постановлению Правительства 
Ростовской области

от 25.09.2013 № 595

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Правительства Ростовской области, 
признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Ростовской области от 25.08.2010 № 143 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011– 2015 годы».

2. Постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2010 № 456 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

3. Постановление Администрации Ростовской области от 04.05.2011 № 238 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

4. Постановление Администрации Ростовской области от 16.06.2011 № 381 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

5. Постановление Администрации Ростовской области от 13.07.2011 № 446 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

6. Постановление Администрации Ростовской области от 23.08.2011 № 549 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

7. Постановление Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 98
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

8. Постановление Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 341
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

9. Постановление Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 312
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

10. Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 427
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

11. Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 642
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

12. Постановление Правительства Ростовской области от 16.08.2012 № 779 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013 – 2020 годах».

13. Постановление Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 803
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

14. Постановление Правительства Ростовской области от 20.09.2012 № 911
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

15. Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 935
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

16. Постановление Правительства Ростовской области от 31.10.2012 № 983 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы».

17. Постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2012 № 998 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  
от 16.08.2012 № 779».

18. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2012 
№ 1136 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

19. Постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 № 174 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

20. Постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2013 № 213 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  31.10.2012 № 983».

21. Постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2013 № 285 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

22. Постановление Правительства Ростовской области от 19.06.2013 № 395 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

23. Постановление Правительства Ростовской области от 27.06.2013 № 417 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  
от 16.08.2012 № 779».

24. Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 482 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  
от 16.08.2012 № 779».

25. Постановление Правительства Ростовской области от 22.08.2013 № 527 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 25.08.2010 № 143».

Начальник общего отдела

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков